- 玉环市小额工程建设项目

招 标 文 件

| 招标项目：玉环市李家村综合大楼机械式停车设备工程（重新） |  |
| --- | --- |
| 招 标 人：玉环市玉城街道李家村股份经济合作社（盖章） |  |
| 联 系 人：李先生 | 联系电话：13157609040 |
| 招标代理机构：台州中兴建设工程咨询有限公司（盖章） |  |
| 代理项目负责人：陈野宇 | 联系电话：0576-87234008 |

2018年4月

- 第一章 招标公告

详见网上招标公告（玉环市公共资源交易中心乡镇平台，http://www.yhjyzx.com）。

# 投标须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 内 容 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：玉环市玉城街道李家村股份经济合作社 地址：玉环市康育路291号 联系人：李先生 电话：13157609040 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：台州中兴建设工程咨询有限公司 地址：玉环市玉城街道垟青大厦4号楼7楼 联系人：陈野宇 电话：0576-87234008、18605769553 |
| 1.1.4 | 工程名称 | 玉环市李家村综合大楼机械式停车设备工程（重新） |
| 1.1.5 | 建设地点 | 玉环市康育路291号 |
| 1.2.1 | 资金来源及 出资比例 | 自筹 |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 40个停车位的立体机械停车设备的设计优化、制造、运输、供货、安装、调试、试运行、验收、技术培训、售后服务（质保期贰年），并负责确保本工程停车设备通过相关政府部门的验收及办理相关使用证照等内容。 |
| 1.3.2 | 工期要求 | 不超过30日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.4 | 投标人资格条件 | 投标人资格条件：详见招标公告 |
| 1.4.3 | 是否接受联合体投标 | þ不接受 □接受 |
| 1.9 | 踏勘现场 | þ不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10 | 投标预备会 | þ不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.11 | 分包 | þ不允许 □允许，分包内容要求：承包人不得将工程主体、关键性工作分包。工程的其他部分或工作如需分包，须经发包人同意； 接受分包的第三人资质要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | / |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2018年4月28日9时30：00分 |
| 3.1 | 投标文件组成 | 投标文件由资信及技术标和商务标组成。 资信及技术标包括： 1、产品样本及技术规格书； 2、设计方案图纸及设备安装和组装图； 3、设备详细配置； 4、产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述； 5、产品的供货范围及零部件清单 6、随机专用检测，维修工具和随机备品备件清单。 7、产品制造、安装、验收标准； 8、产品的技术服务和售后服务的内容和措施； （1）培训计划和内容； （2）要求提供免费保修年限、上门保修服务及设备保养服务说明； （3）紧急情况下如何处理问题的说明； （4）距招标人最近的服务网点的详细介绍，包括资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及承诺； （5）投标人应提供质保期后维保费用价格表，并提供五年不变价备品备件的清单及单价； （6）投标人应根据上述售后服务要求在投标文件中提供详细具体的售后服务条款及保证。 8、投标人可以在投标文件中对招标设备的技术规格要求提出推荐和替代意见，但所提出的意见应优于招标文件中提出的相应要求； 9、技术偏离表（该表分技术部分偏离，如不填写将视为对招标文件要求无偏离，即完全同意招标文件的所有规定及要求）； 10、完成该招标项目的工期； 11、付款方式响应说明； 12、优惠条件：质量保证期、售后服务等方面的优惠; 13、投标人认为需要提供的其他资料。 14、资信证明文件，主要包括以下内容（以下文件除特别注明外，提供复印件，并须在复印件上加盖投标人公章）： （1）营业执照； （2）特种设备制造许可证（需符合本项目要求的类型）； （3）特种设备安装改造维修许可证（需符合本项目要求的类型）； （4）升降横移类停车设备检验合格证； （5）投标文件签署授权委托书、授权委托书； （6）业绩证明资料 （7）其它材料。 15、投标人认为需要提供的其他资料及情况说明。 商务标包括： （1）投标函； （2）投标设备综合单价分析表； （3）授权委托书 注：1、表格详见第六章投标文件格式，若无可以自行制作。 2、上述投标文件（如有）均须提交原件，并按规定签字盖章；其他招标文件要求提供原件的另行包装并注明投标人信息，投标时与投标文件一起递交。 |
| 3.2.1 | 投标报价要求 | （1）招标控制价：500000元； （2）超过有效报价上限的，均为无效标 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（自投标截止日起计算） |
| 3.4.1 | 投标担保 | 1、担保金额：一万元（人民币） 2、担保形式：现金当场递交 |
| 3.5 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 3.6.1 | 投标文件其它 格式要求 | 1、投标人应使用招标文件中提供的附件格式，表格如不够用时，可以按同样格式扩展 2、投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展 |
| 3.6.4 | 投标文件份数 | 一式肆份，正本壹份、副本叁份 |
| 4.1.2 | 投标文件密封 及装订 | 投标文件的资信及技术标和商务标必须分开密封，装订成册 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地 | 玉环市玉城街道2楼会议室 |
| 4.2.3 | 是否退还 投标文件 | 否 |
| 4.2.5 | 投标文件 递交要求 | （1）投标人按要求提交投标保证金； （2）投标人下列人员经招标人（招标代理机构）确认身份后再签名报到，以证明其出席开标会议：投标人法定代表人或委托代理人（必须出具本工程授权委托书原件，参考格式见附件）应持本人有效身份证原件参加开标会议 |
| 5.1 | 开标时间 和地点 | 开标时间：2018年4月28日9时30：00分 开标地点：玉环市玉城街道2楼会议室 |
| 5.2 | 开标程序 | 先开资信及技术标，后开商务标 |
| 7.2.2 | 工程担保 | 中标价的10%，现金或转账 |
| 10 | 需要补充的其他内容 | - / |

- 1  总则

1.1 工程概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标工程已具备招标条件，现对本招标工程进行招标。

1.1.2 本招标工程招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标工程招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标工程名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标工程建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标工程的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标工程的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本招标工程的招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标工程的工期要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标工程的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担招标工程的资质、资格和其他等要求

见投标人须知前附表；

1.4.2投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本工程的监理人；

（4）为本工程的代建人；

（5）为本工程提供招标代理服务的；

（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的（包括项目负责人）；

（11）安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内的；

（12）根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规﹝2010﹞219号）规定，投标人（包括法定代表人）和项目负责人其一有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。招标文件工本费为300元，在提交投标文件后收取。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘工程现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标工程的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

- 2  招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术标准和要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，通过原发布渠道对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，投标人应经常浏览发布招标公告的媒体。

投标人在获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应自收到招标文件3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人应同时认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

2.2 招标文件的澄清

投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自收到招标文件3日内，以无记名书面形式向招标人提出，招标人的答复将按原渠道发布。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

2.3 招标文件的修改

招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在提交投标截止时间至少2日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足2日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

- 3  投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件的组成：见投标人须知前附表。

3.2 投标报价

3.2.1招标控制价：见投标人须知前附表

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。

3.4 投标担保

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定递交投标担保。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

3.4.3投标担保按以下方式退还：

（1）中标人凭《建设工程中标通知书》退还；

（2）未中标的候选人凭《建设工程中标结果通知书》退还；

（3）其余投标人（含无效标的）在中标候选人公示结束后退还。

3.4.4投标人有下列情形的，招标人对投标人的投标担保按下列相应规定进行处理：

(1) 投标人违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》承诺内容，在评标过程中发现并以无效标处理的，对其投标担保总金额的10%～20%不予退还；在评标结束后被查实的，对其投标担保总金额的30%～40%不予退还；涉及中标候选人的，对其投标担保总金额的50%～60%不予退还；

(2) 投标人存在串通投标或弄虚作假违法行为，在评标过程中发现并以无效标处理的，对其投标担保总金额的70%～80%不予退还；在评标结束后发现并被查实的，对其投标担保全部不予退还；

(3) 投标人放弃中标候选人或中标资格的（包括中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件；不按照招标文件要求提交安全资格审查材料和履约担保），对其投标担保全部不予退还；对招标人造成的经济损失（包括报价的差额损失）超过投标担保总金额的，应对超过部分予以赔偿；

(4) 投标人在投标有效期内撤回其投标文件的，对其投标担保全部不予退还；

（5）投标人因同一行为涉及上述多种情形的，招标人按投标担保不予退还金额高的进行处理。

3.4.5 投标人涉嫌违法违规或被投诉的，在调查处理期间，其投标担保暂不退还，待调查处理结果明确后，按有关规定办理。

3.5 备选投标方案

投标人提交备选投标方案：见投标人须知前附表。

3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按招标文件提供的格式进行编写。投标文件其它格式要求见投标人须知前附表。

3.6.2投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标文件应不得涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章。否则，作无效标处理。

3.6.4投标文件份数见投标人须知前附表。当副本和正本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由评标委员会或工作人员随机抽签确定一本作为正本。

3.6.5投标文件的正本与副本应分别装订成册。

- 4  投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标人应将投标文件按规定密封，并注明招标工程（标段）名称、投标人名称及标函名称。密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。

4.1.2投标文件的密封及装订要求详见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的或未同时满足本须知前附表要求的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 5  开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标担保的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

- 6  评标

6.1 评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 7  合同授予

7.1中标候选人公示

7.1.1招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人在交易场所（发布招标公告的媒体上）进行公示，公示期不得少于3日。公示期间，招标人（招标代理机构）应按照《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规﹝2010﹞219号）规定，对中标候选人有无行贿犯罪记录进行查询。同时招标人（招标代理）应当对中标候选人项目负责人的在建项目情况进行核查，在公示结束后向招标监管机构提交书面核查意见。

7.1.2属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当向招标人（招标代理机构）提出（附相关有效证明材料），招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

7.1.3 涉及中标候选人投标资格等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。

7.1.4中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：

（1）投标资格不符合本章第1.4项规定的；

（2）投标人提供虚假材料骗取投标资格的；

（3）按第四章“评标办法”规定应作无效标处理的；

（4）拒绝按本章第7.1.3款规定进行说明或不能合理说明理由的；

（5）法律法规规定作无效标处理的其它情形。

7.2预中标告知单（本工程不适用）

7.3中标通知书

7.3.1招标人应当确定第一中标候选人为中标人。如涉及第二中标候选人和其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。

第一中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因违反本章第7.1.4项和第7.2.2项规定造成其资格无效的，招标人应当确定第二中标候选人为中标人（须按本章第7.2.2项规定提交相关材料）。如涉及其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。如第二中标候选人存在上述同样情形的，本次招标失败，重新组织招标。

7.3.2中标人确定后，招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》。

7.3.3招标人在发出《建设工程中标通知书》的同时，应当将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。

7.3.4《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。

7.4合同签订

7.4.1自《建设工程中标通知书》发出之日起7日内，招标人应当与中标人按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，并到招标监管机构办理备案手续。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.4.2招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，草签施工合同，待合同管理部门审查后正式签订。

7.4.3招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪〔2001〕19号）的要求签订《廉政合同》。

- 8  重新招标和不再招标

8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）有效投标少于3个，使得投标明显缺乏竞争，经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个的，报经有关行政监督部门批准后可以不再进行招标。

- 9  纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。任何单位和个人发现本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

- 10  需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章  评标办法

一、总则

评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则，评标人员将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评标工作，择优推荐中标候选人。在评标期间，评标委员及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况。

本评标办法采用综合评分法。

二、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员为不少于3人的单数组成。

评标委员会应推举产生评标委员会负责人，评标委员会负责人负责组织评标、掌握评标进程、主持询标、编写评标报告等工作，评标委员会负责人与其他成员具有同等的权利。评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。

评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正对投标文件进行评审和比较，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。

评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

评标工作由招标采购单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评标报告。

对落标人，评标委员会不作任何落标解释。

三、评标细则

（一）符合性审查

开标后，评标委员会首先对投标文件依据招标文件进行符合性审核。投标文件符合性经评审不通过的，不再进入后续的综合评分程序。

对投标人所提供的资质证明文件仅负审核的责任，即使投标人提交的资质证明文件通过了审核，在评标过程中乃至定标后，如发现投标人所提供的资质业绩证明文件或其他内容不合法或不真实，采购人仍可取消中标资格并追究投标人的法律责任。

（二）资信、业绩评审

评标委员会全体成员根据投标人提供的投标文件中的相关证明材料进行评审计分（具体分值设定详见附表1评分标准，小数点后保留一位小数。

（三）技术评审

该评分分值由评标委员会根据评审情况在分值范围内独立打分（具体分值设定详见附表2评分标准），小数点后保留一位小数。每个投标人的最终技术分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

（四）商务评审

1. 由评标委员会全体成员对投标文件的报价进行评审。评标专家应对报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

2. 报价评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。

3.投标文件中“报价单”内容与“明细表”内容不一致的，以“报价单”为准；投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；评标委员会针对投标人的报价进行复核及评审，如发现有计算前后不一致时，以计算前的数据为准，调整计算后数值；除非评标委员会认为计算前的数据有明显的差错或遗漏，此时应以计算后的数据为准来调整计算前的数据。在总报价不变的前提下，评标委员会以合理原则，通过调整相应内容使其一致。按上述修正错误的原则，调整或修正投标文件的投标报价，经投标人确认后，调整后的投标价对投标人起约束作用。如果投标人不接受或者投标人在评标结束之前不能到场确认的，评标委员会将把调整或修正后的投标价作为该投标人的投标价，进入商务标详细评审，但不接受修正的投标人最终将丧失其中标资格。

（五）询标

1. 投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当组织询标；

2. 凡是评标委员会拟做出否决投标认定的，须组织相关投标人询问核实并记录在案。未进行询问核实的，不得做出否决投标的认定，投标人放弃询问核实机会的除外（投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标人不参加询问核实活动或不予答复的）；

3. 询标内容及投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

4. 评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明；

5. 投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，投标人在投标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。

（六）综合评分

1. 评标委员会根据本评标办法、标准进行评审（总分100分），对各供应商的资信及技术标（60分）、商务（40分）等评分因素在分值范围内进行各自打分。每个投标供应商最终得分=资信及技术标+商务分。

2. 评审时，评标委员会各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3. 对供应商的得分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

四、定标办法

1. 评标委员会根据综合评分对进入评分范围的投标文件按最终得分由高到低进行排序，评分相同时，报价低者优先；评分、报价均相同时，技术得分高优先；评分、报价、技术得分均相同时，由评标委员会负责人在现场通过抽签方式决定。

2. 采购人授权评标委员会根据本办法的评审结果，确定中标供应商或推荐中标候选供应商1名。

五、评标报告

评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

附表1资信及技术表评分标准

| 序号 | 评分项目 |  | 分值 | 评分内容及标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人体系认证 |  | 3分 | 具有ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证（必须都在有效期内），每少一项扣1分，扣完为止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2015年1月1日以来机械车库业绩情况（指升降横移机械车库项目） |  | 5分 | 单个合同≥50个车位，每提供1个合同得1分，最高得5分（以合同签订时间为准，附合同复印件加盖公章，提供合同原件核对，不提供不得分）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术要求偏离 |  | 10分 | 由评标委员会根据投标人提供的整体技术要求进行综合考虑打分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 优 10-8分 |  | 良 8-5分 |  |  |  |  | 一般 5-0分 |  |  |  |  |
| 4 | 升降横移式机械停车设备的选材及配件材质 | 主件 | 8分 | 由评标委员会根据投标产品的主件(如升降横移电机，控制器等主件)选用的品牌等情况进行综合考虑打分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 优 8-5分 |  |  |  | 良 5-2分 |  |  |  | 一般 2-0分 |  |  |  |
|  |  | 钢结构及升降主传动轴 | 8分 | 1、钢结构系统先进性和升降主传动轴的可靠性（根据钢结构和升降主传动轴的规格、产地、表面防腐处理及载车板设置等）进行综合考虑打分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 优 8-5分 |  |  |  |  | 良 5-2分 |  |  | 一般 2-0分 |  |  |  |
|  |  | 电控系统 | 8分 | 车库电控系统的先进性、合理性（根据主要电子元器的品牌产地、性能等情况），进行综合考虑打分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 优 8-5分 | 良 5-2分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 2-0分 |  |
| 5 | 升降横移式机械停车系统设计优化方案 |  | 5分 | 由评委委员会根据升降横移式机械停车系统设计优化方案的先进性、安全性进行综合考虑打分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 优 5.0-3.5分 |  |  | 良 3.5-2.0分 |  |  |  |  |  |  |  | 一般 2.0-0分 |
| 6 | 升降横移式机械停车设备安装施工方案 |  | 5分 | 由评标委员会根据投标人的安装、检验方案及施工组织的针对性、合理性和科学性，包括安装的工艺方案、质保体系、技术措施、组织措施、质量和安全控制措施、文明施工等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 售后服务体系 |  | 6分 | 售后服务、技术服务及技术培训等相关承诺情况，设备的维护保养措施、方案综合考虑打分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 标书编制质量 |  | 2分 | 优 2.0-1.3分 |  |  |  |  |  | 良 1.3-0.7分 |  |  | 一般 0.7-0分 |  |  |

附表2 商务评分标准

| 评分因素 | 评分细则 | 分值范围 |
| --- | --- | --- |
| 评标基准价 | 供应商所投价格中的平均价为评标基准价，价格分得满分。 |  |
| 报价得分 | 投标报价等于评标基准价的得40分。 当有效报价高于评标标底价时：报价得分=（评标标底价/有效报价）×40； 当有效报价低于评标标底价时：报价得分=（有效报价/评标标底价）×40。 | 40分 |

# 第四章  合同条款及格式

设备采购合同（样本）

买方（甲方）                                     卖方（乙方）

单位名称：                                    单位名称：                           1

地    址：                                    地    址：                            1

电    话：                                    总    机：                            1

传    真：                                    电    话：                            1

邮    编：                                    邮    编：                            1

开户银行：                                    开户银行：                            1

银行帐号：                                    银行帐号：                            1

税务登记号：                                  税务登记号：                           1

甲方盖章：                                        乙方盖章：

甲方法定代表人或                               乙方法定代表人或

委托代理人（签字）：                            委托代理人（签字）：

年    月    日                                   年    月    日

项目名称：

工地地址：

*注：1、乙方上述银行及银行帐号为乙方指定账户，甲方付款均应汇入该账户。

2、可选项中，选择请在该项前“□”中划“√”，未选请在该项前的“□”中划“×”。

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲、乙双方协商一致，签订本合同并遵照执行：

- 停车设备型号、数量及价格（具体规格参数详见附件一）

| 序号 | 型号 | 单价（元/车位） | 车位数(个) | 设备价小计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# |  |  |  |  |
| 2# |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 设备价总价（大写）： （含税） |  |  |  |  |

注：1、本合同设备总价已包括机械式停车设备的设计、制造及其应交纳的增值税。

2、设备发票类别：  □普通             □增值税

2、付款方式：□银行转账    □支票     □其它

2.1在本合同签订之日起7日内，甲方向乙方支付本合同设备总价的10%（第一期款）作为合同定金，计￥       元， 人民币（大写）：             元整，直接付至本合同乙方指定的账户，合同生效。若合同履行，则定金抵作本合同的货款。

2.2货到工地后开箱检验，若其产地、型号均符合卖方投标文件及合同要求，买方一周内向卖方支付设备价的40%。

2.3卖方全部货物安装调试完毕，并经验收合格取得合格证后，买方向卖方付至设备总价的95%，同时无息退还履约保证金；

2.4余款结算价的5%为质保金，待竣工验收合格二年满后十个工作日内一次性付清余款。

3、总工期：       天（从合同生效；甲乙双方技术方案确认；甲方书面通知乙方安排生产并支付相应款项开始，至设备安装调试完毕止。）

4、货物包装及运输

4.1须适合长途运输及合理的多次搬动。

4.2 乙方负责将货物代办托运到合同指定地点。

5、收货查验及保管

5.1甲方或甲方指定的第三方应在货到工地三天内，会同乙方人员根据装箱清单、产品合格证和随机文件技术规定的数量进行验收。

5.2到货后乙方应妥善保管(如防潮、防盗)。

5.3乙方根据甲方的实际工程进度和厂地储放情况，乙方可分批发货，保证安装进度。

6、产品质量保证

6.1 乙方产品须符合《招标项目要求》的标准要求；

6.2乙方须按本合同规定的停车设备型号规格向甲方提供全新的停车设备。

6.3 保修期：自当地负责特种设备安全监督管理部门对机械式停车设备验收合格之日起，乙方向甲方提供为期2年的免费保修服务。

6.4在免费保修期间乙方免费提供正常消耗磨损的机械式停车设备零部件（不包括照明灯具和油脂）， 由乙方提供。因非乙方原因造成设备损坏由甲方承担责任和费用，乙方提供有偿服务。

6.5乙方保证所提供货物经正确安装、正常运转和保养在其设计寿命内具有合同要求的性能。在产品质量保证期内，乙方承担因设计、工艺或材料的缺陷而造成的相关损失及责任。

6.6在保修期内，甲方产品适用乙方为产品投保的“产品责任险”。

6.8鉴于停车设备所涉及的技术条件比较复杂，为确保运行质量，停车设备交付使用免费保修期满后，原则上由乙方进行有偿保养，双方于保修期满前15天内另行签订《机械停车设备保养合同》，乙方将提供完善的保养服务，并在保养期内提供优惠价格的配件。

7、合同变更

7.1合同生效履行中，甲、乙双方任何一方要求变更合同的，应在本合同约定设备第一次发货日前60 天以书面形式通知另一方，并征得另一方的书面认可。因甲方原因引起的合同变更而增加的费用由甲方承担。

7.2若甲方在正式通知乙方安排生产之后又要求减少车位数的，甲方需就因此给乙方造成的损失进行补偿。

8、违约责任

8.1 若乙方推迟交货，导致最后无法按期完成安装的，按照每延误一天处以10000元的违约金。

8.5除不可抗力外，甲乙双方中任何一方单方终止合同的，须向另一方偿付违约金，违约金为设备总金额的百分之二十。

9、不可抗力

9.1不可抗力，是指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况，包括暴风雪、闪电、洪水、台风、火灾、飓风、地震、山崩、战争、封锁、恐怖主义事件、暴乱、动乱、破坏活动或其他类似的自然或社会事件及一方供应商所遭遇的类似事件。且在该等事件发生后，尽管提出不可抗力的一方已采取合理的措施阻止其发生或将

事件的负面影响降低到最小，但该等事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务。

9.2不可抗力发生后，受影响方（甲方或乙方）应立即将不可抗力发生的情况通知另一方(乙方或甲方)，并应在不可抗力事件发生后三十天内提供由当地权威机构出具的不可抗力事件证明。

9.4本合同未涉及的违约事宜按照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。

10、其他

10.1本合同设备涉及的乙方的知识产权，未经乙方许可，甲方不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其知识产权产品，或者使用其知识产权方法。

10.2甲乙双方了解并同意合同设备用于中华人民共和国境内的项目。如由于任何原因，甲方需要变更目的国，甲方应立即通知乙方，乙方有权决定是否交货。乙方行使这一决定权并不构成违约。如甲方单方面变更目的国，甲方应赔偿因此给乙方造成的相关损失。

10.3双方均不得就任何可能的间接损失向对方提出索赔。

10.4本项目费用按停位数量折算成每个车位价格（总费用/设备停车位数），实际实施时如车位数量变更，按变更后的车位数量和投标价折算成每个车位价格进行结算。

10.5甲、乙双方发生纠纷应友好协商解决。协商不成则应提交人民法院诉讼解决。

10.6本合同一式四份，需经甲乙双方签字并盖章，甲、乙双方各执正本二份。本合同所有条款均为打印文字，不得涂改。

10.7如合同签订之后有所变更须经甲、乙双方协商一致，并签字盖章。

10.8与本合同相关的文件均作为合同附件（招标文件、投标文件），与本合同具有同等的法律效力。

11、附件

11.1产品规格配置书

11.2随机备品备件

11.3随机专用工具

11.4 双方责任表

11.5设备移交内容

11.6设备技术图纸

安装合同（样本）

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律有关规定，为明确双方在安装过程中的权利和义务，经协商一致同意签订本合同并按约定履行。

一、停车设备安装工程价格：

| 序号 | 品牌 | 名称 | 型号规格 | 数量 （车位） | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |
| 合同总价： 万 仟 佰 拾 元整 （￥: 元） |  |  |  |  |  |  |

注：1、本合同安装总价已包括运输、安装、调试、及其应交纳的17%增值税。

2、设备发票类别：  □普通

二、安装地点：浙江省玉环 市玉城街道。

三、安装工期：

3.1 甲方须在发货前3天提供合格场地，以便乙方施工。并通知乙方进场安装。安装工期自合同签订及方案确定后30天完成设备生产制造、安装调试并具备验收条件（不含政府主管部门验收时间）。甲方逾期提供场地的，应提前一个月书面通知乙方，安装工期顺延。

3.2 如遇下列情况，工期相应顺延：

3.2.1按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源，道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工；

3.2.2 现场结构或尺寸发生变化致使设计方案改变或施工无法进行的原因而影响进度；

3.2.3 施工期间如遇停电、停水或其他甲方原因造成乙方停工的；

3.2.4 非乙方原因的阶段性质量认可确定不及时而影响下一道工序施工；

3.2.5 甲方未按本项目所涉买卖合同或安装合同约定支付款项的，开工或完工期顺延。

3.2.6不可抗力因素而延误工期。

四、工程质量及保修规定：

4.1安装工程质量符合国家规范和标准。

4.2自安装完工、验收合格之日起，在正常使用情况下，乙方或乙方授权委托的维保单位负责保修二年。保修期内乙方或乙方授权委托的维保单位将定期进行质量巡检。

4.3发货后由于放置时间长（一般超过六个月）或保管不当（未防潮、防盗、防腐蚀、防高温）导致停车设备不能正常安装或出现由于上述原因导致的质量问题，其质量责任由乙方负责。

五、付款方式：

5.1甲方应在设备提货日(安装进场)前10日内，向乙方支付安装费总价的50%（其中安装总价的20%作为定金），计￥      万元，人民币（大写）：       元整，直接汇入乙方指定账户。

5.2设备安装调试完毕，在通过当地质量技术监督部门验收合格之日起7日内，甲方按照合同要求向乙方支付剩余50%安装费，计￥     万元，人民币（大写）：     元整，乙方收到合同规定款额后，甲、乙双方办理停车设备移交手续。

六、甲方责任：

6.1 进场施工前：

6.1.1 负责场地的土建工程，保证满足设备的安装空间及基础受力要求（其中预埋件材料费及安装费由乙方的负责）。场地完工后要及时清理好地面，包括地面的排水、防水等，并及时约定乙方工程部检查日期。双方检查后如有不合格部分需要修正的，应在约定时间内完成。

6.1.2在安装施工现场，备好停车设备货品临时存放场地，确保该场地离施工现场50米内。

6.2 安装施工时：

6.2.1 甲方负责提供施工现场水电。将动力电源线接至安装现场；乙方设置照明用电，配备防火设备；甲方负责土建承包商征收的总包配合费用。

6.3 安装完工后:

6.3.1 甲方协助乙方进行停车设备的完工验收，并签署验收结论。

6.3.2 甲方配合乙方报请政府部门验收，如未验收合格，设备由乙方负责保管、并承担相应的安全责任，期间甲方不得擅自使用。

6.3.3甲方应指定施工负责人，认可其签署的相关函件。甲方确认其指定的工程负责人为    ，（注明：若无法提供，则默认签订合同的经办人为工程负责人），其身份证复印件及签名样式附后。如工程负责人变更，甲方应重新出具授权委托的证明给予乙方备案。

七、乙方责任：

7.1由乙方负责向技术监督局办理安装施工报批。由乙方负责货物的吊装及运输。

7.2负责安装过程中的自检和隐蔽工程记录并作为随机资料一式两份移交给甲方；

7.3组织和管理施工现场；编制施工计划和方案，并报送甲方确认；

7.4设备进场前，乙方应配合甲方对场地进行检查，提出整改意见,确认检验合格后乙方可进场施工；

7.5乙方根据工程进度进行阶段性质量评定，并及时将评定结果送甲方；

7.6安装期间负责停车设备的半成品、成品保管工作；

7.7乙方向当地政府主管部门办理安装进场前的报装施工的有关手续及安装完工后的报检手续。

7.8负责停车设备的安装、调试工作，移交备用件和随机资料一套。如甲方要求提供超过一套随机资料，乙方可有偿提供，价格另定。

7.9负责向甲方指定人员进行使用及保养的技术交底和培训，培训时间和地点安排在安装过程和安装现场

7.10施工期间遵守甲方有关制度，文明施工。

7.11其它施工安装需要的工作内容。

八、违约责任：

8.1 除不可抗力外，乙方原因逾期完工的，应向甲方支付违约金。违约金按施工未完成项目部分工程款项每日万分之十计算。

8.2 除不可抗力外，甲方逾期付款的，向乙方支付违约金。违约金按不能付款部分每日万之五计算。

8.3 甲方未经乙方同意自行安装或找第三者安装的，乙方不予保修，安装费不予退回。甲方未按合同约定结清全部款项和办理停车设备移交使用手续而擅自使用停车设备的，由此而发生的一切后果由甲方承担。

8.4 甲方中途退货、解除合同或擅自改变安装地点的，乙方所收安装款不予退还。

8.5 因甲方原因导致安装期顺延，甲方应承担由此给乙方增加的必要费用，并赔偿乙方的其他经济损失。

8.6甲方未按本合同约定支付工程款，乙方依法享有留置权，并保留随时中止停车设备使用的权利。九、解决合同纠纷的方式：

本合同在履行中双方发生纠纷，应协商解决。协商不成，则向杭州市的人民法院提起诉讼。处理期间，乙方应正常施工。

十、补充条款

10.1车位暂定40个，如增加或减少车位，按中标价的车位平均价计价追加或减少造价。

10.2 卖方保证对制造、安装、维修三个环节的质量负责，对销售、安装、运行中出现的质量问题，由卖方负责。并保证提供的产品型号及产地（包括各部件）与投标文件一致，否则，将视为卖方存在欺骗行为，卖方同意被处以合同总价20%的罚款，并没收履约保证金。在安装过程中，做到文明施工，安全作业，并专门指定项目负责人负责在整个项目实施过程中与招标人的技术联络和相关配合协调工作；以及严格按照进度表要求施工，保证安装质量和安装设备和人员的安全。在以后的运行过程中，如出现人员伤亡、设备损坏等重大事故，若经有关部门调查、分析，属于质量问题的，由卖方负责。

10.3 卖方应为买方与机械式停车设备有关的物品及人向办理保险。

10.4本项目如需要其它特种资质的如中标单位没有相关资质，则由中标单位进行分包。

10.5项目内容包括立体机械停车设备的设计优化、制造、运输、供货、安装、调试、试运行、验收、技术培训、售后服务（质保期贰年），并负责确保本工程停车设备通过相关政府部门的验收及办理相关使用证照等内容。

十一、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式四份，甲方持二份，乙方持二份，均具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方:                                      乙方:

法人代表:                                  法人代表:

或受权人:                                  或受权人:

或经办人：                                 或经办人：

地    址:                                  地   址:

电    话：                                 电   话：

传    真：                                 传   真：

开 户 行：                                 开 户 行：

帐    号：                                 帐   号：

日    期：    年   月   日                 日   期：      年   月    日

# 第五章  技术标准和要求

一、主要商务要求

（一）报价币种为人民币。

（二）报价中必须按照总投标价、设备采购单价、总价、安装调试费用、运输费、及税金等形式分列、汇总进行报价[投标报价是指卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方所有的货物价款，即机械停车设备的设计、制造、供货、税金、包装、运输、装卸、保险、安装调试（包括安装材料和防雷接地等）、验收（含第三方验收）、技术服务、售后服务、检测、材料费等全部费用，否则由此而引起的一切费用均视为已包含在投标报价中]。

（三）质量保证：符合国家规范要求并确保通过当地特检部门的验收。

（四）交货及完工期：合同签订及方案确定后30天完成设备生产制造、安装调试并具备验收条件。

（五）验收：通过国家技术监督局特检部门验收；通过国家规定的其它验收。

（六）培训：为招标人培训必要的使用和日常管理人员。

（七）维护保养：提供定期和应急维护保养。

上述条款为采购中的实质性条款，任何投标承诺如果对上述条款不满足、不清晰或有所保留，否则均按无效投标处理。

二、招标项目内容、数量、规格和技术要求

（一）机械停车设备技术规格表

| 机型 |  | 地上二层升降横移机械式停车设备 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★车位数量 |  | 40个 |  |  |
| 容车尺寸 | 车长（mm） | 5000/5200 | 投标人根据图纸提供的数据，尽可能把收容车尺寸做的最大，容车尺寸以实际现场尺寸为准。 |  |
|  | 车宽（mm） | 1950 |  |  |
|  | 车高（mm） | 1550 |  |  |
|  | 车重（Kg） | ≤2000 |  |  |
| 运行速度 | 升降（m/min） | 升降速度≥4m/min;（需提供产品的型式试验报告或其它证明材料） |  |  |
|  | 横移（m/min） | 横移速度≥6m/min; （需提供产品的型式试验报告或其它证明材料） |  |  |
| 噪音 | 噪音（db） | 噪音检测：≤70dB（A）（需提供产品的型式试验报告或其它证明材料） |  |  |
| ★二层升降横移结构 （要求不小于右侧型号规格） | 前立柱：方管150×150×5，经热镀锌处理 |  |  | 材质为经国家相关检验部门检验合格的大型钢厂出品。方管品牌：正大/邯郸/马钢或同档次。H型钢品牌：鞍钢/日照/马钢或同档次 |
|  | 后立柱：方管150×150×5，经热镀锌处理 |  |  |  |
|  | 前横梁：H型钢300×150×6.5×9，经热镀锌处理 |  |  |  |
|  | 后横梁：H型钢300×150×6.5×9，经热镀锌处理 |  |  |  |
|  | 纵 梁：H型钢248×124×5×8，经热镀锌处理 |  |  |  |
| 车台板 | 2.0t镀锌波纹板。 |  |  |  |
| ★车台板边梁 | 3.0t镀锌钢板折弯成型，为方便停车及人员上下车考虑，单边梁宽140mm。 |  |  |  |
| 车台板组合方式 | 采用螺栓组合拼接方式，允许工地现场组装完成。 |  |  |  |
| 横移导轨 | 采用25×25实心方钢。品牌：国内优质品牌 |  |  |  |
| 电机及升降传动系统 | 电源 | 3相，380V，50Hz，30A |  |  |
|  | 升降电机 | 2.2KW-4P，由各厂家提供品牌/产地 |  |  |
|  | 横移电机 | 0.2KW-4P，由各厂家提供品牌/产地 |  |  |
|  | 升降主传动轴 | 由各厂家自报规格（注明是否为空心管或实心轴）并提供品牌/产地 |  |  |
|  | 升降驱动链条 | 由各厂家自报规格并提供品牌/产地 |  |  |
|  | 升降链条 | 由各厂家自报规格并提供品牌/产地 |  |  |
|  | 提升方式 | 采用循环链，四点同步提升，相互不受影响 |  |  |
| ★电控系统 | 控制方式 | PLC可编程式控制器控制 |  |  |
|  | 操作方式 | 按键操作兼IC卡刷卡操作 |  |  |
|  | 接触器 | 参考品牌：施耐德/欧姆龙/西门子，提供型号 |  |  |
|  | 空气开关 | 参考品牌：施耐德/欧姆龙/西门子，提供型号 |  |  |
|  | 开关电源 | 参考品牌：施耐德/欧姆龙/西门子，提供型号 |  |  |
|  | 热继电器 | 参考品牌：施耐德/欧姆龙/西门子，提供型号 |  |  |
|  | 限位开关 | 参考品牌：施耐德/欧姆龙/西门子，提供型号 |  |  |
|  | 光电开关 | 参考品牌：施耐德/欧姆龙/西门子，提供型号 |  |  |
|  | 急停开关 | 为美观、实用，急停开关集成于操作面板上 |  |  |
|  | 钥匙开关 | 为美观、实用，钥匙开关集成于操作面板上 |  |  |
|  | 操作面板 | 国内优质品牌，提供型号 |  |  |
|  | 警示灯 | 国内优质品牌，提供型号 |  |  |
| 安全装置 | 紧急停车按钮装置、欠逆相保护装置、过电压保护装置、电力过负荷保护装置、入口处光电保护措施、车轮定位装置、连锁装置、松链检知装置、防坠落装置、防止横移越位装置、上下定位极限开关、上升终点极限开关、断电制动装置、超时保护装置、车长检测装置、横移安全装置、警示标语及操作说明、链条护套装置、防护栏。 |  |  |  |

（二）参照标准

- 机械停车设备设计、加工制造、材料、探伤、电气装置、检验、试验等应参照适合于该项目的相关标准、试验规范，以及技术规格表规定的有关要求。所有计量仪器必须符合国际计量标准。

- 本招标文件成文时，下列所示标准和规范均有效。所有标准和规范都会被修订，投标人应达到下列标准和规范最新版本的要求：

  - 中华人民共和国标准

由供货方提供的所有产品和服务须符合下列规范、条例及标准

- （1）GB17907—1999      机械式停车设备通用安全要求

- （2）GB/T15706.2—1995  机械安全基本概念与设计通则第2部分：技术原则与规范

- （3）GB3811—1983       起重机设计规范

- （4）GBT4942.2—1993    低压电器外壳防护等级

- （5）GB50067—1997      汽车库设计防火规范

- （6）JGJ/T16—1992      建筑电器设计规范

- （7）JB/T8910—2013     升降横移类机械式停车设备

- （8）JB/T8713—1998     机械式停车设备类型、形式与基本参数

- （9）JG/T5105-1998      机械式停车设备分类

- （10）浙江省消防部门的条例及相关的中国国家防火规则

- （11）电力供应部门的供电规章条例

- （12）其他有关的中国规定

- （13）由招标人认可的其它国家的权威标准。

  - 投标人遵守不仅限于此规格书中的标准时，应向招标人及时解释清楚。

  - 若有部分进口件的相关国外规范及法规与中国国家规范相抵触，应以中国国家现行法规为准，若有涵盖上述各项的最新国家及行业标准、规范，按最新规范标准执行。

（三）一般要求

1、参加投标的投标人应具有所投机械停车装置的设备制造、安装和调试能力。

2、停车设备的设计应安全可靠，使用方便。

3、停车设备验收合格后，投标人应提供2年的免费维修和保养服务，时间从设备验收合格之日起计，并能提供以后长期的日常维修服务。

（四）主要技术要求

1. 系统主要技术参数

（1）要求停放车辆尺寸（长×宽×高）：根据技术规格表（上表）。

（2）汽车进出的最小空间宽度应不小于存放汽车的全宽加150㎜，高度不小于存放汽车的车高加50㎜。

（3）人员出入口高度应不小于1800㎜。

（4）停放车辆重量≤2000㎏，升降电机2.2kW，横移电机0.2kW。

（5）升降驱动方式：专用电机+链条，一机一板，应设置可靠的安全措施，不采用一机多板或液压式停车设备。

（6）升降速度：≥4m/min，横移速度：≥6m/min。

（7）噪音：≤70db

（8）单车存取车最长时间≤75秒。

2. 总体要求

（1）主要结构说明：机械停车设备梁柱结构要求采用框架结构，以求稳定；且其设计的主要结构不可与建筑物结构的柱、梁、墙及天花板等作反力之主要支撑甚至取代，且力求结构美观、安全，其机械结构之规格不得低于下列要求。

（2）所用型钢、螺栓的强度均应符合GB规定，美观耐用且不应采用旧品或废料替代。

设备钢结构型材必须采用（不小于以下规格）：前后立柱为方管150×150×5mm，前后横梁至少为H300×150×6.5×9mm，纵梁至少为H248×124×5×8mm。

（3）提升方式:专用电机+链条，采用四吊点同步提升方式。

（4）承载车台：车台板的设计需能耐高度振动及动击时最大负荷（动负荷为其静负荷的1.2倍），为其安全应考虑车台板的耐久性及停车的便利性。车板材质须采用2.0t镀锌波纹板。车板两侧边梁须采用3.0t镀锌钢板，边梁宽度不小于140mm。车台板内宽不小于2100mm。

（5）电机部分：所选电机为车库专用电机，且运转平稳、噪音小，并附刹车装置。

（6）控制部分：设备应为PLC控制，选用施耐德或欧姆龙品牌。低压电器应选施耐德、霍尼韦尔、山电、欧姆龙等知名品牌。

（7）涂装部份：其主结构钢梁为抛丸除锈后热镀锌处理；安全装置部份涂黄色漆。

（8）设备操作显示屏必须为中文操作界面，其故障代码也必须以中文提示，功能转换采用密码设置解锁转换。

3. 安全装置要求（至少应包括下列各项）

（1）运转中警告装置：当停车设备运转时，即启动红色旋转警示灯及电子蜂鸣器，警告使用者、行人及来车注意。

（2）紧急停止按钮装置：操作盘上设有紧急停止按钮，当遭遇特殊紧急状况时，按下按钮，则所有机械即刻动作停止，同时状况若未解除前，则停车设备不会起动。

（3）欠逆相保护装置：控制回路对于动力电源欠相、反相时，予以检出，并禁止电机运转，以确保整体设备安全。

（4）电力过负荷保护装置：当设备电力使用超过负荷时，过负荷保护装置启动，电源立刻切断，保护电机不至受损及车台上车辆安全。

（5）入口处光电开关：当光电开关遭遮断时，所有机械动作停止，以确保进出中的人、车安全，在状况若未解除前，停车设备不会起动。

（6）车轮定位装置：限制车辆停放位置，以免造成上升时碰撞设备，并可防止车辆滑动情形。

（7）连锁装置：电脑程式设定升降及横移定位点相互连锁，以防升降车台与横移车台产生重叠或碰撞情形；另外，电脑程式可自动检出行程时间异常时可令电机断电停止。

（8）横移安全装置：确保车台在安全区间内横移，避免车子横移时受到损坏。

（9）上下定位开关：用行程开关作为车台上下定位，比一般机械定位准确、灵敏。

（10）上升终点极限开关：当升降车台上升时，在上限定位极限开关上设一终点极限开关，以确保升降车台上升时免发生过行程的危险。

（11）断电制动装置：横移或升降车台的电动机电源中断时，电磁煞车器立即启动，防止继续行走及避免升降车台静止时自然下降。

（12）松链检知装置:停车设备应设有松链检知装置，使车台在链条松开瞬间，电机停止运转。

（13）电磁式防坠落装置：当升降车台上升至上定位时，设有安全挂钩，以防止车台因意外断链、脱链及电机煞车失灵时造成车台坠下，以确保车辆及人员的安全。

（14）警示标语及操作说明：在机械停车区的适当位置设置操作说明牌、注意事项告示牌、最大容车尺寸告示牌、倒车入库或前进入库标示牌及公司电话和二十四小时服务电话等。

4.停车设备均要求有中文故障码液晶显示，以利于解除故障及维修。

5、投标文件中提供针对用户的设计方案、平面布置图、结构示意图、电气原理等相关图纸及资料等。

6、招标人负责提供三相五线电源至停车设备每个车库区的电柜箱内，钢结构接地点预留至设备每区后立柱旁，水泥地面平整。

7、中标人有义务协同配合建筑设计单位完成机械停车设备的土建、消防、照明、通风和排水等专业的工程设计，包括提出各专业的设计条件及预留预埋的要求等。

（五）其他要求

1、本工程发包范围：机械传动装置、安全装置、控制及报警系统和操作盘、控制盘、配电盘、钢结构等相应的其他材料（产品）及安装，提供与大楼车库管理系统接口和今后的日常保养维修。投标人中标后必须根据现场尺寸绘制深化施工图，并经招标人、设计、监理确认后，方可进行相应材料采购、制作，承包商还必须提供安装方案及施工计划。

2、钢结构需进行抛丸除锈后热镀锌处理，焊接部分须防腐防锈。

3、投标人根据自己产品可以提出建议，比如停车尺寸，以充分利用有限的空间。

4、机械停车装置的设计应便于车辆驾驶员停放车辆，便于操作人员进行现场实时管理。

5、停车设备强度、刚度、稳定性等厂家可依据自己的企业标准，但不低于GB/T3811-83的要求。

6、升降横移设备操作盘要有明显发光标志，并能显示车位操作状况。

7、机械（车辆）工作时，在靠近通道处要有专用灯具显示报警（声、光）。

8、各投标人须提供设备中的钢材材质说明。

9、如设备组件中有境外进口配件，则该配件须提供报关单及其他相关的资料。

（六）预验收

在投标人完成所有合同范围内的工作，并经过自查符合合同要求后，由招标人、工程总包单位、设计单位、监理等进行预验收。当检验结果与要求不符时，投标人应无条件排除故障或消除缺陷，并重新进行相关项目的检验直至符合合同要求。由此引起的损失，按合同有关条款处理。

| 序号 | 验收方法 | 招标人 | 设计 | 监理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用目测方法检验实际存车量。 | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 在车辆存取过程中，进行实时检测，同时在控制室内观察动态显示情况，并根据实际情况比照显示结果。 | ○ | ○ | ○ |
| 3 | 应模拟三种以上故障，且每种故障至少应模拟两遍。对发生的故障及发出的操作指令应能进行自动记录。 | ○ | ○ | ○ |
| 4 | 对任一升降泊位均应在最大设计载重的情况下，重复进行10次试验，试验高度应在整个范围均匀分布，并包括典型工作位置。 | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 对任一升降泊位，应至少模拟两次突然停电。 | ○ | ○ | ○ |
| 6 | 任一升降泊位，应至少模拟两次故障操作，以检验连锁装置是否可靠发挥作用。 | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 任一升降泊位，应至少人为模拟两次超位停车，以检验自检保护装置是否正常发挥作用。 | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 任一升降泊位，应至少人为模拟两次直升误操作，以检验防冲顶限位装置是否正常发挥作用。 | ○ | ○ | ○ |

（七）最终验收

预验收后，由投标人负责向当地主管部门办理相应的验收手续，在获得相应的准用证后，正式移交给招标方，视作最终验收通过。

# 第六章  投标文件格式

玉环市李家村综合大楼机械式停车设备工程（重新）

投标文件

投标人：

投标单位：                             （盖章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

日       期：       年   月

## 一、投标函

致：                   （招标人）

根据贵方招标文件的要求，正式授权下述签字人＿＿＿＿＿(姓名，单位，职务)代表投标人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(单位，地址)提交下述文件正本     份，副本＿＿份。

- 投标总报价：_____________元；(大写)____________________，工期      日历天。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

- 根据招标文件的规定，投标人承诺标书规定的责任和义务。

②投标人已详细审核全部招标文件，包括修改文件、参考资料及有关附件，放弃提出含糊不清或误解的权利。

③本投标自开标之日（投标截止之日）起90天内有效。

④如果在投标有效期内撤回投标、修改或拒绝接受已经确认的条款，同意招标人没收投标保证金。

⑤同意提供按照招标人可能要求的与其投标有关的任何数据或资料。完全理解招标人不一定授标给最低报价的投标人以及接受或拒绝某一投标。

⑥与投标有关的正式通讯地址为：

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

投标人代表姓名、职务（印刷体）：

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

投标人名称：

单位公章：

开户银行：

帐号：

日    期：

二、开标一览表

投标单位名称（公章）：

投标项目：                                              货币单位：元（人民币）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 型号规格 | 车位数量 | 综合单价 | 投标总价 | 交货期 | 备注 |
| 玉环市李家村综合大楼机械式停车设备工程（重新） |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计 |  |  |  |  |  |  |

注：1、交货期以日历日为单位，包括法定节假日。

2、招标人拒绝接受投标人提供可选择的报价。如有推荐方案请书写投标声明，但推荐方案将不会列入评委会评标的内容。

3、投标人认为应当说明的其他情况，请在备注栏内说明。

法定代表人或委托授权人签名：

日期：  年   月   日

三、投标报价明细表

投标单位名称（公章）：

投标项目：                                                   货币单位：元（人民币）

| 序号 | 报价内容 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 产地及制 造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备采购部分 |  |  |  |  | 小计: |  |  |
| 二 | 安装其他部分 |  |  |  |  | 小计: |  |  |
| 1 | 安装、调试费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 运杂,装卸,保管费保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术培训费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 检测验收费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 投标总价 |  |  |  |  | 合计： |  |  |

法定代表人或委托授权人签名：

日   期：      年      月      日

说明：

1．投标总价报价应已包含运输保险费、政府有关部门验收、技术服务、关税及增值税等全部费用。

2．如果总价与单价不符，以单价为准。

3．报价应采用人民币。

4．投标人应按货物需求一览表及技术规格中业主需求内容逐项报价。

5．设备名称、数量应符合招标文件第三部分“招标项目要求”的要求。

四、法定代表人证明书

单位名称：

地址：

系                          的法定代表人，为                          停车设备项目签署投标文件和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：(盖章)

年   月   日

五、法人代表授权书

本授权书声明：注册于＿＿＿＿＿＿＿＿的＿＿＿＿＿＿公司的在下面签字的＿＿＿＿＿＿＿＿(法人代表姓名、职务)代表本公司授权＿＿＿＿＿＿＿＿（单位）的在下面签字的＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就＿＿＿＿＿＿＿＿项目的＿＿＿合同投标及合同的执行完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

授权代表签字盖章：＿＿＿＿＿＿＿＿

代理人（被授权人）签字盖章：＿＿＿＿＿＿＿＿

单位名称：＿＿＿＿＿＿＿＿

地址：＿＿＿＿＿＿＿＿

六、承 诺 书

：

兹证明              公司及参加投标的品牌近三年未曾因质量事故被媒体曝光，无市场违规行为。如有虚假,自愿承担三项责任：（1）自愿放弃中标资格；（2）赔偿招标人损失；（3）接受建设行政部门的相关处理。

单位盖章：

法人签字或盖章：

日期：    年    月   日