招 标 文 件

招标项目：玉环市普青工业园区污水零直排前期排查项目

招 标 人：玉环市人民政府大麦屿街道办事处（盖章）

招标代理机构：台州恒信工程造价咨询有限公司（盖章）

代理项目负责人（签字）：

2018年 9 月 14 日

目     录

第一卷	1

第一章 投标人须知	2

投标人须知前附表	2

第一节 总 则	6

第二节  招标文件	7

第三节 投标文件的编制	8

第四节 投标文件的递交	9

第五节 开 标	10

第六节 评 标	11

第七节 合同授予	12

第八节  其 他	13

第二章 评标办法	15

第三章 合同条款及格式	17

第二卷	30

第四章  技术标准和要求	31

第三卷	32

第五章  投标文件格式	32

玉环市普青工业园区污水零直排前期排查项目

施工招标公告

- 1.招标条件

本招标项目玉环市普青工业园区污水零直排前期排查项目（以下简称本项目），项目业主为玉环市人民政府大麦屿街道办事处，建设资金由政府100%，招标人为玉环市人民政府大麦屿街道办事处。具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

- 2.项目概况与招标范围

2.1项目概况：该工业区规划面积870亩，入园企业132家（其中租用的78家，受让企业54家）。只要生产以汽配、阀门、眼镜配件、工程机械配件等为主。包括但不限于涉水污染源调查（含数据整理、成果编制），排水管道及附属设施普查（含数据整理、成果编制），河道排水口调查及水质检测（含数据整理、成果编制），资料整理，CCTV/QV管道检测DN75以上管道全覆盖检测（含数据整理、成果编制），管道单点非开挖修复等工作。

2.2计划工期（不超过）：60天。

2.3质量标准：合格。

- 3.申请人资格要求

3.1  本次招标要求申请人为同时具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质和测绘丁级及以上资质的企业

3.2 本工程招标要求项目负责人资格：相关专业中级以上技术职称（排水或测绘专业）。

3.3 投标人（包括法定代表人和项目负责人）无行贿犯罪记录（由投标文件提交截止之日上溯3年）。

3.4 投标人若为浙江省外企业的，须具有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》

3.5本次招标不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取

4.1  在玉环市公共资源交易中心乡镇平台（http：//www.yhztb.cn）网站招标公告附件处下载招标文件。

4.2  招标人不统一组织现场踏勘和召开投标预备会，投标人视需要自行前往现场进行踏勘。

5.投标文件的递交

5.1  投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2018年9月21日15时00分， 开标地点在玉环市人民政府大麦屿街道办事处办公大楼六楼会议室。

5.2  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.发布公告媒介

本次招标公告在玉环市公共资源交易中心乡镇平台（http：//www.yhztb.cn）网站上发布。

7.联系方式

招标人：玉环市人民政府大麦屿街道办事处

联系人：陈先生

招标代理机构：台州恒信工程造价咨询有限公司

地址：玉环市玉城街道泰安路312号财富中心5号楼1002

联系人：张先生     电  话：0576-87229474     传  真：0576-87219708

# 第一卷

# 第一章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | 招标人 | 名称：玉环市人民政府大麦屿街道办事处 联系人：陈先生 |
| 1.3 | 招标代理机构 | 名称：台州恒信工程造价咨询有限公司 地址：玉城街道泰安路312号财富中心1002室 联系人：张先生 电话：0576-87229474 |
| 1.4 | 项目名称 | 玉环市普青工业园区污水零直排前期排查项目 |
| 1.5 | 项目地点 | 玉环市普青工业园区 |
| 2.1 | 资金来源及 出资比例 | 政府 100 % |
| 2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 3.1 | 招标范围 | 普青工业园区，具体由招标人指定范围区域内 |
| 3.2 | 排查完成工期要求 | 1、确定中标后 60 日历天内。 |
| 3.3 | 质量要求 | 符合满足设计单位的相关设计参数要求 |
| 4.1 | 投标人资格要求 | 投标人资质条件：同时具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质和测绘丁级及以上资质的企业 项目负责人资格：相关专业中级以上技术职称（排水或测绘专业） |
| 4.2 | 是否接受联合体资格预审申请 | ■不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 14 | 投标文件组成 | 投标文件由商务标、技术资信标和原件三部分组成。 投标人的投标文件由商务标、技术资信标和原件资料三部分组成。 1、商务标包括： - 投标承诺书（附件一）； - 派驻本项目负责人简历表（附件二）； - 派驻本项目人员表（附件三）。 - 法定代表人身份证明书或授权委托书 - 台州市建设工程诚信投标承诺书（附件五） 2、技术资信标部分组成 1）投标人营业执照复印件，财务状况报告，依法缴纳税收和社会保证资金的相关材料 2）公司资质和业绩、投标方案的科学性和完整性、项目所需的技术及专业人员、投标方案需具备的机械设备、投标人荣誉证书等详细描述（根据评分项所涉及的内容编制） 3）符合评分要求的业绩合同、证书、获奖情况等复印件（根据评分项所涉及的内容编制） 4）技术、商务偏离表 5）投标人认为需要提供的其他文件和资料（根据评分项所涉及的内容编制） 3、原件资料 1）、资质证书 2）、项目负责人证书 3）、评标时要求提供的相关原件材料 |
| 15 | 有效投标报价 | 不超过 30万元 。 |
| 16 | 投标有效期 | 90 日历天（自投标截止日起计算） |
| 17 | 投标担保 | 1、担保金额：1万元。 2、担保形式：现金。 3、担保提交地址：玉环市人民政府大麦屿街道办事处办公大楼六楼会议室。 |
| 18 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 19.2 | 投标文件其它格式要求 | / |
| 19.4 | 投标文件份数 | 正本壹份，副本肆份 |
| 20 | 投标文件密封及装订 | 投标人应将投标文件的商务标、技术资信标和原件资料分别按规定包装密封，封口处应有投标人公章及法定代表人或其授权代表印章（或签字）。如投标文件未密封，将被视作无效标处理，被拒绝接受。 |
| 21.1 | 投标文件提交截止时间与开标时间 | 2018 年 9 月 21 日 15 时 00 分 |
| 21.2 | 递交投标文件地点与开标地点 | 玉环市人民政府大麦屿街道办事处办公大楼六楼会议室。 |
| 21.3 | 投标文件递交 要求 | 1、投标人提交投标担保； 2、建设工程诚信投标承诺书（见投标文件格式）； 3、投标人下列人员经招标人（招标代理机构）确认身份后再签名报到，以证明其出席开标会议： 投标人法定代表人或委托代理人应持本人有效身份证原件（须为第二代身份证或第二代临时身份证）和针对本工程的法定代表人授权委托书原件（见投标文件格式）参加开标会议。 |
| 23 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同投标文件递交地点 |
| 24 | 开标程序 | 先开技术资信标，再开商务标。 |
| 30 | 评标办法 | 综合评估法 |
| 32 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 √否，推荐的中标候选人数：1名 |

第一节 总 则

1 项目概况

1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行招标。

1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.5 本招标项目地点：见投标人须知前附表。

2 资金来源和落实情况

2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

3 招标范围、工期和质量要求

3.1 本招标项目的招标范围：见投标人须知前附表。

3.2 本招标项目的工期要求：见投标人须知前附表。

3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

4 投标人及项目负责人资格要求

4.1投标人及项目负责人资格要求：见投标人须知前附表。

4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和

各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

9 踏勘现场

9.1投标人可对工程施工现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。

9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 招标人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

第二节  招标文件

11 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）投标通知书；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术标准和要求；

（6）投标文件格式；

（7）其他材料。

根据本章第10款、12款和第13款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

12 招标文件的澄清

投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应在获得招标文件3日内以书面形式向招标人提出，招标人的答复将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。投标人在收到答复后，应当即以书面形式通知招标人，确认已收到。

13 招标文件的修改

招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在提交投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

第三节 投标文件的编制

14 投标文件的组成

投标文件的组成：见投标人须知前附表。

15 投标报价

15.1报价方式：各投标人应根据招标人的要求，在前附表规定的有效报价内，结合本项目实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。总报价以人民币万元计，小数点后取二位

15.2报价内容：投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，其应包括成果各项内容、前期沟通、后续服务（含调研、踏勘、成果印刷、邮寄等费用）、成果要求及税金、管理费用等所有费用。

16 投标有效期

16.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

16.2投标人在原定投标有效期之前出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。

17 投标担保

17.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定递交投标担保。

17.2 投标人不按本章第17.1项要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

17.3投标担保按以下方式退还：

（1）中标人凭《中标通知书》退还；

（2）未中标的候选人凭《中标结果通知书》退还；

（3）其余投标人（含无效标的）在中标候选人公示结束后退还。

18 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

19 投标文件的编制

19.1投标文件应按招标文件提供的格式进行编写。

19.2投标文件其它格式要求见投标人须知前附表。

19.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，招标文件格式注明签署或盖章的，投标人均应按要求签署或盖章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章。

- 19.4投标文件份数见投标人须知前附表。当副本和正本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由评标委员会或工作人员随机抽签确定一本作为正本。

第四节 投标文件的递交

20 投标文件的密封和标记

20.1投标人应将投标文件按规定密封，并注明招标项目（标段）名称、投标人名称及标函名称。密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。

20.2投标文件的密封及装订要求详见投标人须知前附表。

20.3 未按本章第20.1项或第20.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

21 投标文件的递交

21.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

21.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

21.3投标人提交投标文件时需同时满足本须知前附表要求，否则该投标文件予以拒收。

21.4投标人所递交的投标文件不予退还。

21.5 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

21.6 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

22 投标文件的修改与撤回

22.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式修改或撤回已递交的投标文件，并以书面形式通知招标人。

22.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第19.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

22.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第三节、第四节规定进行编制、密封、标记和递交，并在投标文件密封袋上清楚标明“修改”字样。

第五节 开 标

23 开标时间和地点

招标人在本章第21.1项规定的投标截止时间（开标时间）和本章第21.2项规定的递交地点（开标地点）公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

24 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并签名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）由投标人代表检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标担保的递交情况、投标报价及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

第六节 评 标

25 评标委员会

25.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

25.2评标委员会成员在评标前须签订《台州市建设工程公正评标承诺书》。

26 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

27 投标文件的评审

27.1 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按无效标处理：

（1）投标文件格式不符合本章第19项规定的；

（2）投标文件组成不符合投标人须知前附表要求的；

（3）投标文件未按本章第19.3项要求签字盖章的；

（4）投标文件份数不符合投标人须知前附表要求的；

（5）联合体投标人未提交联合协议书或未明确联合体牵头人的；

（6）投标人及投标项目负责人不符合本章第4项规定的；

（7）投标承诺的报价、工期、质量不符合投标人须知前附表要求的；

（8）投标人提交的投标报价不只有一个有效报价的。

27.2评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，则评标委员会应认定该投标人有串通投标的嫌疑，其投标作无效标处理：

（1）投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象；

（2）投标文件由同一单位或同一人编制；

（3）投标文件中载明的项目管理班子系有同一人担任；

（4）投标文件由同一台电脑编制或同一附属设备打印；

（5）涉嫌故意拉高或压低投标报价；

（6）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致，或者报价细目呈明显规律性变化；

（7）不同投标人的投标文件相互混装；

（8）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，且未声明以哪一份为准。

28 商务标修正

（1）投标承诺书中的文字表示的量和以数字表示的量不一致时，以文字表示的量为准。

29 评标结果

29.1 评标委员会按照综合得分由高到低顺序推荐一名中标候选人。

29.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

30本招标项目的评标办法见投标人须知前附表，具体内容详见本招标文件第二章。

第七节  合同授予

31 中标候选人公示

31.1招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人在在交易场所（发布招标公告的媒体上）进行公示，公示期不得少于3日（最后一日为工作日）。

31.2属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当向招标人（招标代理机构）提出（附相关有效证明材料），招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

31.3 涉及中标候选人投标资格等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。

31.4中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：

（1）投标资格不符合本章第4项规定的；

（2）投标人提供虚假材料骗取投标资格的；

（3）按本章第27规定应作无效标处理的；

（4）未按本章第31.3项规定进行澄清或说明，或者拒绝说明或不能合理说明理由的；

（5）法律法规规定作无效标处理的其它情形。

32	中标通知书

- 32.1招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。如涉及其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。

- 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未提交的，或者因违反本章第31.4项规定造成其资格无效的，本次招标失败，重新组织招标。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

32.2经评标委员会评审，认为各投标方案均不成熟的，评标委员会可以不推荐中标候选人，建议招标人重新组织招标；若重新招标时间不允许的，经评标委员会同意，以记名投票的方式，按多数票产生2名以上（含2名）投标人进行方案优化，评标委员会对优化方案重新评审后，推荐合格的中标候选人。

32.3中标候选人确定后，如发现中标候选人资格无效，则本次招标失败。

32.4中标人确定后，招标人应当向中标人发出《中标通知书》。

32.5招标人在发出《中标通知书》的同时，应当将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。

32.6《中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。

33 合同签订

33.1自《中标通知书》发出之日起30日内，招标人应当与中标人按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

33.2招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，签订合同。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

33.3招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

第八节  其 他

34重新招标和不再招标

34.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）资格预审合格的潜在投标人少于3家的；

（2）在投标截止时间前提交投标文件的投标人少于3家的；

（3）根据本章第16.2项规定，同意延长投标有效期的投标人少于3家的；

（4）所有投标均作废标处理或者被否决的；

（5）评标委员会界定为不合格投标或者废标后，因有效投标人少于3家使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的。

34.2 不再招标

招标人重新招标后，发生本章第34.1项情形之一的，报经有关行政监督部门批准后可以不再进行招标。

35 纪律和监督

35.1 对招标人（招标代理机构）的纪律要求

招标人（招标代理机构）不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

35.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

35.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

35.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

35.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。任何单位和个人发现本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门举报。

36 补偿及方案版权的说明

36.1费用及补偿措施说明：不作补偿。

36.2 方案版权及使用规定：不作补偿。

37需要补充的其他内容

……

# 第二章 评标办法

一、 评审原则

为最大限度地保护当事人的权益，评审小组应严格按照招标文件的技术、商务要求，对投标文件进行综合分析、对比、评价，编制评标报告。评审人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正招标的有关活动。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。对落标单位，评审小组不作任何落标解释。

本次评审采取百分制综合评分的方法。评审应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐备选中标人。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评审小组负责，评审过程由有关部门负责指导监督。评审小组由有关专家组成，成员人数为三人以上单数，其中技术方面的专家将不少于总数的三分之二。

三、评审程序

1、投标人资信、技术评分：由各评审专家按评标细则，采用记名方式各自评分，此项评分为全部有效评分的算术平均值。如果一份评分表中某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该张打分表无效。

2、报价评分：评分应在报价口径一致的评标价基础上进行。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属投标文件原因造成报价范围或报价口径不一致的，应予以扣除。但因投标人自身失误造成多算，少算或漏算，不得调整。评分由评审小组对投标文件的商务报价进行仔细查阅、分析与计算，并指定专人复核。

3、评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐中标候选人，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列；评审得分且最后报价相同的，由评审小组按照资信、技术得分由高到低顺序推荐；评审得分、最后报价及资信、技术得分均相同时，由招标人随机抽取决定。

四、评标办法

1、评标办法采取综合评分法（百分制法）。

2、开标后，评审小组首先对投标文件进行资格性检查和符合性检查，凡投标人资格不符合招标文件要求、投标书实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应招标文件要求者，经评审小组认定作为无效投标，予以废除，不再进入后续评审。对投标书中的疑问，由评审小组对投标人进行询标，投标人做出书面答复作为投标书的补充文件，除对投标的算术错误按有关规定处理外，不得在询标过程中修改投标书的实质性条款内容。

经资格性检查和符合性检查后，开、评标期间出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人（有效投标人）不足三家，或投标人的最终报价均超过预算宣布本次招标失败，重新组织招标。

评审小组以审标、询标、评标和考察情况为基础依据，对资格性检查和符合性检查后有效的投标文件及投标人的以下三个部分进行分析、对比、评议：

1、投标人的资信；

2、方案，优惠情况，相关承诺；

3、商务报价。

五、决标办法

评审小组对报告充分评议研究后，以资信、技术标和商务标合计分值的从高到低向招标人推荐排名次序的1名候选人，并提交书面评标报告。如中标人在中标后不履行合同或拒绝已承诺的有关条款，则视为其违约，磋商保证金将不予退还，并同时从备选的候选人中选择中标人或重新组织招标。

六、评标细则

一、商务价格评分（30分）

商务报价评分30分；以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。报价评分计算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

二、资信技术综合评分70分

| 评定项目 | 分值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 公司资质和业绩 | 3分 | 投标单位具有排水设施维护相关专利证书， 得 3 分； （必须提供证书原件，无原件不得分）。 |
|  | 3分 | 具有环保工程专业承包三级以上资质证书，得3分（提供资质证书及查询官网） |
|  | 3分 | 投标人具备职业健康安全管理体系、ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系认证， 证书的认证范围须包含管道检测及管道疏通内容且在有效期内的，1 项得 1 分，最多 3 分（证书必须提供原件，无原件不得分。 |
|  | 8分 | 2015 年以来承担过同类业绩且单个合同金额 100 万以上的排水管道疏通检测业绩，每有 1 项得 2 分，最高分得 8 分（必须提供项目中标通知书原件及合同原件，2 样资料均齐全的为 1 项，无原件或 2 样不齐全的对应项不得分）。 |
| 投标方案的科学性和完整性 | 28分 | 施工方案、技术措施的经济性、可靠性、科学性，满 10 分。 （优：得 8-10分，良：得 6-8 分，一般：得 2-6 分）。 |
|  |  | 交通组织方案及措施，满 10 分（优：得 8-10 分，良：得 6-8 分，一般：得 2-6 分）。 |
|  |  | 施工质量、安全、文明施工措施，满 8 分（优：得 6-8 分，良：得 4-6 分，一般：得 1-4 分） |
| 项目所需的技术及专业人员 | 9分 | 投标人提供省级主管部门颁发的高级下水道养护工， 提供 1 人得 2 分， 最高 6 分（提供证书原件，无原件不得分）； 投标人提供安监部门颁发的有毒有害有限空间作业证书的， 提供 1 人得 1分，最高 3 分（提供证书原件，无原件不得分）； 并出具相关人员开标前三个月及以上的社保机构缴纳记录原件，社保缴纳单位应与投标人名称一致） |
| 投标方案需具备的机械设备 | 10分 | 投标人具有专业的管道冲洗疏通车（提供发票原件）有的一台得 1分，最多3分； 投标人具有专业的 cctv 管道检测设备与潜望镜检测设备（提供相关设备的发票原件）各一台（套）得2分，最多 4 分。投标人提供发票原件，无原件不得分。 投标人配备全站仪及GPS(RTK）的得3分（需提供全站仪及RTK各一台发票原件及鉴定证书） |
| 投标人荣誉证书 | 6分 | 投标人或投标人本项目负责人 近5年以来获得过县区级以上主管部门颁发的相关的荣誉证书，每有 1 项得 2分，最高分得 6 分。 （投标人提供证书原件，无原件不得分） |

四、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评审小组成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评审小组推荐综合得分第一名的供应商为成交供应商。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

# 第三章 合同条款及格式

# 第三部分 合同格式

甲方：（招标人）

乙方：（中标人）

根据     年     月    日的招标文件要求，并依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国政府采购法》及其他等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

第一条： 合同范围

该工业区规划面积870亩，入园企业132家（其中租用的78家，受让企业54家）。只要生产以汽配、阀门、眼镜配件、工程机械配件等为主。包括但不限于涉水污染源调查（含数据整理、成果编制），排水管道及附属设施普查（含数据整理、成果编制），河道排水口调查及水质检测（含数据整理、成果编制），资料整理，CCTV/QV管道检测DN75以上管道全覆盖检测（含数据整理、成果编制），管道单点非开挖修复等工作。

第二条： 合同价格：

合同价格包括履行本项目合同的全部费用。凡乙方在报价中未列明但又为本次招标所必备的项目或遗漏项目，甲方将一律视为已包括在合同价中，在合同执行中将不予考虑。

合同金额：大写           小写

第三条：施工地点：甲方指定地点

- ：工期要求 ：整体服务期    天。

第五条：付款方式：

合同签订后，乙方按月计算工程量，甲方在确认工程量后 15 日内支付工程量的 60%；乙方全部完工待验收合格、资料按归档要求移交后，支付至合同总额的 100%。

第六条：结算方法：

本项目为固定总价合同，按作业范围和成果内容一次包干。

第七条、履约保证：

合同签订前，由乙方向甲方缴纳人民币       为履约保证金，在合同履约到期且无异议情况下 30 日内无息退还。

第八条、质量及验收：

1、 项目的质量标准为一次性验收合格。 CCTV 及潜望镜检测时须通知甲方到场确认。

2、质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

3、项目质量验收参照 CJJ68-2007《城镇排水管渠与泵站维修技术规程》、CJJ61-2003/J217-2003《城市地下管线探测技术规程》相关标准执行。

4、项目完工后，乙方须按国家工程竣工有关规定向甲方提供完整竣工资料(包括排查报告、cad 图纸报告并在 cad 地形图上标注管径、流向、标高雨污水混接标注及检查井位置和间距、污染源管道流向及管径，如采用 CCTV 或潜望镜检测的还需要提供相应的视频资料)。

5、污水管线及检查井视频测绘资料将作为验收参考资料，视频录像必须完整并包含检查井周边情况，及显示时间、路段与管段等相关信息。

6、项目验收由甲方会同有关专业技术部门共同验收。

第九条、安全措施：

1、施工期间乙方须按相关国家规范要求遵守各项安全操作规程，防止发生各类事故。

2、道路上作业施工时需按有关部门要求做好安全防护和警示标志。施工期间发生的安全措施费，夜间施工增加费均由乙方负责。

3、项目完成过程中，乙方应加强安全管理，杜绝安全事故的发生。项目完成期间所引起的工伤事故，其一切责任和后果由乙方自己承担。

第十条、工作成果内容

1、对涉及区域内入户调查并编制完整的调查表；

2、对区域内的雨、污管线、检查井、雨水口等进行测量并绘制详细的平面图和坐标图；

3、对雨、污管线进行CCTV检测，并出具检测报告；

4、根据1、2、3项工作内容提出整改方案，并以档案资料、电子文档形式一并提交给招标人。

5、整改后成果须符合玉环市对零直排的要求。

第十一条、违约责任：

1、 甲方无正当理由拒绝验收、拒付合同款的， 甲方向乙方偿付不高于合同总价 20%的违约金。

2、甲方无故逾期验收或逾期支付合同款，甲方向乙方每日偿付欠款总额 3‰的违约金。

3、乙方作业施工的规格、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒绝验收；或者乙方在合签订后不能按要求完成本项目的。出现上述情况之一，乙方均向甲方偿付不高于合同总价 20%的违约金，且合同履约保证金不予退还。

4、乙方逾期交工的，乙方向甲方每日偿付合同总价 3‰的违约金。

第十一条、争议的解决：

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权在合同签约地选择诉讼的途径解决。

第十二条、合同的生效：

1、本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式六份，甲方、乙方双方执二份，其余送有关部门备案。

3、相关招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

甲方：										乙方：

地址： 										地址：

法定代表人： 								法定代表人（负责人）：

联系方式： 									联系方式：

开户行： 									开户行：

账号： 										账号：

签字日期：   年   月    日

# 第二卷

# 第四章  技术标准和要求

一、说明

该工业区规划面积870亩，入园企业132家（其中租用的78家，受让企业54家）。只要生产以汽配、阀门、眼镜配件、工程机械配件等为主。包括但不限于涉水污染源调查（含数据整理、成果编制），排水管道及附属设施普查（含数据整理、成果编制），河道排水口调查及水质检测（含数据整理、成果编制），资料整理，CCTV/QV管道检测DN75以上管道全覆盖检测（含数据整理、成果编制），管道单点非开挖修复等工作。

二、服务内容及工程量

服务内容

为贯彻落实＂污水零直排区＂建设工作的实施，强化涉水工业、企业、小区公建单位等污染防治，促进污染源全面达标排放，切实改善水环境质量，开展涉水污染源排污情況摸底调查，建立涉水污染源动态管理清单是十分有必要的本次调查主要内容为排污口基本情况、污水水质情况、工业企业污染源、生活涉水污染源及镇区主干管网的排污情况等。在全面普查结束后，建立排污口档案和电子数据库，录入排污口位置、数量、污水排放量、污染物组成成分等数据逐步实现排污口监测管理常态化、信息化。对入河污水水质实施长年定期检测，及时监测水质污染变化情況。

本次对涉及区域内入户调查并编制完整的调查表，对区域内的雨、污管线、检查井、雨水口等进行测量并绘制详细的平面图和坐标，对雨、污管线进行CCTV检测，并出具检测报，提出有效的整改方案，并以档案资料、电子文档形式一并提交给招标人。整改后成果须符合玉环市对零直排的要求。

三、具体要求

1 、管道普查工作范围

1.1 通过肉眼观测、潜望镜或 CCTV 查清检查井或管道的管径、长度、埋深的详细情况；

1.2 通过肉眼观测、潜望镜或 CCTV 查清不明污水处渗入的来源情况；

1.3 管路淤积、排水不畅等原因的调查，如淤积严重的，需要对管道疏通清淤；

1.4采用潜望镜或 CCTV 排查的还需要查清管道的腐蚀、破损、接口错位、淤积、结垢等运行状况的检测；

1.5 工作范围包含抽水、气囊封堵。

2 、管道普查要求：

2.1  管道普查的基本程序要求

检测工作任务书下达，搜集资料，现场踏勘，编写技术检测方案，检测前的准备（含办理占道施工许可证、管道特殊预处理许可手续等），现场检测及初步判读，淤积严重污染源较多区域需要经业主确认需要进行潜望镜或 CCTV 检测的还需对内业影象判读与处理，评估计算及图件编辑，编写检测报告书和成果验收。检测任务较简单及工作量较小时，上述程序可酌情简化。

2.2 管道普查前应搜集如下资料

2.2.1 已有排水管线图；

2.2.2 管道的竣工图或施工图等技术资料；

2.2.3 已有管道检测资料；

2.2.4 评估所需的相关资料；

2.3  现场踏勘应包括下列内容

2.3.1 察看测区的地物、地貌、交通和管道分布情况；

2.3.2 开井目视检查管道的水位、淤泥和井内构造等情况；

2.3.3 核对所搜集资料中的人井位置、管位、管径、材质等；

2.4  技术检测方案应包括下列内容

2.4.1 检测任务的委托方、施工方，检测任务、目的和工期要求；

2.4.2 管道概况、现场交通条件及对已有资料的分析；

2.4.3 技术方案（包括管道检测及预处理）；

2.4.4 作业质量、健康、安全、交通组织、环保等保证体系与具体措施；

2.4.5 可能存在的问题和对策；

2.4.6 工作量估算及工作进度计划；

2.4.7 人员组织、设备、材料计划；

2.4.8 拟提交的成果资料。

2.5  现场管道普查应包括下列内容

2.5.1 设立施工现场围栏和安全标志，必要时须按道路交通部门的指示封闭道路后再作业；

2.5.2 管道预处理，气囊临时封堵、吸污、清洗、抽水等；

2.5.3 仪器设备自检；

2.5.4 管道实地检测与初步判读。对发现的重大缺陷问题应及时报知委托方或委托方指定的现场监理；

2.5.5 检测完成后应及时清理现场，保养设备。

2.6  缺陷分布图的编绘应符合下列要求

2.6.1 缺陷分布图宜在已有的排水管线图基础上加绘缺陷要素。无排水管线图的应按现行的行业标准《城市地下管线探测技术规程》CJJ61 和《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》JJ/T68 的有关规定绘制。测区较小的可实地丈量后以自由比例尺简单绘制；

2.6.2 管道缺陷图上必须注明的缺陷要素包括：录像文件（带）编号、检测方向、缺陷位置、代码及照片编号、管径和相对距离等；

2.6.3 图上的代码和颜色应按本规程规定执行。

2.7 管道检测记录应在现场按规定格式填写完成，不得事后补填，以保证资料的真实性、 准确性。 在描述管道缺陷或结构特征在管道环向上的位置时应采用时钟表示法。以声纳检测的渠箱缺陷定位应按系统实际量测位置以数值表示。

2.8 管道检测成果报表必须包括：工程名称（或合同号）、检测时间、天气、操作者、所持检测资格证书编号、地名、路名、录像文件（带）编号、管道用途、开始/结束井编号、形状、管径、材质、内衬、管道接头间距、检测方向、缺陷位置、分布时钟、代码级别及缺陷照片等，对于连续性缺陷还应注明起/止位置和长度。报表应经操作者、填表人和审核人签名确认。

2.9 管道检测成果资料应按档案管理中统一载体、装订规格的要求，分为文字、表、图和光盘（录像带）四大类进行编号和组卷。

2.10 管道检测成果可置入数字市政系统，并建立动态管理机制。

2.11 管道检测现场施工必须执行现行的行业标准《排水管道检测与修复安全技术规程》CJJ6 的有关规定。

2.12 普查类检测项目，中标人的现场负责人应全程见证现场检测过程，并及时确认管道的重大缺陷。

2.13  影像资料要求

2.13.1 缺陷的类型和代码宜在现场确认并记录。现场检测完毕后，应由第二者根据录像复核。

2.13.2 缺陷的几何尺寸应比照管径或相关物体的尺寸确认。

2.13.3 对无法确定的缺陷类型或等级必须在评估报告中加以说明。

2.13.4 缺陷图片应采用现场最佳角度和最清晰的图片方式，特殊情况下也可采用对看录像抓取图片的方式。

四、项目成果

1、完成本项目的实施后，根据采购人的要求，提供书面及电子版本的成果文件。

2、在项目实施过程中，要求中标人每完成一个区域的检测后，即时出具该区域的成果报告，以便采购人安排其它工作。

3、 在项目全部实施完成后， 出具完整的最终成果报告， 成果报告包括成果表数据、检测录像数据、缺陷照片数据、缺陷分布图数据、技术设计书、检测报告书等。

4、书面资料数量：一式六份。

五、项目实施进度要求

1、中标人须安排人员，在任务单规定时间内完成所有项目的检测，并在完成检测后一个月内出具相应的成果报告。

2、整体服务期2个月，经业主确认具体的作业区域并划分区块后，根据业主指定的区块 20 天内完成该区块面积内的全部现场作业， 并在完工后的 10 天内提供完整的成果报告。项目实施过程中采购人因工作安排或管网运行调度而导致服务期超过2个月，则不属于中标人逾期提供服务责任范围，但中标人必须继续履行合同义务直至采购人要求的所有作业任务完成，且中标人须考虑和承担因此造成服务期延长而产生的有关费用（视作已包含在本次投标报价中），采购人不予补偿该费用。

六、其它要求

1、如招标人有任务安排或需处理的事宜，中标人须在一个小时内到达现场配合采购人工作，如未在一个小时内响应并到达，则每次扣罚 1000 元。

2、本项目在施工时，如须进行封道作业、消防栓用水的，则由中标人办理相关手续和承担有关费用，采购人可配合人办理相关事项。

3、中标人应重视安全作业，严格执行安全协议的有关内容，并对其服务过程中出现的质量及安全问题负责处理解决和承担一切费用。

# 第三卷

# 第五章  投标文件格式

玉环市普青工业园区污水零直排前期排查项目

标函名称：　　　　　　　　商务标

投标人：　　　　　　　　　　　　　　　　　（盖章）

日　期：

目录

一、投标承诺书

二、项目负责人简历表

三、派驻本项目主要人员表

四、法定代表人授权委托书

五、台州市建设工程诚信投标承诺书-

一、投标承诺书

投标承诺书

（招标人名称）：

我方已收到招标文件，经考察现场和研究上述招标文件及合同条件、技术规范的全部内容和其他有关文件。我方决定参加投标，并承诺如下：

一、我方愿以总报价人民币    拾    万    仟   佰    拾   元，￥：       元（保留二位小数）承担上述项目的前期排查任务。

二、我方承诺本项目的完成时间为：            日历天。

三、我方承诺成果达到能符合满足设计单位的相关设计参数要求。

四、我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，我方将受此约束。除非另外达成协议并生效，招标人的招标文件、中标通知书和我方的投标文件、投标承诺书将构成约束我们双方的合同。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月  日

二、项目负责人简历表

派驻本项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执业资格 |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |  |
| 个人简历及主要业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月  日

三、派驻本项目主要人员表

派驻本项目主要人员表

| 职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 本岗工龄 | 岗位证书号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月  日

四、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我      （姓名）系           （投标人）的法定代表人，现授权委托我单位          （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加               （招标人）的         （项目）的投标。授权委托人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人：

授权委托日期：            年            月             日

五、台州市建设工程诚信投标承诺书

台州市建设工程诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加                                                                                                         本项目                          （项目名称）的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

年    月    日

商务偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 招标文件对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人盖章：

附件五（二）

技术偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 招标文件对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人盖章：

玉环市普青工业园区污水零直排前期排查项目

标函名称：　　　　　　　技术资信标

投标人：　　　　　　　　　　　　　　　　　（盖章）

日　期：

目录

1、投标人营业执照复印件，财务状况报告，依法缴纳税收和社会保证资金的相关材料

2、公司资质和业绩、投标方案的科学性和完整性、项目所需的技术及专业人员、投标方案需具备的机械设备、投标人荣誉证书等详细描述（根据评分项所涉及的内容编制）

3、符合评分要求的业绩合同、证书、获奖情况等复印件（根据评分项所涉及的内容编制）

4、技术、商务偏离表

5、投标人认为需要提供的其他文件和资料（根据评分项所涉及的内容编制）

6、相关证书复印件

1）、资质证书

2）、项目负责人证书

3）、《省外企业进浙承接业务备案证明》，若为浙江省外企业的

4）、评标时要求提供的相关原件材料的复印件

玉环市普青工业园区污水零直排前期排查项目

标函名称：　　　　　　　原件资料

投标人：　　　　　　　　　　　　　　　　　（盖章）

日　期：

目录

1）、资质证书（若为电子证书的，提供网上打印件）

2）、项目负责人证书（若为电子证书的，提供网上打印件）

3）、评标时要求提供的相关原件材料