玉环市国有企业采购

公开招标文件

CX-YHGQCG-2019-01

采购项目：玉环市渔港经济区建设规划编制项目采购

采 购 人：玉环市渔港开发有限公司(盖章）

浙江财信工程咨询有限公司（盖章）

2019年09月05日

目 录

- 公开招标采购公告

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 公开招标采购需求

- 政府采购合同主要条款

- 投标文件格式附件

七、专家评分索引表

第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定, 受采购人委托，现就玉环市渔港经济区建设规划编制项目采购进行公开招标采购，欢迎合格供应商前来投标。

一、招标项目编号：CX-YHGQCG-2019-01

二、招标项目概况：

| 标项 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 简要技术要求描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉环市渔港经济区建设规划编制项目采购 | 1 | 项 | 210万元 | 对玉环市渔港经济区全市标准渔港进行规划(规划范围包括玉环市中心渔港、一级渔港、二级渔港,及其腹地,和具有一定渔业基础的乡镇、产业园。)具体详见采购招标文件第四章公开招标采购需求。 |  |

四、投标供应商资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 ；

3、供应商须同时具有农林行业（渔港、渔业工程）专业乙级及以上工程设计资质和城乡规划编制资质乙级及以上资质；

4、供应商拟派本项目的项目负责人应具有渔港工程或港口工程或港口及航道工程高级工程师及以上技术职称（专业以职称证书的专业为准）。

4、同一法人机构与其任何分支机构（或同一法人机构的不同分支机构）不得同时对本项目进行投标，否则其投标均按无效标处理；

5、对本项目具有履约服务能力的；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、本次招标接受联合体投标。联合体牵头须具备农林行业（渔港、渔业工程）专业乙级及以上工程设计资质，组成联合体各方不得再与其他单位组成另外联合体参与本项目的投标。

五、招标文件获取的方式、时间：

1、获取方式：网上免费下载（不接受网上报名），下载地址为http://www.zjzfcg.gov.cn或https://www.yhjyzx.com/home/index

2、获取（公告）时间：2019年9月5日至2019年9月12日

上午：8:30-12:00      下午：14：30-17:30

3、报名地点：玉环市玉城街道泰安路198号上段大厦3单元1501室浙江财信工程咨询有限公司；

六、供应商报名时应提交的资料：

1、供应商报名登记表（格式见公告附件，原件加盖公章）；

2、供应商有效的营业执照、税务登记证（复印件加盖公章，如为多证合一仅需提供营业执照复印件加盖公章）；如果分支机构投标须具有总公司授权;

3、相关资质证书（复印件加盖公章）；

4、项目负责人职称证书（复印件加盖公章）；

5、联合体协议书（复印件加盖公章，仅联合体单位参加投标的提供）；

6、法定代表人授权委托书原件、授权代表的身份证复印件。

以上资料需整理后按顺序装订成册。采购机构将根据报名的供应商提交的文件资料进行核查，核查合格的供应商方可报名参加投标。

七、投标截止时间：2019年9月25日　上午09:30

八、投标地点：玉环市公共资源交易中心（玉环市新城中路与长治路（南一路）交叉路口）二楼开标室(二)；

九、开标时间：2019年9月 25日　上午09:30

十、开标地点：玉环市公共资源交易中心（玉环市新城中路与长治路（南一路）交叉路口）二楼开标室(二)；

十一、其他事项：

1、本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门投诉。

十二、联系方式：

采购代理机构名称：浙江财信工程咨询有限公司

联系人：应美琴、张仙花

联系电话：0576-87217575

邮箱：183020914@qq.com

地址：玉环市玉城街道泰安路198号上段大厦3单元1501室

采购人名称：玉环市渔港开发有限公司

联系人： 颜先生

联系电话：15067612888

地址： 玉环市坎门街道

玉环市国有企业采购报名申请表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标编号 |  |  |  |  |  |  |
| 投标申请单位名称 |  | （盖章） |  |  |  |  |
| 报名时间 |  |  |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  |  | 手 机 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| E—mail |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 通信地址 |  |  |  |  |  |  |
| 以下内容增值税一般纳税人须填写齐全 |  |  |  |  |  |  |
| 税号（纳税识别号） |  |  |  |  |  |  |
| 开票地址、电话 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行、银行账号 |  |  |  |  |  |  |
| 提交的报名资料清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 提交资料名称 |  |  | 是否提交 |  | 备 注 |
| 1 | 供应商有效的营业执照、税务登记证（复印件加盖公章，如为多证合一仅需提供营业执照复印件加盖公章）；如果分支机构投标须具有总公司授权; |  |  |  |  |  |
| 2 | 相关资质证书（复印件加盖公章） |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人职称证书（复印件加盖公章） |  |  |  |  |  |
| 4 | 法定代表人授权委托书原件、授权代表的身份证复印件 |  |  |  |  |  |
| 5 | 联合体协议书（复印件加盖公章，仅联合体单位参加投标的提供） |  |  |  |  |  |

以上报名资料请装订成册。

- 投标人须知

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合招标公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 不组织 |
| 3 | 投标文件包装要求 | 投标文件中的报价文件必须与其他文件分开各自密封包装。 资格证明文件、商务与技术文件正本壹份、副本肆份，报价文件正本壹份、副本肆份，资料原件一套（另行包装）。 |
| 4 | 投标有效期 | 投标有效期为开标后90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。 |
| 5 | 投标文件递交 | 截止时间：北京时间2019年9月25日09:30 递交地点：玉环市公共资源交易中心（玉环市新城中路与长治路（南一路）交叉路口）二楼开标室（二） 逾期送达的投标文件恕不接受 |
| 6 | 开标时间及地点 | 时间：北京时间2019年9月25日09:30 地点：玉环市公共资源交易中心（玉环市新城中路与长治路（南一路）交叉路口）二楼开标室（二） |
| 7 | 投标保证金 | 无 |
| 8 | 履约保证金 | 供应商在签订合同前须交纳本项目履约保证金为合同金额的 5 %； |
| 9 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性 响应，否则作无效投标处理。 |
| 10 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一 、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

### 1、“采购组织机构”指采购人委托组织招标的集中采购机构/采购代理机构。

2、采购人：是指委托集中采购机构/采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

- （三）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（四）特别说明

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

### 4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

### 5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 6、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

### 7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

### 8、本项目不允许分包。

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购组织机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标人接到招标文件后，按照采购组织机构的要求提供：资格证明文件、资料原件、商务与技术文件和报价文件。【特别提示：如有要求提供资料原件的，原件另行包装，并与投标文件一起提交，投标截止时间后所有原件不予接收。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代】

▲1、资格证明文件的组成：

- 投标声明书；

- 授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)；

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- 提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；

（7）联合体协议书（仅联合体单位参加投标的提供）。

2、商务与技术文件的组成：

- （1）投标人情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩、服务网点情况介绍等）。

- （2）投标方案描述：

- A.项目需求的理解与分析(投标人对项目现状及需求的理解情况，对项目现状和需求描述的全面性、准确性、针对性，项目功能设计完备、对系统各组成部分等功能进行准确的分析，对项目重点、难点的把握，解决方案及合理化建议)。

- B.项目实施方案（大纲）；

- C.项目质量保证措施；

- D.项目组织体系和管理制度；

- E.项目进度保证措施；

- F.服务承诺；

- G.人员投入介绍及人员相关证书复印件。

（3）商务技术响应表。

（4）投标人的相关证书、软件著作权证等等与本项目相关的认证证书或文件；

（5）类似业绩项目情况（投标人类似项目实施情况一览表、合同复印件等）；

（6）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术文件评分的各类证明材料）。

3、报价文件的组成

（1）报价文件由开标一览表、报价明细表、小微企业等声明函、产品适用政府采购政策情况表，以及投标人认为其他需要说明的内容组成。

（2）此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（3）投标报价是包括完成本合同所规定义务的一切费用，包括人工、材料、出具设计文件、预算编制、管理、税费、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费、招标代理费等所需的全部费用，全部费用已包含在开标一览表的投标总报价中。

（4）政府采购优惠政策相关资料、产品适用政府采购政策情况表（如有）。

（5）相关报价单需打印或用不退色的墨水填写，投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（6）投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲（7）本项目设有最高限价，最高限价为210万元；如投标人的投标报价超过最高限价，其投标文件作无效标处理。

- 投标文件的制作、封装及递交要求

1、投标文件的制作要求

（1）投标人应按照投标文件组成内容及项目招标需求制作投标文件，不按招标文件要求制作投标文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由投标人自行承担。

（2）投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，投标文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖投标人的公章以及法定代表人或全权代表盖章或签字。

（3）投标文件以及投标人与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了，同时节约纸张；投标文件建议以A4纸大小双面打印并装订。

2、投标文件的封装要求

（1）投标文件份数：资格证明文件、商务与技术文件、报价文件必须分别编制并分开单独装订成册：资格证明文件共 5 份（ 1 正本  4 副本，封装成一袋），商务与技术文件共  5 份（  1 正本  4 副本，封装成一袋），报价文件共  5 份（ 1 正本， 4  副本封装成一袋），资料原件共 1 份，封装成一袋。投标文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。除报价文件外其余一律不准出现数字报价。如有不同标段，请按标段号分别装订，密封要求同上。

（2）所有投标资料按投标文件的组成所列内容及顺序装订成册，并逐页连续标注页码。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。

（3）请在密封袋的封口处应有投标单位公章或投标全权代表签字。封皮上写明项目编号、标段、招标项目名称、投标人名称，并注明“投标文件名称（资格证明文件、资料原件、商务与技术文件和报价文件）”、“开标时启封”字样，未按上述要求密封及加写标记，采购组织机构对投标文件的误投和提前启封不负责任。

（4）项目如分标段，各标段投标文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。资料原件仅需提供一份单独密封。

（5）因密封不严、标记不明而造成失密、拒收、过早启封等情况，采购组织机构概不负责。

3、投标文件的递交要求

（1）投标文件必须在规定时间前派人送达指定的投标地点。投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。

（2）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

4、投标文件的补充、修改和撤回。

（1）投标人如需对上交的投标文件进行补充、修改或撤回的，必须在投标

截止时间以前将书面的修改文件或撤消通知送达采购组织机构。

（2）投标修改文件必须密封，在密封袋上写明项目编号、标段、招标项目名称、投标人名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样，其作为投标文件的组成部份。

（三）投标文件的有效期

- 自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、开标

（一）开标事项

采购组织机构在“招标公告”规定的时间和地点公开开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。采购组织机构工作人员接收投标文件并登记，并由供应商代表对递交记录情况进行签字确认。评标委员会成员不得参加开标活动。（本次招标采用先评审商务资格和技术服务方案，后公开并评审商务报价的办法实施）。

（二） 开标程序：

1、开标会由招标项目负责人主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4、投标人或其当场推荐的代表，检查投标文件密封的完整性；

5、按投标文件递交的先后顺序当场拆封资格证明文件、商务与技术文件后，进入资格审查及符合性审查环节；

6、完成综合比较与评价后，由主持人按投标文件的先后顺序当场拆封报价文件，并现场宣读《开标一览表》中的投标报价，以及采购组织机构认为有必要宣读的其他内容；

7、采购组织机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认。同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

8、在完成评标后，宣布评标结果，开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购单位评审代表组成。

（二）评标程序

1、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购组织机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

3、综合比较与评价

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

4、得分确认及评审报告编写

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认；

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

5、评价

采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）投标人存在下列情况之一的，投标无效

1、资格证明文件或商务与技术文件跟报价文件出现混装或在资格证明文件或商务与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的货物跟商务与技术文件中的投标货物出现重大偏差的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的。

3、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

4、投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

5、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6、报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价。

7、主要性能参数指标负偏离项（含） 1 以上的。

8、投标参数未如实填写，完全复制粘贴招标参数的。

9、投标文件提供虚假材料的。

10、不符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

12、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标方法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

1、确定中标供应商。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告。采购组织机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

3、发出中标通知书。采购组织机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

七、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起10个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的,以投标违约处理，取消中标资格，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

6、履约保证金

6.1 供应商在签订合同前须交纳合同总金额  5 %的履约保证金。

6.2 履约保证金在提交报告并通过甲方验收合格后无息退还。

## 八、采购代理费

中标供应商在领取中标通知书前须支付采购代理费25000元人民币，采购代理费包含在投标总价中。招标代理服务费汇入以下账户：

开户银行：浙江玉环农村商业银行股份有限公司珠港支行

开户名称：浙江财信工程咨询有限公司玉环分公司

开户帐号：201000164114689

第三章  评标办法及评分标准

一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分。商务报价评分30分，商务与技术文件评分 70分。

（一）商务与技术文件中的客观分由评标委员会讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各投标人商务与技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

（三）投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 %×100 。

（四）政府采购政策及优惠：（1）关于小型、微型企业（简称小微企业）投标：小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业投标应提供《小微企业声明函》、国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（评标委员会据此进行核查）、《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），如投标人提供其他小微企业制造的货物，应同时提供制造商的《小微企业声明函（制造商）》和国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（评标委员会据此进行核查）；（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；（3）残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

具体优惠：对于小型微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。同一投标人（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

注：得分以系统计算为准，保留2位小数。

三、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人为中标候选人。

四、如综合得分相同，投标报价低者为先；如综合得分且投标报价相同的，则抽签确定中标候选人。

五、提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家供应商认定：（1）评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会集体推荐一个投标人作为中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

六、商务与技术文件评分（70分）具体分值细化条款如下表：

| 序号 | 评分项目 | 评 分 内 容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人与本项目相关业绩 | （1）投标人自2015年1月1日（以合同签订时间为准）至今承担过渔港经济区规划项目编制工作的，每个项目得5分，最高5分，投标人应在投标文件中提供合同复印件并加盖投标人公章，提供原件备查，不提供不得分； （2）投标人自2015年1月1日（以合同签订时间为准）至今承担过渔港相关规划或者渔业产业相关规划编制工作的，每个项目得3分，最高9分。投标人应在投标文件中提供合同复印件并加盖投标人公章，提供原件备查，不提供不得分； （3）投标人自2015年1月1日（以合同签订时间为准）至今承担过中心渔港或一级渔港设计且投资额在3000万元以上工作的（初步设计或实施方案任意一项即可），每个得1分，满分3分。投标人应在投标文件中提供合同复印件并加盖投标人公章，提供原件备查，不提供不得分。 | 17分 |
| 2 | 拟投入本项目的服务团队人员 | （1）项目负责人荣获过渔港工程设计成果奖荣誉证书的，每项得2分，最高2分（备注：投标人须在投标文件中提供获奖证书或相关证明文件复印件并加盖公章，提供原件备查，不提供不得分）。 （2）拟投入服务团队人员中每1名高级工程师（或相当于高级工程师）及以上得2分，该项最高得8分。（备注：投标人须在投标文件中提供证书复印件并加盖公章，提供原件备查，不提供不得分）。 | 10分 |
| 3 | 技术方案编制 | （1）对项目的服务需求的理解，根据投标人对招标项目的理解的准确性，进行酌情打分，一档6.0-4.6分，二档4.5-3.1分，三档3.0-0分，该项最高得6分。 （2）项目实施方案（大纲），根据投标人提供的针对本项目的实施方案（大纲）是否完整可行进行比较、综合评议；一档15.0-10.1分，二档10.0-5.1分，三档5.0-0分，该项最高得15分。 （3）项目质量保证措施，根据投标人提供的项目质量保证措施进行相对比较，综合评议；一档5.0-4.1分，二档4.0-3.1分，三档3.0-0分，该项最高得5分。 （4）项目组织体系和管理制度，根据投标人提供的针对本项目的组织体系和管理制度等方面进行相对比较、综合评议；5.0-4.1分，二档4.0-3.1分，三档3.0-0分，该项最高得5分。 （5）项目进度保证措施，根据投标人提供的项目进度保证措施进行相对比较，综合评议；一档5.0-4.1分，二档4.0-3.1分，三档3.0-0分，该项最高得5分。 （6）服务承诺，对服务承诺、响应的及时性、后续服务便利性等进行服务承诺，一档6.0-4.6分，二档4.5-3.1分，三档3.0-0分，该项最高得6分。 | 42分 |
| 4 | 标书质量 | 根据投标文件制作的规范性、条理性等进行酌情打分（0-1分)。 | 1分 |

注：以上评分涉及到的相关证书、合同等相关证明资料均须提供原件，否则投标文件相关内容无效该项不得分。

第四章  公开招标采购需求

## 一、项目概况：

渔港经济区是在建设现代渔港的基础上，综合城镇建设和产业集聚，形成以渔港为龙头、城镇为依托、渔业为基础，集渔船避风补给、鱼货交易、冷链物流、精深加工、海洋药物、休闲观光、城镇建设为一体，人流、物流、资金流、信息流等多流涌动，区域产业结构平衡、产业层次较高、辐射效应明显的现代渔业经济区，是沿海经济社会发展的重要平台、产业融合发展的重要基地、防灾减灾的重要屏障、现代渔业管理的重要支撑和特色城镇建设的重要载体。

《玉环市渔港经济区建设规划》的编制,是为了落实《全国沿海渔港建设规划》（2018-2025年），强化渔区基础设施建设，促进渔区产业融合，加快玉环渔业经济发展，助推渔区乡村振兴，要求在前期渔港建设规划和城市发展规划的基础上,结合当前玉环城市发展与渔港建设发展的实际情况,对《玉环市渔港经济区建设规划》进行编制，确保渔港经济区规划发展的可持续性。

二. 规划编制范围

对玉环市渔港经济区全市标准渔港进行规划(规划范围包括玉环市中心渔港、一级渔港、二级渔港,及其腹地,和具有一定渔业基础的乡镇、产业园。)

## 采购内容及要求：

玉环渔港经济区属于台州南部渔港经济区，规划期内以玉环坎门中心渔港为龙头，一二级渔港为基础，其它渔港为补充。重点支持扩建玉环坎门中心渔港，提升其它渔港设施功能，推动形成集产业集聚、生产服务、旅游休闲、海洋观光、宜游宜居等为特色的渔港经济区。必须按（全国沿海渔港建设规划（2018-2025年））内要求进行规划。

1.项目主要内容

（1）渔业产业前期调研：根据玉环市各级渔港的基础条件，提出渔港经济区产业发展的总体策略。包括产业现状与条件分析，产业发展总体思路和定位，重点产业选择和发展策略等。

（2）渔港经济区现状调研：对玉环市渔港现状进行深入调研，确保基础资料翔实，包括自然条件、交通条件、渔业资源、旅游资源、经济发展、渔港现状及相关规划等，并进行资源承载力分析及无人机影像采集；

（3）规划编制：规划从落实乡村振兴战略的角度开展顶层设计，立足当地经济社会发展需要、区域产业基础、海洋渔业发展现状、城镇分布特点和渔港自身条件，对渔港经济区的各方面、各层次、各要素进行统筹规划，划分渔港建设类型，对渔港经济区进行空间布局，要求具有战略性、全局性、长远性和可操作性，并提出渔港经济区建设重点项目。

（4）玉环市数字渔业平台建设：明确渔港经济区信息化管理建设内容，包括渔船、渔港、渔民、渔获物综合管理、渔港综合管理、捕捞渔获物定港上岸等内容；

（5）通过全面调查研究和勘察、科学实验，从技术、经济、资源、环境、社会等方面对建设规划进行比较、论证，提出建设规划，并与国家发改委、农业农村部联合颁发的《全国沿海渔港建设规划（2018-2025年）》等相关专项规划进行衔接协调，作为玉环市开展渔港经济区建设工作的基本依据。

2. 编制依据：

《全国沿海渔港建设规划（2018-2025年）》

《海洋生态文明建设实施方案》（2015-2020年）

《浙江省沿海标准渔港布局与建设规划》（2008年）

《中华人民共和国城乡规划法》（2008）；

《中国人民共和国土地管理法》（2004）；

《中华人民共和国环境保护法》（2014）；

《城市规划编制办法》（2006）；

《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）；

《渔港总体设计规范》（SC/T9010-2000）；

《全国渔业发展第十三个五年规划》；

《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》；

《浙江省渔港和渔船避风锚地建设“十三五规划”》（2016~2020）；

《浙江省海洋灾害防御能力提升“十三五”规划》（浙海渔发[2016]7号）；

《浙江省人民政府办公厅关于加强渔港建设管理推进渔港经济区建设的意见》（浙政办发[2018]118号）

其他相关的法律法规、行业规程以及相关文件。

3. 规划编制年限

2019年至2025年

- 4.成果要求

（1）《玉环市渔港经济区建设规划》报告文件30份，电子版文件1份。

（2）各专题提供正式文本30份和含有所有正式规划成果资料的电子光盘1份。

（3）提供中间成果报告的份数和次数根据评审需要提供；

（4）成果质量标准：合格（必须通过采购人及采购人的上级主管部门评审及认可，且符合玉环市国土空间规划要求）。深度达到总体规划深度，重点区域规划深度必须达到城市设计规划深度。编制人应根据本合同工程项目具体情况，按照国家有关的现行技术标准、规范、规程、定额、办法、示例等有关规定，完成本合同项目的编制工作。

## 四、服务周期要求

在合同签订后180日历天内完成规划编制工作。2019年11月底完成报告初稿，经业主及业主的上级主管部门评审及认可后30天内提交最终稿。

五、付款条件

本项目编制费分三次支付：

1. 合同签订后的15个日历天内，支付合同总价的30%，

2. 完成《玉环市渔港经济区建设规划》初稿咨询会通过后15个日历天内，支付合同总价的40%；

3. 提交报告并通过甲方验收合格后支付剩余尾款，合同总价30%。

。

第五章  合同主要条款

《玉环市渔港经济区建设规划》

设计合同

工  程  名  称：

工  程  地  点：

合  同  编  号：

设计证书等级：

发    包    人：

设    计    人：

签  订  日  期：

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

发包人：

设计人：

发包人委托设计人承担             设计，项目地点为            ，经双方协议一致，签订本合同，共同执行。

第一条  本合同签订依据

根据《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同。

第二条  设计依据

2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2.2 发包人提交的基础资料。

2.3 设计人采用的主要技术标准是：《中华人民共和国城乡规划法》（2008）；《中华人民共和国土地管理法》（2004）；《中华人民共和国环境保护法》（2014）；《城市规划编制办法》（2006）；《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137－2011）；《渔港总体设计规范》（SC/T9010-2000）、《浙江省海洋灾害防御能力提升“十三五”规划》（浙海渔发[2016]）7号）、《浙江省渔港和渔船避风锚地建设“十三五”规划》（2016~2020）、《全国沿海渔港建设规划》（2018-2025年）及其他相关的法律法规、行业规程以及相关文件。

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断。

3.1 合同书

3.2 中标通知书；

第四条 本合同项目设计内容

设计内容：                       。

第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

本项目调查及文本编制时需要的相关资料，合同签订后7个日历天。

第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间：

交付的设计文件及份数：

《玉环市渔港经济区建设规划》报告文件30套，各专题提供正式文本30份,上述所有正式规划成果资料的电子版文件1份。2019年11月底完成报告初稿，经业主及业主的上级主管部门评审及认可后30天内提交最终稿。

第七条 费用

7.1本项目设计费用为人民币        元整（¥：          ）；

第八条 支付方式

合同签订后技术咨询报酬由甲方支付乙方，付款时乙方提供等额正式发票。具体支付方式和时间如下：

8.1 合同签订后的15个日历天内，第一次支付合同总价的30%，人民币     元整（¥：  ）；

8.2 完成《玉环市渔港经济区建设规划》初稿咨询会通过后15个日历天内支付合同总价的40%，人民币     元整（¥：      ）；

8.3 提交报告并通过甲方验收合格后支付剩余尾款，合同总价30%人民币    元整（¥：  ），同时返还全部履约保证金。

第九条 双方责任

9.1 发包人责任

9.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

9.1.2  发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。

9.1.3 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作中， 不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

9.1.4 发包人必须按合同规定支付首付款，收到首付款作为设计人设计开工的标志。未收到首付款，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。

9.1.5 发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

9.1.6 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

9.1.7 发包人应为设计人派往现场开展后续服务的设计人员提供协助。

9.1.8 设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

9.1.9 承担本项目外的专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。

9.2 设计人责任

9.2.1  设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2  负责对外的设计资料进行审查，负责该事同项目的设计联络工作。

9.2.3  合同生效后，设计要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

9.2.4 设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。

第十条 保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对立同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 (二)种方式解决；

(一)提交促裁委员会仲裁；

(二)依法向人民法院起诉。

第十二条  合同生效及其他

12.1  发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

12.2  由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.3  本合同双方签字盖章即生效，一式 陆 份，发包人 叁 份，设计人 叁 份。

12.4  双方履行完合同规定的义务后，合同即行终止。

12.5  双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.6  未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

| 委托方（甲方）： | 受委托方（乙方）： |  |
| --- | --- | --- |
| 住 所 地： | 住 所 地： |  |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |  |
| 项目负责人： | 项目负责人： |  |
| 通讯地址： | 通讯地址： |  |
| 邮政编码： | 邮政编码： |  |
| 电 话： | 电 话： |  |
| 开户银行： | 开户银行： |  |
| 银行帐号： | 银行帐号： |  |
| 签订日期： 年 月 日 |  |  |

第六章  投标文件格式附件

附件1                              　　　             本

项目名称

项目编号：（标段）

投

标

文

件

（资格证明文件）

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格证明文件目录

- 声明书（附件2）

- 授权委托书（附件3）

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

4、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 6、提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料

7、联合体协议书（仅联合体单位参加投标的提供）（附件17）

附件2

投标声明书

（采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（ 姓名 ）系（ 投标人名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来：在政府采购领域中的项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：   年     月     日

附件3

授权委托书

（采购代理机构名称）：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	    项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（公章）：                              日期：

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表姓名： 全权代表身份证复印件粘帖处

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件4：

项目名称

项目编号：（标段）

投

标

文

件

（商务与技术文件）

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

商务与技术文件目录

- 投标人情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩、服务网点情况介绍等）。（格式见附件5、附件6）

- （2）投标方案描述：

- A.项目需求的理解与分析(投标人对项目现状及需求的理解情况，对项目现状和需求描述的全面性、准确性、针对性，项目功能设计完备、对系统各组成部分等功能进行准确的分析，对项目重点、难点的把握，解决方案及合理化建议)。

- B.项目实施方案（大纲）；

- C.项目质量保证措施；

- D.项目组织体系和管理制度

- E.项目进度保证措施；

- F.服务承诺；

- G.人员投入介绍及人员相关证书复印件。（格式附件7、附件8）

（3）商务技术响应表；（格式见附件9）

（4）证书一览表；（格式见附件10）

（5）类似业绩项目情况；（格式见附件11）

（6）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术文件评分的各类证明材料）。

（以上内容具体描述详见“第三部分投标人须知”中“三、投标文件”的组成说明）

附件5

投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 | 平方米 □自有□租賃 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  |  | 发证机关 |  | 编号 | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件6

服务网点情况表

项目名称：

项目编号：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（或负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日 期：     年    月　  日

附件7

项目实施人员一览表（第 标）

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书复印件；

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：投标截止日之前六个月以内的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件8

项目负责人资格情况表

采购项目：                                            采购编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （供货合同或中标通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件9

商务技术响应表

项目名称：

项目编号：

| 项目、页码 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在此表中列明与招标文件要求有正偏离或负偏离的情况。

投标人（盖章）：

法定代表人（或负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日 期：   年   月    日

附件10

证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书；

2.附所列证书复印件或其他证明材料。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件11

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖投标人公章）；

2.报价供应商可按此表格式复制。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件12

项目名称

项目编号：（标段）

报

价

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

1、开标一览表（附件13）；

2、报价明细表（附件14）；

3、针对报价投标人认为其他需要说明的；

4、小微企业等声明函（附件15）；

5、产品适用政府采购政策情况表（附件16）。

附件13

开标一览表 (第 标)

项目编号：

项目名称：                                     [货币单位：人民币元]

| 投标总报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

填报要求：

完成本合同所规定义务的一切费用，包括人工、材料、出具设计文件、预算编制、管理、税费用。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件14

报价明细表 (第 标)

项目名称：

项目编号：CX-YHGQCG-2019-01                            [货币单位：人民币元]

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计投标总报价 |  |  |  |  | ¥ |

要求：

1. 本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

3.投标报价明细表所填内容按招标文件采购服务内容要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

▲4. 供应商须另外提供详细分项报价清单，不提供详细分项报价清单将视为没有实质性响应招标文件。

5.供应商在投标时需提供本表的电子文档（单独封装，建议使用光盘），以便网上公示使用，电子文档将不予退还。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件15

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员和营业收入的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加×××政府采购中心组织的采购项目（项目编号： ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（单位公章）：

日期：  年  月  日

小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写营业收入和从业人员的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位公章）：

日期：   年  月   日

中小企业资格确认意见书

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，兹确认公司为行业的（请填写：中型、小型、微型）企业。

省（市、县、区）中小企业局（盖章）

日期：    年   月   日

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件16

产品适用政府采购政策情况表

| 小微企业扶持政策 | 小型、微型企业投标且所投产品（指货物、工程、服务）由本企业制造，或者所投产品（仅指货物）含有其他小型、微型企业制造的，应按要求列出具体产品与金额。. |
| --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造企业名称 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计（元） |  |  |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

- 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分依据（以“小型、微型企业产品金额合计”为准进行价格折扣，表中所填内容必须与政府采购优惠政策需提供的相关资料相符，如出现不相符或提供资料不全的，该小型、微型企业产品合计金额将不予以享受小微企业扶持政策优惠）。

附件17：

联合体各方对牵头人的授权书

本授权委托书声明：我单位系               为参加玉环市渔港经济区建设规划编制项目的投标活动，自愿和                       组成联合体，现授权委托

为本联合体的牵头单位。授权牵头人负责与业主联系，签署并递交投标文件。本联合体如有幸中标，授权牵头人代表联合体接受项目指令，负责项目费用的收支。我单位在此声明将按合同条件的规定，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照各自的职责，承担自身所负的责任和风险。

特此委托。

授权单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：        年   月   日

第七章   专家评分索引表

| 序号 | 评分内容 | 自评分 | 在投标文件中所对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：1、“专家评分索引表”装订在商务与技术文件首页。投标供应商应结合本招标文件评分细则认真填制相关内容，以及在投标文件中所对应的页码，如未提供，评委有权认为不具备或不符合，有可能影响投标人的得分。

2、如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人代表签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日