台州市建设工程

招 标 文 件

招标项目：玉环市芦浦镇2020年度“绿彩玉环”行动（劳务部分）

招 标 人：玉环市芦浦镇人民政府（盖章）

招标代理机构：浙江开太建设工程管理咨询有限公司（盖章）

代理项目负责人：张先生 联系电话：15605869500

2020年03月

目    录

第一章 招标公告	2

投标须知前附表	4

第二章  投标须知	7

第一节 总  则	7

第二节 招标文件	8

第三节 投标文件的编制	9

第四节 投标文件的递交	11

第五节 开   标	12

第六节 评   标	12

第七节 授予合同	14

第八节 纪律和监督	16

第三章 合同条款	17

第四章 评标办法	45

附件一~附件九

其他附件材料	55

1、施工图	55

2、招标人预算书	55

# 第一章  招标公告

1.招标条件

玉环市芦浦镇2020年度“绿彩玉环”行动（劳务部分），已由相关乡镇批准建设，招标人（项目业主）为玉环市芦浦镇人民政府，建设资金来自上级拨款，委托浙江开太建设工程管理咨询有限公司进行招标代理。项目已具备招标条件，对本项目工程施工进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1  项目概况：

2.1.1玉环市芦浦镇2020年度“绿彩玉环”行动（劳务部分），本工程分别位于芦浦镇芦岙村、大坑村，项目包含内容如下：

1、2020年度芦浦镇芦岙村林区道路及河边绿化补植工程：位于芦岙村，项目内容为无林地造林，芦岙林区道路2975米、园区地块6.8亩、东塘河边绿化3380m、分水塘头绿化1850m、漩门平原绿化1110米,种植d4黄连木等苗木共5363株（包含挖穴、定植、浇水、支撑、抚育等）；

2、2020年度芦浦镇大坑村低效林分改造补植工程：分别位于大坑村，项目内容为集体山林疏伐改造（疏伐强度15%），总面积为366亩，补植二年生营养杯浙江楠及枫香各2745株共5490株（包含挖穴、施基肥、定植、浇水、抚育等）。

2.1.2本工程招标控制价：222054元。

2.2  招标范围：详见本工程的设计方案及工程预算书所包含的所有工作内容。

2.3  本次招标分为：1个标段。

2.4 计划工期：30天（日历天），抚育要求：抚育期为一年，安排在八月进行。

2.5 质量标准：符合设计方案要求的标准—合格要求，当年苗木成活率≥90%。

3.投标人资格要求

3.1  本次招标要求申请人为注册地在玉环市境内具有绿化造林施工丙级及以上资质。

3.2  投标人（法定代表人）无行贿犯罪记录（由投标文件提交截止之日上溯3年）。

3.3  本次招标不接受联合体投标。

本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。

4.招标文件的获取

4.1  请在玉环市公共资源交易中心（http://www.yhjyzx.com）网站的“乡镇自行交易信息”招标公告附件处下载招标文件。

4.2  招标人不统一组织现场踏勘和召开投标预备会，投标人视需要自行前往现场进行踏勘。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年03月13日14时00分，递交地点为玉环市芦浦镇人民政府四楼会议室。

5.2  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.发布公告媒介

本次招标公告在玉环市公共资源交易中心“乡镇自行交易信息”网站上发布。

7.联系方式

| 招 标 人：玉环市芦浦镇人民政府 | 招标代理机构：浙江开太建设工程管理咨询有限公司 |
| --- | --- |
| 联 系 人：瞿先生 | 联 系 人：张先生 |
|  | 电 话：15605869500 |

# 投标须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 招标人 | 名称：玉环市芦浦镇人民政府 地址：玉环市芦浦镇人民政府 联系人：瞿先生 |
| 2 | 1.1 | 招标代理机构 | 名 称：浙江开太建设工程管理咨询有限公司 地 址：玉环市玉城街道泰安路198号上段大厦3单元2102室 联系人：张先生 电 话：15605869500 |
| 3 | 1.1 | 工程名称 | 玉环市芦浦镇2020年度“绿彩玉环”行动（劳务部分） |
| 4 | 1.1 | 建设地点 | 位于玉环市芦浦镇 |
| 5 | 1.1 | 建设规模 | 本次招标内容为：本工程分别位于芦浦镇芦岙村、大坑村，项目包含内容如下： 1、2020年度芦浦镇芦岙村林区道路及河边绿化补植工程：位于芦岙村，项目内容为无林地造林，芦岙林区道路2975米、园区地块6.8亩、东塘河边绿化3380m、分水塘头绿化1850m、漩门平原绿化1110米,种植d4黄连木等苗木共5363株（包含挖穴、定植、浇水、支撑、抚育等）； 2、2020年度芦浦镇大坑村低效林分改造补植工程：分别位于大坑村，项目内容为集体山林疏伐改造（疏伐强度15%），总面积为366亩，补植二年生营养杯浙江楠及枫香各2745株共5490株（包含挖穴、施基肥、定植、浇水、抚育等）。 |
| 6 | 1.1 | 招标控制价 | 222054元（详见招标人预算书）。 |
| 7 | 1.1 | 承包方式 | 包工包料。 |
| 8 | 1.1 | 质量标准 | 符合设计方案要求的标准—合格要求，当年苗木成活率≥90%。 |
| 9 | 1.1 | 工期要求 | 30天（日历天）。抚育要求：抚育期为一年，安排在八月进行。 |
| 10 | 2.1 | 招标方式 | 公开招标。 |
| 11 | 2.2 | 招标范围 | 招标人提供的施工图纸和预算书所包含的工程量（详见招标人预算书）。 |
| 12 | 3.1 | 资金来源 | 上级拨款。 |
| 13 | 4.1 | 投标人要求 | 注册地在玉环市境内具有绿化造林施工丙级及以上资质 |
| 14 | 4.1 | 项目负责人要求 | / |
| 15 | 4.2 | 投标人确定方式 | 资格后审。 |
| 16 | 4.6 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 17 | 13.1 | 投标文件组成 | 投标文件组成： （1）投标函（附件一）； （2）项目负责人简历表（附件二）； （3）法定代表人授权委托书（附件三）； （4）诚信投标承诺书（附件四）。 （5）相关证书（造林施工资质证书、营业执照证书的复印件）。 |
| 18 | 14.1 | 投标文件格式 | 1、投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。 2、投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展。 |
| 19 | 15.1 | 报价方式 | 清单单价结算率法。 |
| 20 | 16.3 | 投标报价要求 | 招标控制价：222054元； 上限价：188746元【招标控制价×85%】； 下限价：177643元【招标控制价×80%】； 超过有效报价上限或下限的，均为无效标。 |
| 21 | 17.1 | 投标担保要求 | 1、担保金额：5000元。 2、担保形式：现金形式。 3、担保提交地址：玉环市芦浦镇人民政府四楼会议室。 |
| 22 | 18.1 | 投标有效期 | 60日历天（自投标截止日起计算）。 |
| 23 | 19.1 | 投标文件份数 | 正本一份、副本二份。 |
| 24 | 20.3 | 投标文件密封 及装订 | 投标文件的商务标必须单独密封。 |
| 25 | 21.1 | 投标文件提交地点与开标地点 | 玉环市芦浦镇人民政府四楼会议室。 |
| 26 | 21.1 | 投标文件提交截止时间与开标时间 | 2020年03月13日14时00分。 |
| 27 | 21.2 | 投标文件递交 要求 | （1）投标人提交投标担保； （2）投标人提交《诚信投标承诺书》（参考格式见附件）； （3）投标人下列人员须经招标人（招标代理机构）确认身份后再签名报到以证明出席开标会议： ①投标人法定代表人或委托代理人（必须出具本工程授权委托书原件，参考格式见附件）必须参加开标会议，经招标人确认身份后（招标人对其身份不明的，须出具身份证或驾驶证原件）再签名报到，以证明其出席开标会议。 |
| 28 | 24.3 | 开标顺序 | 先资格审查，再开商务标。 |
| 29 | 32.1 | 评标办法 | 二次平均价最接近法。 |
| 30 | 34.3 | 工程担保 | 中标人按中标合同金额的5%提交履约担保 中标人的履约担保必须由投标人通过其基本账户转出的转帐、电汇或银行汇票方式。解入招标人以下帐户： 收款单位：玉环市芦浦镇人民政府 开户银行：玉环农商银行芦浦分理处 银行账号： 1110060201201000009404 |

投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违规违法等内容时，请自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定向招标人或招标代理机构提出书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。

# 第二章  投标须知

## 总  则

### 工程说明

  - 本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第9项。

### 招标范围

  - 本招标工程项目的招标方式详见本须知前附表第10项。

  - 本招标工程项目的招标范围详见本须知前附表第11项。

### 资金来源

  - 本招标工程项目资金来源详见本须知前附表第12项，其中部分资金用于本工程项目合同项下的合格支付。

### 投标资格

  - 投标人与项目负责人资格要求详见本须知前附表第13项和第14项。

  - 投标人确定方式详见本须知前附表第15项。投标人应按规定取得交易席位资格。

  - 项目负责人在建项目不作要求。

  - 项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（仅指项目负责人不得同时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响）。

  - 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本工程的监理人；

（4）为本工程的代建人；

（5）为本工程提供招标代理服务的；

（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的（包括项目负责人）；

（11）安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内的；

（12）根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，以中国裁判文书网查询为准，投标人（包括法定代表人）和项目负责人其一有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；

（13）投标人及相关管理人员（包括项目负责人）安全生产任职资格不符合相关规定。

  - 是否接受联合体投标详见本须知前附表第16项。如投标人系联合体，则联合体的组成及联合体各方的权利、义务须符合有关法律、法规、规章的要求。

### 现场条件

  - 施工现场已具备施工条件。

### 踏勘现场

  - 投标人可对工程施工现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

  - 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责。

  - 除招标人向投标人提供本工程有关的情况外，投标人应通过自行调查取得与本工程施工承包可能发生的费用等有关的全部情况，包括交通、环保、治安等规定和要求。

## 招标文件

### 招标文件的组成

  - 招标文件包括下列内容：

- 招标公告；

- 投标须知前附表；

第二章 投标须知；

第三章 合同条款；

第四章 评标办法；

第五章 投标文件格式；

  - 除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，投标人应经常浏览发布招标公告的媒体。

  - 投标人通过在交易场所（发布招标公告的媒体上）自行下载的方式获取招标文件及相关附件。投标人在获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

### 招标文件的澄清

  - 投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内，以无记名书面形式向招标人提出，招标人的答复将发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

### 招标文件的修改

  - 在投标截止日期前，招标人可能以补充通知的方式修改招标文件。

  - 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

  - 招标文件的澄清、修改、补充等内容将发布在交易场所（发布招标公告的媒体上），这些内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

### 招标文件的备案

  - 本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、答复等）未经招标监管机构备案的一律无效。

### 招标文件的解释权

  - 本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、答复等）的解释权属招标人。

## 投标文件的编制

### 投标文件的组成

  - 本招标工程项目的投标文件组成详见本须知前附表第17项。

### 投标文件的格式

  - 本招标工程项目的投标文件格式要求详见本须知前附表第18项。

### 投标报价组成

  - 报价方式：本工程项目报价方式详见本须知前附表第19项。

  - 投标总报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括施工设备、机械进退场费、劳务、管理、材料、安装、安全文明、维护、技术措施费、施工组织措施费、风险费、保险、利润、规费、危险作业意外伤害保险费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。各投标人应根据招标人提供的全套施工图纸、技术资料、招标人预算书，以及本工程实际情况和自身的综合实力，竞报投标总报价。总报价以人民币元计。

  - 招标人预算书：本招标文件附件提供的预算书是根据完整的施工图纸及有关资料，以统一计量单位、统一项目划分、统一工程量计算规则的原则计算得出的，是统一投标报价口径的主要依据。

### 投标报价要求

  - 投标人应根据本招标文件报价要求，结合工程施工的实际情况、市场行情、技术方案和企业的管理水平，综合分析后自主确定总报价。

  - 附件中除空白部分由投标人自报外，其余内容作为投标报价的共同基础。

  - 投标人的报价要求详见本须知前附表第20项，未按要求报价的，作无效标处理。

### 投标担保

  - 投标人按本须知前附表第21项规定提交投标担保。

  - 对于未能按要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

  - 投标担保按以下方式退还：

（1）中标人凭《建设工程中标通知书》、施工合同原件及本单位出具的收款收据退还；

（2）其余投标人（含无效标的）在开标结束后退还；

（3）投标担保不计息。

  - 投标人有下列情形的，招标人对投标人的投标担保按下列相应规定进行处理：

（1）投标人违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》承诺内容进行虚假瞒报，在评标过程中发现并以无效标处理的，对其投标担保总金额的10%～20%不予退还；在评标结束后被查实的，对其投标担保总金额的30%～40%不予退还；涉及中标候选人的，对其投标担保总金额的50%～60%不予退还；

（2）投标人存在串通投标或弄虚作假违法行为，在评标过程中发现并以无效标处理的，对其投标担保总金额的70%～80%不予退还；在评标结束后发现并被查实的，对其投标担保全部不予退还；

（3）投标人放弃中标候选人或中标资格的（包括中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件；不按照招标文件要求提交履约担保），对其投标担保全部不予退还；对招标人造成的经济损失（包括报价的差额损失）超过投标担保总金额的，应对超过部分予以赔偿。

### 投标有效期

  - 投标有效期详见本须知前附表第22项，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

  - 在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标担保。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第17条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

### 投标文件的份数和签署

  - 投标人按本须知前附表第23项规定的份数递交投标文件。

  - 招标文件附件中注明由投标人法定代表人亲自签署或印鉴、并加盖法人单位公章的，投标人均应按要求签章。

  - 当正本与副本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由评标委员会或工作人员随机抽签确定一本作为正本。

## 投标文件的递交

### 投标文件的装订、密封与标志

  - 投标人应将投标文件按规定密封，并注明项目（标段）名称、投标人名称及标函名称。

  - 密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。

  - 投标文件的密封及装订要求详见本须知前附表第24项。

### 投标文件的递交

  - 投标人应按本须知前附表第25项规定的地点，在本须知前附表第26项规定的截止时间前提交投标文件。

  - 投标人提交投标文件时需同时满足本须知前附表第27项要求，否则该投标文件予以拒收。

### 投标截止期

  - 投标文件的截止时间详见本须知前附表第26项。

  - 招标人可以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

  - 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

### 投标文件的补充、修改与撤回

  - 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

  - 投标人对投标文件的补充、修改，应按本节有关投标文件规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

  - 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标担保将被没收。

## 开   标

### 开标

  - 招标人将于投标截止期的同一时间按本须知前附表第25项所规定的地点公开举行开标会议。

  - 开标会议由招标人组织并主持。

  - 开标顺序详见本须知前附表第28项。

### 投标文件公布

  - 由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，未按本招标文件要求密封的投标文件则退还投标人，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标承诺的主要内容。

  - 招标人将对开标过程进行记录，以存档备查。

## 评   标

### 评标会议

  - 评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

  - 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

  - 评标委员会在评标前须签订《台州市建设工程公正评标承诺书》。

### 评标过程的保密

  - 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

  - 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

  - 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

### 投标文件符合性鉴定

  - 评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格等实质内容的承诺是否响应招标文件要求等。投标文件是否响应招标文件实质性内容由评标委员会界定。

  - 如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

### 投标文件的澄清

  - 评标委员会可以书面方式要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但根据本节错误的修正的规定，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

  - 评审过程中，评标委员会可能以书面形式通知投标人要求投标人就投标文件中的内容进行澄清或说明。投标人应在接到询标通知后30分钟内作出答复，若在规定时间内未作出答复的，可视作拒绝或放弃澄清或说明。

### 投标文件的评审

30.1评标委员会在评标过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，则评标委员会应认定该投标人有串通投标的嫌疑，其投标文件按无效标处理：

（1）投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象；

（2）投标文件中载明的项目管理班子系有同一人担任；

（3）投标文件由同一台电脑编制或同一附属设备打印；

（4）涉嫌故意拉高或压低投标报价；

（5）招标人（或招标代理机构）泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密的事项；

（6）不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；

（7）投标人的投标报价与招标人预算书出现非正常一致，或者报价细目呈明显规律性变化。

30.2投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按无效标处理：

（1）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（2）投标文件未按招标文件签署条款要求签章的；

（3）投标文件份数不符合招标文件前附表要求的；

（4）投标文件组成不符合招标文件要求的；

（5）联合体投标未附联合体各方共同投标协议的；

（6）投标资格不符合招标文件要求的；

（7）法律法规规定无效标的。

30.3投标文件有下列情形之一的，由评标委员会进行实质性评审后按无效标处理：

（1）投标承诺的总报价、工期、质量不符合招标文件前附表要求的；

（2）招标文件报价要求中规定作无效标的；

（3）违反招标文件其他实质性条款规定的。

30.4投标文件有下列情形之一的，经评标委员会详细评审后认定该投标文件对招标文件要求存在重大偏离的，则该投标文件按无效标处理：

（1）商务标评审中规定作无效标的；

（2）招标文件中其他内容明确规定作无效标的。

30.5如有效标不足三家使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，则本次招标失败，重新组织招标。

### 商务标的修正

  - 评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行复核：投标函中投标总报价大写与小写不一致的，以大写为准。

### 评标办法

  - 本工程项目采用的评标办法见本须知前附表第29项，具体内容详见本招标文件第三章。

## 授予合同

### 中标候选人公示

  - 招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人在交易场所（发布招标公告的媒体上）进行公示，公示期不得少于3日（最后一日为工作日）。公示期间，招标人（招标代理机构）应按照《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，对中标候选人有无行贿犯罪记录进行查询，以中国裁判文书网查询为准。

  - 公示期间，投标人对中标候选人资格有异议的，可向招标人（招标代理机构）提出（附相关有效证明材料），招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

  - 涉及中标候选人投标资格等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。

  - 中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：

（1）投标资格不符合本章第4条规定的；

（2）投标人提供虚假材料骗取投标资格的；

（3）按本章第30项规定应作无效标处理的；

（4）拒绝按本章第33.3款规定进行说明或不能合理说明理由的；

（5）法律法规规定作无效标处理的其它情形。

### 34.预中标告知单

- 34.1公示期间没有异议（投诉）或异议（投诉）不成立的，招标人应当向第一中标候选人发出《建设工程预中标告知单》。

- 34.2第一中标候选人应自收到《建设工程预中标告知单》7日内（具体时间以《建设工程预中标告知单》为准），按以下要求向招标人（招标代理机构）提交履约担保等。未按要求提交的，其资格无效。

（1）履约担保金额度详见本须知前附表第30项。履约担保金应采用银行转账方式，履约保证金必须解入招标人指定的专用帐户。

### 35中标通知书

- 35.1招招标人应当确定第一中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因违反本章33.4项规定造成其资格无效的，本次招标失败，重新组织招标。如涉及其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。

- 35.2中标人确定后，招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》。

- 35.3 《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的， 应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。

### 36.合同签订

36.1自《建设工程中标通知书》发出之日起30日内，招标人应当与中标人按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

36.2招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，草签施工合同，待合同管理乡镇审查后正式签订。

招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求签订《廉政合同》。

### 37.重新招标和不再招标

- 37.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

- 37.2不再招标

重新招标后投标人仍少于3个的，报经有关行政监督乡镇批准后可以不再进行招标。

## 纪律和监督

### 38.对招标人的纪律要求

- 38.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 39.对投标人的纪律要求

- 39.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 40.对评标委员会成员的纪律要求

- 40.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 41.对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

- 41.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 42.投诉

- 42.1投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督乡镇投诉。

# 第三章 合同条款

- 发包方：玉环市芦浦镇人民政府 （以下简称甲方）

- 承包方：                               （以下简称乙方）

- 根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、法规，为明确双方的权利和义务，在平等、自愿、协商一致的原则下，签订本合同。

一、工程概况：

- 工程名称：玉环市芦浦镇2020年度“绿彩玉环”行动（劳务部分）

- 工程地点：位于芦浦镇芦岙村、大坑村

- 工程性质：   /

- 二、工期要求：

- 三、开工日期：本合同工程定于2020年     月      日开工。

- 竣工日期：本合同工程定于2020年     月      日竣工。

- 承包内容：

- 1、2020年度芦浦镇芦岙村林区道路及河边绿化补植工程：位于芦岙村，项目内容为无林地造林，芦岙林区道路2975米、园区地块6.8亩、东塘河边绿化3380m、分水塘头绿化1850m、漩门平原绿化1110米,种植d4黄连木等苗木共5363株（包含挖穴、定植、浇水、支撑、抚育等）；

- 2、2020年度芦浦镇大坑村低效林分改造补植工程：分别位于大坑村，项目内容为集体山林疏伐改造（疏伐强度15%），总面积为366亩，补植二年生营养杯浙江楠及枫香各2745株共5490株（包含挖穴、施基肥、定植、浇水、抚育等）。

- 4、具体范围项目内容详见本工程的设计方案及工程预算书所包含的所有工作内容，包括抚育期一年。

- 4.1补植改造抚育要求：抚育期为一年，安排在八月份进行。

- 4.2滨海森林抚育要求：每年抚育两次，时间为5月至9月期间进行。

- 五、质量要求：符合设计方案要求的标准—合格要求，当年苗木成活率≥90%。

六、合同价款：

- 1、本合同工程承包造价为￥       万元，金额大写：                    ，（若合同工程内容有调整，调整价格由双方按招标人提供预算书的编制依据、编制方法、口径等计算综合单价，再乘以中标投标总价与招标人预算总价的综合下浮率）。

2、苗木由甲方提供，并由甲方运送到距施工现场车辆可到达最近处。卸苗及至种植处的二次搬运的费用已包含在合同价中。

3、造林苗木当年苗木成活率≥90%，苗木补植劳务费及苗木费应包含在投标报价中。

七、验收办法：

- 工程完毕，先由乙方自行检查验收，后由业主组织初验，最后由有关部门正式验收（具体时间另确定）。

八、付款办法：

- 1、待完成苗木栽植并经验收合格后，支付合同价的70%。

- 2、抚育、管护满一年后（即2020年   月   日—   年   月   日），经验收面积合格率100%，造林苗木成活率达90%以上，支付剩余的尾款。

- 3、发包人向承包人支付的一切费用，承包人不得移作他用。发包人和监理工程师有权对此进行监督，如承包人抽走用于本工程的资金，且影响了工程的实施，按承包人违约处理。

九、有关约定：

1、种植密度不合格处罚规定：每亩栽种密度超过或低于10%，扣除合同总额的10%。

2、苗木成活率小于90%（包括缺穴）的处罚规定：成活率少于90%以下的，不支付种植费，当年补植合格后，方可支付余下种植抚育费，补植一切开支（包括苗木费）由乙方承担。

3、逾期种植处罚的规定：每逾期一天，罚500元，限额为工程总造价的5%。

4、无论任何情形，发现弃苗或故意掩埋树苗或一穴多苗的，每株赔偿20元。

5、抚育不合格处罚规定：验收时在规定范围内有杂草或土堆达不到要求，10株出现1株，扣除种植抚育费总额的10%。

6、隔离带范围内发现有杂草或没有按要求长宽建造隔离带的酌情扣除500～2000元。

7、合同规定的护林管抚期内发生的树木（苗木）被烧毁的，乙方应适时补种，费用由乙方负责。苗木及其运费由甲方负责。

8、约定的工程质量：至2020年  月  日苗木成活率要求在90%及以上，达不到要求的应及时进行补种，直至达到要求为止。

9、因乙方原因达不到的质量等级，由乙方进行返工并承担由此支出的苗木、劳务等一切费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定的质量规格，由乙方承担违约责任。因甲方原因达不到约定的质量等级，由甲方承担返工的经济支出，工期相应顺延。

10、乙方因承包植树、抚育所需缴纳的一切税费和一切工具设备、住宿费、差旅费、伙食费、意外工伤事故以及开路、除草皮砍枯死树等均由乙方负担。

11、乙方必须按国家有关规定，切实落实各项安全技术措施，确保施工现场的安全生产和文明施工，在施工过程中发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，其责任及费用全部由乙方承担。

十、下列文件均为本合同组成部分：

1、承包合同书；

2、中标通知书；

3、承包人的投标文件；

4、有关技术标准要求及设计书。

| 甲 方（盖章）： | 乙 方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或： | 法定代表人或： |
| 委托代理人（签字）： | 委托代理人（签字）： |
| 电话、手机： | 电话、手机： |

2020年     月    日

附件2：

- 工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：

工程项目地址：

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管乡镇或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　              乙方单位：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：　　　　　　　　　   法定代表人（签字或盖章）：

地址：　　　　　　　　　　　　　               地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　           电话：

年　月　日　　　　　　　　　　　　　               年　月　日

附件3：

安全生产合同

为在玉环市芦浦镇2020年度“绿彩玉环”行动（劳务部分） 施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主玉环市芦浦镇人民政府（以下简称“甲方”）与承包人                       （全称） （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时伟达中央及地方有关安全生产的精神。

5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时的计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能乡镇、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有劳动安全管理乡镇颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应该熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关乡镇，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。本合同正本八份，副本六份，合同双方各执正本一份，副本三份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　            乙方单位：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：：　　　　　　　　　 法定代表人（签字或盖章）：：

地址：　　　　　　　　　　　　　              地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　          电话：

年　月　日　　　　　　　　　　　　　               　　年　月　日

# 评标办法

本项目评标办法采用二次平均价最接近法。（计算过程小数保留到元为单位）。

- 商务标评审。

1、招标控制价：222054元。

2、上限价：188746元；下限价：177643元。 超出上述范围作无效标处理。

3、评标标底价的确定（计算过程以元为单位，小数点后四舍五入）。

评标标底价=所有经评审的有效报价的算术平均值×50%+【招标控制价×（1-D%）】×50%，其中D为下浮率，由招标人在以下6个数值中随机抽取确定：15.0、16.0、17.0、18.0、19.0、20.0。

4、中标候选人的确定。

在所有经评审的有效报价中，按有效报价与评标标底价之差的绝对值大小确定中标候选人。即：

（1）以有效报价与评标标底价之差的绝对值最小者为中标候选人；

（2）如有效报价与评标标底价之差的最小绝对值相等而有效报价不相等的，取报价低者为中标候选人；

（3）如有效报价与评标标底价之差的最小绝对值相等且有效报价相等的，则以现场抽签方式确定中标候选人排序。

附件一：

- 玉环市芦浦镇2020年度“绿彩玉环”行动（劳务部分）

投 标 函

玉环市芦浦镇人民政府（招标人）：

一、根据你方的 玉环市芦浦镇2020年度“绿彩玉环”行动（劳务部分） （工程项目名称）招标文件，经考察现场和研究上述招标文件后，在全部同意招标文件内容前提下，我方保证：

1、愿以总报价人民币                        元，￥：       万元（保留二位小数，第三位四舍五入）承包上述工程的施工。

2、工期要求：不超过30日历天。

3、质量要求：符合设计方案要求的标准—合格要求，当年苗木成活率≥90%。

4、人员设备按本投标文件的部署及时到位。

二、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。

三、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

四、我方的投标担保已按招标文件的要求递交。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件二：

- 玉环市芦浦镇2020年度“绿彩玉环”行动（劳务部分）

项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |  |
| 简 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：                         投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件三：

台州市建设工程诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加 玉环市芦浦镇2020年度“绿彩玉环”行动（劳务部分） （工程项目名称）的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，并愿意接受招投标行政监督乡镇的任何处理。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

年    月    日

附件四：

法定代表人授权委托书

（参考样张）

本授权委托书声明：我            （姓名）系                         （投标人）的法定代表人，现授权委托我单位            （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加玉环市芦浦镇人民政府（招标人）的 玉环市芦浦镇2020年度“绿彩玉环”行动（劳务部分） （工程名称）的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

代理人：              性别：              年龄

身份证号码：                  职务：

授权委托日期：            年            月             日

附件五：

相关证书复印件

- 《企业资质证书》；

- 《营业执照》。