玉环市政府采购

竞争性磋商文件

HQ-YHZFCG-2020-31

采购项目：玉环市“雪亮工程”三期建设咨询、监理服务

采购人：玉环市公安局

杭州华旗招标代理有限公司

2020年06月12日

目    录

一、竞争性磋商公告

二、供应商须知

三、评审办法及评审标准

四、项目需求

五、政府采购合同主要条款指引

六、响应文件格式附件

# 第一章  竞争性磋商公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定, 受采购人的委托，现就玉环市公安局玉环市“雪亮工程”三期建设监理服务项目进行竞争性磋商采购，欢迎合格供应商前来磋商。

## 一、项目编号：HQ-YHZFCG-2020-31

## 二、磋商内容：

| 序号 | 项目名称 | 简要技术要求 | 数量 | 单位 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉环市“雪亮工程”三期建设咨询、监理服务 | 具体要求见竞争性磋商采购文件。 | 1 | 项 | 78万 |

## 三、合格磋商供应商的资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的磋商供应商资格条件。

（二）本项目供应商特定条件：具有信息系统工程监理乙级及以上资质；项目总监理工程师具有《信息系统监理师资格证书》。

（三）、本项目不接受联合体磋商。

四、磋商文件获取的方式、时间：

1．获取地址：网上免费下载，下载地址为http://www.zjzfcg.gov.cn或https://www.yhjyzx.com/home/index；公告附件中的招标文件仅供阅读。

2．自本公告公布日起至响应文件递交截止时间前，均可获取招标文件，公告附件中的招标文件仅供阅读。

3.获取方式：

（1）尚未注册浙江政府采购网正式供应商的应先进行注册申请，注册流程详见“浙江政府采购网—网上办事指南—供应商注册申请”，注册申请免费。

（2）供应商注册成功后，登录“政采云”平台进入“项目采购”应用模块，点击菜单的“申请获取采购文件”，填写获取采购文件的申请信息。点击“下载采购文件”即可获取采购文件。

（3）采购公告上附件里的采购文件仅供阅览使用，供应商应当在“政采云”平台注册登记后再获取采购文件，没有通过注册登记而获取采购文件的潜在供应商，对采购文件提起质疑投诉的，不予受理。

（4）采购代理机构将拒绝接受非通过以上方式获取采购文件的供应商磋商文件。

五、投标截止时间：2020年06月23日上午09:00:00

六、投标地点：投标人应于2020年06月23日上午09:00:00之前将电子磋商文件上传到“政府采购云平台”；

七、开标时间：2020年06月23日上午09:00:00

开标时间后30分钟内（2020年06月23日上午09:30:00），供应商须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密磋商文件。

八、开标地址：“政府采购云平台”线上开标

九、投标保证金：不收取

十、在线投标响应（电子投标）说明

本项目采用资格后审，请拟投标供应商自行核对供应商资格条件，如不符合资格条件者，在资格审查时导致投标被拒绝的，责任自负。

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密磋商文件。供应商未按规定加密的磋商文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密磋商文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的磋商文件将被“政府采购云平台”拒收。

4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密磋商文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份磋商文件的，以备份磋商文件为依据，否则视为磋商文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密磋商文件”已按时解密的，“备份磋商文件”自动失效。投标供应商仅递交备份磋商文件的，投标无效。

十一、对本项目相关质疑约定如下：

1、本项目招标文件公告期限为公告发布次日起五个工作日。

2、招标文件提供期限时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，应于自招标文件提供期限满之日起七个工作日内以书面形式向代理机构提出。

3、供应商知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（或招标代理机构）提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日（含网上报名下载招标文件）或者招标文件公告期限届满之日（招标文件在招标文件公告期限后获得的，自招标文件公告期限届满之日起计算）；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

4、供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料；采购人及招标代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）进行处理供应商质疑事项。

5、潜在供应商应当按照规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

6、逾期的质疑，采购人及招标代理机构可不予接受。

7、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料；采购人及招标代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

## 十二、联系方式：

（一）采购代理机构

联系人：胡先生

联系电话：15967041020

地址： 玉环市李家小区二期3号楼1502室；

（二）采购人

采购人名称：玉环市公安局

采购人地址：浙江省台州市玉环市玉城街道广陵路27号

联系人：丁先生       联系电话：0576-89917650

（三）同级政府采购监督管理部门

名称：玉环市财政局

联系人：谢主任

监督投诉电话：0576-87650185          传真：0576-87650185

地址：玉环市广陵路130号；

# 第二章  供应商须知

## 前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 玉环市“雪亮工程”三期建设咨询、监理服务 |
|  | 项目编号 | HQ-YHZFCG-2020-31 |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |
|  | 采购方式 | 竞争性磋商 |
|  | 采购预算 | 78万元 |
|  | 采购人 | 玉环市公安局 |
|  | 招标代理机构 | 杭州华旗招标代理有限公司 |
|  | 评标办法 | 综合评标价法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
|  | 投标供应商 资格要求 | - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的磋商供应商资格条件。 - 本项目供应商特定条件：具有信息系统工程监理乙级及以上资质；项目总监理工程师具有《信息系统监理师资格证书》。 （三）本项目不接受联合体磋商。 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 磋商文件说明 | 1、磋商文件组成：《资格文件》及《商务技术文件》和《报价文件》。 2、磋商文件编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密磋商文件。 3、磋商文件的签章：电子签章。 4、磋商文件的形式：☑电子磋商文件（包括“电子加密磋商文件”和“备份磋商文件”，在磋商文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密磋商文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成磋商文件编制后生成并加密的数据电文形式的磋商文件。 （2）“备份磋商文件”是指与“电子加密磋商文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书）（文件名后缀为bfbs），其他方式编制的备份磋商文件视为无效备份磋商文件。 5、磋商文件份数：（1）“电子加密磋商文件”：在线上传递交。按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html及本磋商文件要求提交。 （2）“备份磋商文件”：投标截止时间前发送至153997632@qq.com 6、磋商文件的上传和递交： （1）“电子加密磋商文件”的上传、递交： a.供应商应在投标截止时间前将“电子加密磋商文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密磋商文件”成功上传递交后，供应商可自行打印磋商文件接收回执。 （2）“备份磋商文件”的递交： a.供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密磋商文件”的上传递交后， 投标供应商如需递交“备份磋商文件”的，应在投标截止时间前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件压缩发送至153997632@qq.com。 b.“备份磋商文件”应当压缩文件形式，标注投标项目名称、投标单位名称； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密磋商文件”已按时解密的，“备份磋商文件”自动失效。投标截止时间前，供应商仅递交了“备份磋商文件”而未将“电子加密磋商文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 7、电子加密磋商文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密磋商文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密磋商文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密磋商文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份磋商文件”的，以“备份磋商文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份磋商文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密磋商文件”自动失效），否则视为磋商文件撤回。 （3）投标截止时间前，供应商仅递交了“备份磋商文件”而未将电子加密磋商文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 （4）投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销磋商文件。 8、投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销磋商文件。 9、成交后，供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。 10、存在下列行为的，招标代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： （1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； （2）投标有效期内撤销磋商文件的 |
|  | 投标样品 | 不需要 □需要 |
|  | 投标保证金 | 无 |
|  | 履约担保 | ☑不需要 需要 签订合同前，成交供应商应缴纳合同金额5%作为履约保证金。 |
|  | 磋商文件获取方式 | 登录浙江省政府采购网（网址：http://www.zjzfcg.gov.cn）查找本项目并获取采购文件，获取采购文件时应填写正确的电子邮箱（开标时文件传输均发至此邮箱）。 采购文件获取截止时间：本项目开标时间。 |
|  | 磋商截止时间 | 2020年06月23日上午09:00 时截止(北京时间)。 |
|  | 磋商文件递交地点 | 通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应 |
|  | 磋商时间 磋商地点 | 开标时间：2020年06月23日上午09:00 时(北京时间) 开标地点：“政府采购云平台”线上开标 |
|  | 竞争性磋商小组的组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为3人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格折扣。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 2、对节能、环保产品优先采购。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：“信用中国”被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，其投标做无效投标处理。 |
|  | 磋商文件备案 | 成交单位需在成交确认后7个工作日内，邮寄1套纸质投标资料至招标代理处。 |
|  | 合同备案 | 1、成交方须在发出成交通知书之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、成交方与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件交给招标代理机构备案。 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在成交单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（表附合同条款中），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未成交、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由成交方自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、磋商文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标代理机构或采购人负责解释。 |
|  | 注意事项 | 1.请务必确保磋商文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致磋商文件解密失败。 2.请务必确保磋商文件制作时所用的 CA 锁与磋商文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致磋商文件解密失败。 |

## 一 、总  则

### （一） 适用范围

本磋商文件适用于本次项目的磋商、评审、确定成交供应商、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

1、“采购组织机构”指采购人委托组织磋商的集中采购机构或采购代理机构。

2、采购人：是指委托集中采购机构或采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、磋商供应商：是指向采购组织机构提交磋商响应文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

### （三）磋商费用

不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（磋商文件有相关规定除外）。

### （四）特别说明

1、供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指必须为本法人或控股公司正式员工）。

2、供应商所标产品除磋商文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以磋商响应文件为准。磋商供应商对所标产品技术参数的真实性承担法律责任。项目磋商结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为成交供应商所标产品、磋商响应文件技术参数与采购需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、供应商在磋商活动中提供任何虚假材料,其响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交人须依照根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、供应商不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、磋商响应文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

## 二、磋商响应文件

### （一）磋商响应文件的组成

供应商应仔细阅读磋商采购文件的所有内容，按磋商采购文件的要求，详细编制磋商响应文件。

▲1、资格证明内容的组成：

（1）磋商声明书

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理磋商响应事宜的，则无需提交)；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（4）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(根据项目性质提供)；

（6）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（磋商供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；

2、商务与技术内容的组成：

（1）供应商情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等）。

（2）磋商响应方案描述：

A.项目需求的理解与分析(供应商对项目现状及需求的理解情况，对项目现状和需求描述的全面性、准确性、针对性，项目功能设计完备、对系统各组成部分等功能进行准确的分析，对项目重点、难点的把握，解决方案及合理化建议)。

B.项目组织实施方案（包括项目工期、确保项目供货的措施或方案、项目实施进度安排、项目实施人员及项目负责人的资质、类似经验及社保证明等）。

（3）近三年来类似项目的成功案例（供应商类似项目实施情况一览表、合同复印件等；

（4）供应商认为需要提供的其他资料（包括可能影响供应商商务与技术内容评分的各类证明材料）。

（5）售后服务描述及承诺：

A.针对本项目的售后服务措施及承诺（售后技术服务方案、人员配备、故障响应时间、技术培训方案等）。

3、报价内容的组成

（1）报价内容由首次报价一览表、报价明细表，以及供应商认为其他需要说明的内容组成。

（2）此报价为供应商针对本项目报出的唯一的首次报价，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（3）报价包括相关人工费、材料费、设备使用费、人员来往的交通、通信、食宿、企业管理费、利润、税金、售后服务费、技术服务费、技术培训费、招标代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、成果验收以及采购文件约定工作内容所包含的等一切费用。供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，不得再要求追加任何费用。

（4）政府采购优惠政策相关资料、产品适用政府采购政策情况表（如有）。

（5）相关报价表需打印或用不退色的墨水填写， 磋商响应报价表不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

报价有关表格应按磋商采购文件中相关附表格式填写。

### （二）磋商响应文件的制作、封装及递交要求

1、磋商响应文件的制作要求

（1）磋商人应按照磋商文件组成内容及项目采购需求制作磋商响应文件，不按磋商采购文件要求制作磋商响应文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由磋商人自行承担。

（2）磋商人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，磋商响应文件内容中有要求盖章或签字的地方必须加盖磋商人的公章以及法定代表人或全权代表的盖章或签字。

（3）磋商响应文件以及磋商供应商与采购组织机构就有关磋商响应事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

（4）磋商计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若供应商不按磋商文件的要求提供资格审查材料，其风险由供应商自行承担。

（6）与本次磋商无关的内容请不要制作在内，确保磋商文件有针对性、简洁明了。

2、磋商响应文件的签署及规定

（1）供应商应按本须知的相关要求准备磋商响应文件，注明 “项目编号”、“项目名称”、“资格文件”或“商务技术文件”或“报价文件”、 “磋商供应商”、“时间”等字样。

（2）磋商响应文件封面和内部有要求盖章或签字的地方必须加盖磋商供应商的单位公章（或CA电子公章）以及法定代表人或全权代表（CA电子签章或签字）。

（3）电子磋商响应文件：按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html及本磋商文件要求提交。

（4）备份电子磋商响应文件：压缩形式，注明项目名称、投标供应商名称。

（5）磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章（或CA电子公章）或者法定代表人或授权委托人签字（或CA电子签章）。磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商供应商负责。

3、磋商响应文件的递交要求

（1）▲在投标截止时间前，磋商供应商应按磋商文件规定的时间、形式上传电子磋商响应文件至政采云平台采购项目中。在投标截止时间后上传提交磋商响应文件的，将被政采云平台拒绝。

（2）采购代理机构工作人员将做好邮件形式备份电子磋商响应文件签收手续，明确电子磋商响应文件的提交时间、磋商响应文件的份数、提交人等信息。

（3）因供应商备份文件格式不对、传输未到指定邮箱等情况，采购代理机构概不负责。

（4）如因故推迟磋商响应文件提交截止时间的，招标采购单位和磋商供应商的权利和义务将受到新的截止时间约束。

（5）已提交磋商响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

### （三）磋商响应文件的有效期

- 1、自磋商响应截止日起90天磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

- 2、在特殊情况下，采购人可与磋商供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以政采云平台以书面形式进行。

- 3.成交供应商的磋商响应文件自磋商之日起至合同履行完毕均应保持有效。

## 三、磋商

### （一）磋商程序

1、 开标程序

- 到开标时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子磋商响应文件进行在线解密。在线解密电子磋商文件时间为开标时间起半个小时内；

- 开标结束后，采购人或采购代理机构依法对供应商的资格进行审查。审查内容见公告。

2、通过资格审查视作具备磋商资格，审查不合格的磋商响应文件将不进入后续详细评审。

3、 磋商小组根据磋商文件的规定，对磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否对磋商文件作出了实质性响应。实质上没有响应磋商文件要求的磋商响应文件将被否决。

4、 评审过程中磋商供应商有义务对磋商小组提出就磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显的文字和计算错误的内容进行澄清、说明、或者纠正。并在磋商结束前，对澄清、说明或者纠正的相关内容在政采云平台以书面形式进行最终确认承诺，并由磋商供应商代表签字（签章），但不得改变磋商响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章（CA电子公章）。

5、 ▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，磋商供应商则被认为是“没有实质性响应竞争性磋商文件要求”，其磋商不进入下一步评审。

6、磋商小组所有成员将遵循“公开、公平、公正”的原则，采用相同的程序和标准。如有必要，所有成员按顺序与单一供应商分别进行单独封闭式磋商。磋商内容包括服务价格、服务质量水平和保障措施、服务期限、服务方案、履约能力、培训计划、付款方式等方面进行磋商和综合分析考评，以确定是否满足采购要求。在磋商过程中，磋商的任何一方都不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商供应商在磋商过程中所作出的各种承诺都必须用书面形式（或经电子签章的政采云平台上传文件，下同），并由磋商供应商代表签字。磋商轮次最多不超过3轮。

7、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以政采云平台书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件。

8、在磋商过程中，磋商供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格。

9、在磋商过程中，磋商小组成员不得与磋商供应商私下交换意见，在竞争性磋商结束后，凡与磋商情况有接触的人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员外。

10、磋商结束后，磋商小组将要求磋商供应商在规定的时间内，统一进行最后报价，最后报价不得高于首次报价（磋商小组另有决议的除外）。供应商超过最终报价提交时间的，政采云平台以首次报价为准。

11、宣布评分结果以及最终报价

宣布评分结果以及最终报价在政采云电子招投标开标及评审程序中进行。

### （二）澄清问题的形式

磋商供应商的澄清、说明或者补正应当采用政采云平台书面形式，并不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

### （三）错误修正

磋商响应文件报价出现前后不一致的，除磋商采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、磋商响应文件中首次报价一览表内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以首次报价一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首次报价一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认的，将终止磋商。

### （四）磋商供应商存在下列情况之一的，响应无效，终止磋商

1、实质上没有响应磋商文件要求的磋商响应文件将被视为无效磋商。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其磋商成为实质上响应的磋商。如发生下列情况之一的，其磋商响应文件视为无效：

2、未提交电子磋商响应文件的；

3、供应商仅提交备份电子磋商响应文件的；

4、采用电子投标的，电子磋商响应文件未在规定时间内解密的（出现特殊情况，采用邮件形式的备份响应文件开标、评标的情形除外）；

5、磋商响应文件未有效授权的；

6、供应商未按磋商文件规定参加磋商的；

7、未按规定要求盖章和签字（包括CA签章）的；

8、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；关于不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理；

9、未按规定要求递交资格文件、商务技术文件、报价文件的磋商响应文件的；

10、同一供应商最终报价具有选择性（即出现二个及以上投标总报价的）；

11、符合竞争性磋商文件中明确作无效标处理或被拒绝的条款；

12、报价超出磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

13、提供虚假材料谋取成交的；

14、不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。

### （五）有下列情况之一的，本次磋商终止。

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和磋商文件规定的其他导致评审结果无效的。

### （六）磋商原则和方法

1、磋商原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

2、磋商办法。具体磋商内容及评分标准等详见《第三章：评审方法及评分标准》。

### （七）评审过程的监控

本项目评审过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其被拒绝磋商。

## 四、磋商结果确定

1、确定成交供应商。磋商小组根据采购人的《授权意见确认书》，推荐成交候选供应商或直接确定成交供应商。其中推荐成交候选供应商的，采购组织机构在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

2、发布成交结果公告。采购组织机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告成交结果，并将磋商文件随同公告。

3、发出成交通知书。采购组织机构在发布成交结果同时，向成交供应商发出成交通知书。

## 五、合同签订及公告

### （一）签订合同

1．采购人应当自成交通知书发出之日起10个工作日内，按照磋商采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等事项签订政府采购合同。

2．采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等实质性内容的协议。

3．成交供应商无故拖延、拒签合同的,取消成交资格。

4．成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5．询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（成交结果的质疑期为成交结果公告期限届满之日起七个工作日）。

### （二）合同公告及备案

1．采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2．采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购组织机构存档。

## 六、采购代理费

成交供应商在领取成交通知书前须支付采购代理费13000元人民币，采购代理费包含在投标总价中。招标代理服务费汇入以下账户：

开户银行：浙江玉环农村商业银行股份有限公司珠港支行

开户名称：玉环华旗招标代理有限公司

开户帐号：201000242892573

# 第三章　评审办法及评审标准

一、采购组织机构将组织磋商小组，对供应商提供的磋商响应文件进行综合评审。

二、本次磋商项目的评审方法为综合评分法，总计100分。

报价评分20分，商务技术、服务、资信综合评分 80分。

（一）商务与技术文件中的客观分由磋商小组讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各磋商供应商商务与技术文件得分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组组成人员数。

（三）综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格作为磋商基准价，其报价得满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×20%×100 。

（四）政府采购政策及优惠：（1）关于小型、微型企业（简称小微企业）磋商：小微企业是指符合《中小企业划型标准规定》的供应商，通过磋商提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业磋商应提供《小微企业声明函》、国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为磋商前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（磋商小组据此进行核查）、《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），如供应商提供其他小微企业制造的货物，应同时提供制造商的《小微企业声明函（制造商）》和国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为磋商前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（磋商小组据此进行核查）；（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；（3）残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

具体优惠：对于小型微型企业产品的价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格计算评审基准价和最后报价。同一供应商（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

注：得分以系统计算为准，保留2位小数。

三、在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，磋商小组按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商为成交候选供应商。

四、如综合得分相同，最后报价低者为先；如综合得分且最后报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

五、提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商认定：（1）采用最低评标价法的采购项目，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由磋商小组集体确定一个供应商参加磋商，其他供应商不再参加。（2）使用综合评分法的采购项目，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组集体推荐一个供应商作为成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

六、本次评分具体分值细化条款如下表：

| 序号 | 评分项目 | 评标要点及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合能力（8分） | 具有质量管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证的，每一个得1分，最高得3分，没有或者不在有效期内的不得分。 | 3 |
|  |  | 具有保密局颁发的涉密信息系统集成（工程监理、系统咨询）资质证书的得1分，具有国家发改委颁发的通信信息专业工程项目管理资质证书的得1分，最高得2分。 | 2 |
|  |  | 2017年1月1日（合同签订时间为准）以来监理过的公安天网工程（即公共安全视频监控系统）或雪亮工程（即公共安全视频建设联网应用项目）或电子警察系统监理项目，投资额2000万元（含）以上的每个得1分，投资额1000万（含）-2000万元 的每个得0.5分，500万（含）-1000万的得0.25分，最高得3分。 | 3 |
| 2 | 信息化管控能力（6分） | 1、提供科学合理针对适用本项目监理工作的项目建设评估、风险控制及预警、工程算量进度管理、工程结算计价、安全监理监控、信息化项目流程审计等监理管理软件，每具有一个软件著作权登记证书的得0.5分，最高得3分。 | 6 |
|  |  | 2、提供科学合理的项目管理软件（具有电脑端和手机端），能够实现以下功能，提供PC端和手机端的软件截图以及该功能的软件流程图： |  |
|  |  | 1）对本项目内各个分项合同执行情况进行实时审批管理，可设定并自动提醒合同支付节点，并统计分析合同执行进度和支付情况； 2）对项目每个实施阶段的计划周期以及所需提交的文档标准进行设定； 3）对每个阶段所设定的计划及文档进行流程性审核及全生命周期的跟踪； 4）对每个阶段的实际进度、文档的完成度和及时性进行统计分析及可视化图表展示； 5）可以根据需要对项目各个阶段的活动发出提示或者预警。 |  |
|  |  | 每符合一项得0.6分，最高得3分。 |  |
| 3 | 监理人员综合能力（11分） （提供人员近6个月社会保险缴纳证明） | 总监理工程师具有信息系统监理师资格证书基础上，同时具有智能安防工程师（高级）证书及高级网络安全系统测评师证书证书的得3分。 | 3 |
|  |  | 承诺常驻现场的专业监理工程师具有信息系统监理师资格证书基础上，具有电子信息设备工程师证书、信息系统测评高级工程师证书的每项得1.5分，最高得3分。 | 3 |
|  |  | 咨询项目负责人具有注册咨询工程师（电子、信息工程）、信息系统项目管理师证书的各得1分，最高得2分 | 2 |
|  |  | 根据监理、咨询服务团队的整体素质（包括项目经验、技术能力、用户好评等）、项目部组织机构设置的合理性、常驻人员的出勤率承诺及公安天网工程（即公共安全视频监控系统）或雪亮工程（即公共安全视频建设联网应用项目）或电子警察系统监理项目经验等进行综合评价。完全满足得：3-2分，基本满足得：1.9-1分，部分满足得0.9-0分。 | 3 |
|  |  | 本次项目监理服务团队配备不足6人的本项不得分。 |  |
| 4 | 项目总体需求描述（4分） | 对本项目的建设背景、现状、目标和需求等内容能够充分了解，思路流畅、内容完整。完全满足得：4-3分，基本满足得：2.9-1分，部分满足得0.9-0分。 | 4 |
| 5 | 质量控制的方法、措施及目标评价（4分） | 质量目标明确，有针对性，科学合理，措施方法有全面、具体。完全满足得：4-3分，基本满足得：2.9-1分，部分满足得0.9-0分。 | 4 |
| 6 | 进度控制的方法、措施及目标评价（4分） | 进度目标明确有针对性、科学合理、措施方法完善。完全满足得：4-3分，基本满足得：2.9-1分，部分满足得0.9-0分。 | 4 |
| 7 | 安全及文明施工监控及措施（4分） | 阐述对工地安全及文明施工的监督控制措施。完全满足得：4-3分，基本满足得：2.9-1分，部分满足得0.9-0分。 | 4 |
| 8 | 变更控制的方法、措施（4分） | 有针对性、科学合理、投资控制目标明确、措施方法完善。完全满足得：4-3分，基本满足得：2.9-1分，部分满足得0.9-0分。 | 4 |
| 9 | 合同和信息管理的方法及措施评价（4分） | 有针对性、科学合理、目标明确、措施方法完善。完全满足得：4-3分，基本满足得：2.9-1分，部分满足得0.9-0分。 | 4 |
| 10 | 组织协调的方法评价（4分） | 有针对性、科学合理、目标明确、措施方法完善。完全满足得：4-3分，基本满足得：2.9-1分，部分满足得0.9-0分。 | 4 |
| 11 | 基本监理工作制度（3分） | 有针对性、科学合理、目标明确、措施方法完善。完全满足得：3-2.5分，基本满足得：2.4-1分，部分满足得0.9-0分。 | 3 |
| 12 | 监理办公、检测设备及交通工具（4分） | 对投标人的监理办公和必要检测设备的配备等进行综合评议。完全满足得：3-2分，基本满足得：1.9-1分，部分满足得0.9-0分。 | 3 |
|  |  | 用于日常巡检的车辆不少于2辆的得1分,否则不得分。 | 1 |
| 13 | 本地化服务能力（5分） | 根据提供本地化服务能力的情况进行比较综合评分，在本地是否拥有常驻服务机构，能提供快速的服务响应，在应急情况下快速提供人员配备及相关措施等。完全满足得：5-4分，基本满足得：3.9-1.5分，部分满足得1.4-0分。 | 5 |
| 14 | 本项目监理重点和难点分析及解决措施（5分） | 本项目监理重点部分、难点部分、隐蔽工程部分等描述的准确性、合理性评价以及确保这些部分监理质量的方法、措施评价。完全满足得：5-4分，基本满足得：3.9-1.5分，部分满足得1.4-0分。 | 5 |
| 15 | 合理化建议 （5分） | 对项目建设和管理提出的合理化建议进行综合评分。评为优的得：完全满足得：5-4分，基本满足得：3.9-1.5分，部分满足得1.4-0分。 | 5 |
| 16 | 服务承诺（3分） | 针对本项目监理单位的相关服务承诺，响应时间和问题解决时限承诺等。完全满足得：3-2分，基本满足得：1.9-1分，部分满足得0.9-0分。 | 3 |
| 17 | 标书质量 （2分） | 根据投标文件编制是否完整、格式规范、装订整齐、符合招标文件的要求等情况进行综合评分，评为优的得：2-1.5分，评为良的得：1.4-1分，评为一般的得1-0分。 | 2 |

# 第四章 项目需求

## 一、磋商项目一览表

本次磋商具体内容如下表：

| 序号 | 内容 | 采购预算 |
| --- | --- | --- |
| ① | 玉环市“雪亮工程”三期建设监理服务 | 78万元 |
| ② | 玉环市“雪亮工程”三期项目立项建议书、可行性研究报告等相关立项文档的编制 |  |

## 二、项目要求

### 一）监理服务

### （一）监理工作内容概述

本项目的监理应该严格按照有关规定开展工作，对项目的进度、质量、和投资进行有效的控制和管理、督促、检查承建方落实安全、质量保证措施，做好组织协调工作，为业主提供技术、经济和法律等方面的咨询服务，帮助业主尽可能地实现预定的合理建设目标。

### （二）监理工作范围包括

玉环市“雪亮工程”三期建设内容包括：

新建摄像机2000个（包含高清视频监控、动态人像卡口、车辆卡口等），新建视频辅助智能感知设备、无人机视频系统若干，机房扩容、相关存储、网络、安全系统、综合应用系统等建设；项目建设资金投入预估4000万元。

监理人应遵循国家、省、市信息项目建设监理有关文件及规范等的要求并根据项目建设的指导思想、建设原则，围绕总体建设目标和主要任务，协助委托人做好项目监理工作，完善项目的建设方案设计、协助委托人进行项目图纸设计的审核工作、编制项目建设方案，负责整个项目的全程监理，并制定各个阶段详细的监理工作目标、监理工作依据、监理工作制度。对项目的质量、进度和投资等进行全面的控制，对项目合同的执行、项目文档资料等进行管理，从而使本项目顺利完成预定目标，实现设计功能，保障各项建设任务的按期完成。

监理工作主要内容应包括：协助审查设计方案、协助完善建设方案、协助委托人进行合同谈判、施工质量控制、施工进度控制、合同管理、投资控制、范围管理、技术培训检查、技术文档管理、系统安全管理、知识产权管理、协调、工程验收等。

1．1设计阶段

（1）协助委托人审查和完善设计方案。

（2）协助委托人进行项目图纸设计的审核工作。

1．2招标阶段

（1）协助委托人完善技术方案、编制招标文件技术要求。

（2）协助委托人对设备、材料质量及系统配置进行综合评估，确定主要设备参考型号及参数；审核设备材料价格。

（3）协助委托人提出招标申请。

（4）协助委托人对投标单位进行资格审查。

（5）协助委托人召开招标答疑会议和现场勘察及答疑。

（6）在业主的邀请下，协助委托人开标、评标、决标。

（7）协助委托人和成交单位签订施工合同。

1．3施工阶段

（1）质量监理

不能因为项目建设时间紧迫放松质量监督，监理单位应该严把质量关。

1）对项目施工单位提供的设备和材料的质量进行监督。

2）对施工工艺和施工质量进行监督。

（2）进度监理

项目建设时间紧迫，进度监理十分重要。

1）按照施工单位提供的经委托方认可的施工计划中各节点的工期进行监督。

2）按照合同约定的阶段性工期和总工期进行监督。

（3）投资监理

1）控制实际投资（造价）额不超出计划投资额。

2）加强合同管理，严格控制索赔事项。

3）投资控制做到业主投资有控制。

### （三）监理工作要求

1、监理单位要求

（1）监理单位具有信息系统工程监理单位资质乙级及以上；

（2）监理队伍的专业应该涵盖建设项目的各个方面，建设期常驻工程现场的监理人员不得少于6人，常驻人员不得兼项。监理人员不得随意跟换，如要更换须书面报采购单位同意。

（3）本项目要求项目负责人即为本项目总监。项目负责人在实施工程期间不得擅自离开玉环市，确需离开的需向采购单位请假并获批准。

（4）监理单位在玉环市具有较强的本地化服务能力。

（5）监理队伍的人员数量和时间应该得到保证。明确常驻工程现场的人员及数量，在工程各阶段明确到场人员名单

（6）施工期间，监理单位需安排监理用车不少于2辆，专门用于玉环市“雪亮工程”三期建设监理服务工作。

（7）监理项目组按照以下要求进行考核。

| 序号 | 考核项目 | 考核标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人员组织 | 监理单位应根据工程规模、特点及合同约定配备监理人员。在监理过程中，项目班子人员调整必须经过建设单位书面同意。如擅自调整项目班子人员，发现一次扣3000元；擅自调整项目主要负责人，发现一次扣5000元。 |
|  |  | 1、项目实施期间，项目总监擅自离开玉环不请假的，每天扣除2000元；其它人员擅自离开玉环不请假的，每人每天扣除1000元； 2、监理人员应严格遵守上下班时间，原则上与施工时间同步，上班迟到的，每人每次扣200元；上班时间人员不在岗的，每人每次扣款500元； 3、项目实施期间，总监总请假天数不超过10天，超出天数每天扣款300元；其它人员请假天数不超过10天，超出天数每天扣款200元。 |
|  |  | 合同约定的车辆或其它工具不到位，每车（其它工具）每天扣款1000元。 |
| 2 | 项目管理 | 监理例会必须定期举行，项目总监或分项监理负责人须按时参加并形成纪要，无故缺席的发现一次扣500元。 |
|  |  | 监理单位对于关键工序、隐蔽工程等要旁站，未实施旁站的，发现一次扣500元。现场维护监理对于各类需现场确认的工作，监理人员均能及时到现并对相关资料进行核实，未进行核实的，发现一次扣500元。 |
|  |  | 监理人员应对重要部位或工序进行检查，检查发现施工工艺同设计图纸不符，或违反现行规范要求的，要及时采取措施，落实整改。未做到的，每次扣1000元。 |
|  |  | 监理单位须配合施工进度，根据总进度计划，要求施工单位提出各分部、分项工程的月度、周的具体计划安排，组织各专业监理工程师审查其可行性并提出意见，未做到的每次扣1000元。 |
|  |  | 严禁监理过程中违规操作、隐瞒不作为、弄虚作假、提供虚假报告，一切监理资料必须是监理人员第一手获取的真实资料。凡发现监理过程中违规操作、隐瞒不作为、弄虚作假、提供虚假报告，或者监理资料是假借他人之手获取，发现一处扣款10000元；造成后果的，赔偿损失，及至追究法律责任。 |
|  |  | 因监理人原因造成未能按期通过终验的，监理人须向委托人支付合同价10%的违约金。 |

2、监理措施要求

2．1质量控制措施

（1）组织措施：建立健全监理组织，完善职责分工和有关质量监督制度，落实质量控制的责任。

（2）技术措施：严格事前、事中和事后的质量控制措施。

（3）经济、合同措施：严格质量检验和验收，不符合合同规定和相关标准规范要求的，建议委托方拒付工程款。

2．2进度控制措施

（1）组织措施：落实质量控制的责任，建立进度控制协调制度。

（2）技术措施：建立施工进度计划体系；增加并行工作面；采用新工艺、高效能设备缩短工艺过程时间。

（3）经济、合同措施：按照合同约定，对由于施工方造成的工期拖延进行必要的经济处罚。

2．3投资控制措施

（1）组织措施：健全组织体制，明确职能分工，编制各类投资控制程序及实施计划。

（2）技术措施：收集有关概、预算文件、定额和单价。审核施工单位选用的定额和单价。

（3）经济、合同措施：参与合同的修改、补充工作，着重考虑合同对投资的影响。审核施工单位提出的施工用款月计划，每月上报业主。并将上月计划用款与实际用款进行对比，及时了解项目资金动向。

3、监理管理工作要求

3．1施工准备阶段

（1）审查设计和施工单位的资质。

（2）监督检查施工单位质量保证体系和安全技术措施，完善质量管理程序与制度。

（3）检查设计文件和施工图纸是否符合设计规范和技术标准。

（4）审查施工单位上报的实施性组织施工设计，对施工方案、材料、仪器仪表设备的组织及保证施工质量、进度等方面措施进行监督，并向建设单位提出监理意见。

（5）单位工程开工前的复测资料进行检查。

（6）审批一般单项工程、单位工程的开工报告，并报指挥部核准备案。

3．2施工阶段

（1）工程质量监理

1）对所有隐蔽工程在隐蔽以前进行检查和办理签证。

2）检查确认运送到现场的工程材料、设备、配件的质量、品牌、型号和数量是否与合同相符，以及出厂合格证是否齐备。

3）监督施工单位严格按照施工规范、设计图纸的要求进行施工。

4）监督施工单位认真处理出现的质量问题，并认真作好监理记录。重大质量问题及时通知建设方。

（2）工程进度监理

1）监督监理单位按照合同约定和施工进度计划进行施工，审查进度保证措施。

2）对发生延误的工序，帮助查找延期原因，并监督施工单位及时纠正。

3）建立工程进度台帐，定期向业主汇报进度情况。

（3）工程投资监理

1）每月编制投资控制报表，应注意对影响投资目标实现的长期和短期因素进行分析，及时采取控制措施。

2）审核材料购货单，及时了解材料价格的变动，审查材料的质量和规格。

3）现场签认工程量。

3．3竣工验收阶段

（1）督促检查施工单位及时整理竣工文件和验收资料，受理单位竣工验收报告，并提出监理意见。

（2）据施工单位的竣工报告，提供工程质量检验报告。

（3）审核施工单位编制的工程决算，提出咨询意见。

4、施工阶段的质量控制要求

4．1质量的事前控制

（1） 工程所需材料、设备的检验验收

1）施工单位提交工程所需材料、设备交验单，采购人对所列材料设备的数量、型号、产地、技术指标、质量合格证和权威机构的检测报告进行审核检验。

2）对关键材料、设备进行抽样检验。

3）对符合合同约定和技术规范的，由监理工程师签字，同意验收通过。

4）不符合合同约定和技术规范的，责令整改后，再行验收。

（2） 施工方案、质保措施的审核

1）施工单位提交施工组织设计或施工方案、质量保证体系。

2）采购人依据技术方案设计和相关技术、工程规范对其审核。监理工程签署审核意见。

（3） 签发开工申请、下达开工令

1）由施工单位提交开工申请单，监理工程师签署开工意见。

2）下达开工令，确定开工日期，由监理工程师、建设方代表签发。

4．2质量的事中控制

（1）施工工艺过程质量控制

监理单位应该针对本项目的具体特征，制度施工过程的质量控制计划，确定控制手段。

（2）对项目的各个阶段或节点进行质量控制，坚持上道阶段或节点不经检验合格不准进入下个阶段或节点的原则。某个阶段或节点完成后，由施工单位出具检验方案，经监理工程师审验同意后，先由施工单位按照检验方案自检，并出具检验报告。

（3）隐蔽工程的检查验收

隐蔽工程完成后，在隐蔽前，先由施工单位自检，并出具检验报告和验收通知单，监理方到现场验收，签署验收意见。合格后，才可隐蔽。

（4）工程和设计变更处理

施工单位提出变更技术和工程设计，必须经监理审核业主同意并签字才能变更。

（5）行使质量监督权，下达停工令

为保证工程质量，出现下列情况之一者，监理工程师有权指令施工单位停工整改：

1）工程质量出现问题或问题未得到纠正而继续作业。

2）擅自使用未经认可的材料或设备。

3）擅自将工程转包。

（6）质量技术签证

凡质量、技术方面问题有法律效力的最后签证，只能由项目监理工程师签字。特别情况，可由项目监理组成员初签，最后必须由监理工程师补签方可生效。

（7）组织现场质量协调会

在必要时，由监理工程师组织业主、施工单位、监理人员召开现场质量协调会，协调解决质量问题，会后印发会议纪要。

（8）分阶段向业主汇报有关工程质量动态情况。

4．3质量的事后控制

（1）单项工程竣工验收

单项工程完工后，先由施工单项初验合格，再提出验收申请表，分系统测试表，业主和监理签字同意才能进行单项工程竣工验收。验收是进行单项工程系统测试，形成分系统测试报告，质量合格后签署单项工程验收证书。

（2）竣工初步验收

项目竣工初步验收程序如下：

1）由施工单位提交竣工初验报验单、工程技术资料、单项工程验收证书、质量签证文件、项目竣工验收方案和系统测试报告等文档资料。

2）项目监理工程师审核竣工图及相关技术资料，组织系统初验，形成初步验收系统测试报告，初验合格，签署初验合格证。初验不合格，由施工单位继续调试。

5、施工阶段的进度控制

5．1进度的事前控制

（1）施工单位编制项目实施进度计划，各分项工程、阶段节点的作业时间和完成时间。

（2）施工进度计划审核。审核进度计划是否符合合同约定分阶段工期和总工期控制目标的要求，以及与施工方案的协调性和合理性等。

（3）审核施工单位提交的施工方案，主要审核保证工期，充分利用时间的技术组织措施的可行性、合理性。

5．2进度的事中控制

（1）建立反映工程进度的监理日志。

（2）工程进度的检查，检查计划进度与实际进度的差异情况。

（3）进度计量的签证。

(4)工程进度的动态管理，计划进度与实际进度产生差异时，协助分析产生差异的原因，协助制订进度调整的措施和方案。

（5）分阶段向业主汇报工程进度情况。

5．3进度的事后控制

（1）实际进度与进度计划产生差异时，在分析基础上，采取措施保证总工期不突破。

（2）技术措施：缩短工艺时间、减少技术间歇期、实行平行流水立体交叉作业等

（3）组织措施：增加作业人数、增加工作班次、延长作业时间。

（4）其他措施：改善外部条件、改善劳动条件、奖励激励措施等。

（5）制订总工期突破后的补救措施。

（6）调整相应的施工计划、设备材料供应和现场施工条件的改善等，在新的条件下，组织新的实施计划。

6、施工阶段的投资控制

工作重点：动态控制、合同执行、以起到事中控制作用，具体包括：

（1）审查施工图预算：根据施工图出图进程及合同价款，跟踪编制施工图预算，以反映最新出图对造价的影响。

（2）评估承包人已完成的工程量及所需支付的有关款项，负责编审每月工程进度款及预付款支付的凭证。

（3）负责设计变更的计算与估算，并审核承包人对设计变更金额所提交的变更清单，使业主避免不合理的支出。

（4）负责对材料、设备市场价格的征询及审核，以及工程现场实际费用的审核与签证。

### 二）可研服务

### （一）可研编制要求

成交供应商应当按照根据《国家信息化工程建设项目可行性研究报告编制要求》、国家九部委《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》（发改高技[2015]996号）和《浙江省公共安全视频监控建设联网应用工作实施方案（2016-2020年）》（浙综委办〔2016〕11号）的要求，以《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181）、城市监控报警联网系统系列标准（GA/T 669系列标准）、《公安信息通信网边界接入平台安全规范（试行）—视频接入部分》（公科信[2011]5号）、《安全防范监控数字视音频编解码技术要求》（GB/T 25724）和《安防人脸识别应用视频人脸图像采集采集规范》等标准规范为依据开展工作，根据玉环市实际情况和目标需求，为玉环市编制“雪亮工程”三期项目立项建议书、可行性研究报告等相关立项文档。

具体要求如下：

1．方案要充分调研玉环市的现状及实际需求情况，紧密结合总体规划，突出玉环市的特色和定位，符合玉环市的发展需要；

2．投标单位要根据参考资料和可研编制经验，理解并给出视频监控系统的建设目标和规划方案；提出视频监控系统建设目标和实现系统功能，系统应涉及的技术内容和解决方案；提出技术体系、业务规划、实施和管理等方面具体的建设性意见；明确项目划分、建设周期及各项资金估算。

3．可行性研究报告要立足玉环市实际和特点，有较好的可操作性、现实性、前瞻性和创新性；明确各工程项目的工作范围、具体工作任务和各部门各单位所履行的职责，明确建设部门在系统建设过程中的责、权、利；并对系统建设做出风险分析（业务、技术、政策）。

4．可行性研究报告要充分考虑玉环市视频监控系统的建设周期，保证实施计划的合理性和可操作性；充分考虑新一代信息技术应用，在符合已有相关标准的基础上，基于实用性、成熟性，实现各系统间集成和共享；充分考虑与玉环市已有资源的衔接，避免重复建设和浪费，按实际需要提供过渡性措施和迁移方案。

5．可行性研究报告需通过委托单位组织的评审。

6．若在本文件的需求或要求中出现不合理或不完整的问题时，投标单位有责任和义务提出补充修改方案，并在投标书中明确列出。

7．本次编制的全部方案、标准及相关技术成果的所有权归采购人所有。

8．成交人在可研编制过程中应按照国家安全、保密的有关规定和标准履行保密义务。成交人对可研编制中涉及的有关信息保密，未经委托单位许可，不得将相关信息泄露给第三方，否则，委托单位保留追究成交人经济和法律责任的权利。

9.若投标供应商具有工程咨询单位（业务：电子、信息工程（含通信、广电、信息化））乙级及以上资质的，可由投标单位自行编制。若没有上述资质的，必须委托第三方具备工程咨询单位（业务：电子、信息工程（含通信、广电、信息化））乙级及以上资质的单位编制成果。

### （二）可研编制人员组织要求

1．要求根据可研编制范围与咨询工作的需要，配置具有丰富视频监控系统设计编制及信息化建设方案设计等领域经验的项目管理人员和咨询顾问，以保证在规定的时间内高质量完成各项编制工作。

2．要求各专项负责人专职此设计编制，如要进行人员调整时，应事先征得委托单位书面同意。

3．由于人员不稳定等因素，对专项可研编制的进度及质量造成严重影响的，委托单位有权终止合同，并要求成交人赔偿相应损失。

4．响应文件应详细列出可研咨询人员情况，详细介绍人员资历，咨询负责人必须持咨询专业资格证书。

### （三）进度要求

签订合同后45天内完工并交付正式成果，供应商须按本竞争性磋商文件的要求完成所有可研编制工作；因成交人方原因造成项目延期完成的，每延期一天扣2000元。

### （四）提交成果

1．可研成果必须含以下内容：

1）可研文档：包含项目立项建议书、可行性研究报告等；

2）汇报演示文稿：以PPT的形式，全面、精简地反映项目建设方案，满足向上级部门汇报要求。

2．设计成果递交数量：

1）可研文档6份；

2）电子版文件1份；

3）电子版汇报演示文稿1份；

## 三、风险控制

投标人的投标报价低于所有供应商报价平均价的80%，则追加现金履约担保金额，其追加额度为所有供应商报价平均价与中标价的差额，在所有监理内容按要求完成后30天内无息退还。

## 四、商务报价要求

1、投标方的报价不得超过预算，超过预算的报价为无效标。

2、投标商务报价须包括监理服务费、技术资料费、设备和仪器使用费、保险费、税费等（包含合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等所产生的费用）等所有费用。投标报价应是招标文件确定的招标范围内的全部工作内容的价格表现，完成该项目各环节所必需的连带工作或服务、成果验收和阶段性成果的检查验收、以及政策性文件规定、合同包含的所有风险责任、其它原因应由投标人支付承担的一切费用（包括税金等）都要包括在投标人提交的投标价格中，为投标人在采购文件中提出的各项支付金额的总和。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不做调整。

3、按国家规定由成交供应商缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由成交供应商向税务机关缴纳。

| 监理服务名称 | 监理服务费用 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 玉环市“雪亮工程”三期建设咨询、监理服务 | 78万 | 咨询、监理服务满足招标文件技术要求 |

## 五、付款方式

具体支付方式为：

| 付 款 阶 段 | 监理费比例 |
| --- | --- |
| 1、在监理合同签订完成，中标单位开具发票后30日内支付监理服务预付款费用 | 合同金额的10% |
| 2、玉环市“雪亮工程”三期视频监控服务项目招标完成后，中标单位开具发票后30日内支付监理服务预付款费用。 | 合同金额的20% |
| 3、玉环市“雪亮工程”三期视频监控服务项目建设完成，通过项目初步验收、出具验收报告，并出具支付证书后，30日内支付监理服务费用（若分标段按各标段验收时间另行约定）。 | 合同金额的40% |
| 4、玉环市“雪亮工程”三期视频监控服务项目建设完成，通过项目最终验收、出具验收报告，并出具支付证书后，30日内支付监理服务费用（若分标段按各标段验收时间另行约定）。 | 合同金额的30% |

# 第五章　政府采购合同主要条款指引

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：                                     项目编号：

甲方：（采购人）                            所在地：

乙方：（成交供应商）                          所在地：

甲、乙双方根据××(采购组织机构名称）关于××单位××项目磋商采购的结果，签署本合同。

一、合同文件：

1.合同条款。

2.成交通知书。

3.更正补充文件。

4.磋商采购文件。

5.成交供应商磋商响应文件。

6.其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、合同内容及服务标准

（具体见项目需求）

三、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

四、甲乙双方责任

（一）甲方责任

（根据磋商采购结果确定）

（二）乙方责任

（根据磋商采购结果确定）

五、技术资料

1.乙方应按磋商采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

七、履约保证金

本项目履约保证金为合同金额的____% 。[履约保证金交至采购人处，在合同约定交货验收合格满（）个月之日起5个工作日内无息退还]

八、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、服务质量保证期 (选用)

1. 服务质量保证期      年。（自验收合格之日起计）

十、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

十一、款项支付

付款方式：

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及后续服务

1． 乙方应按磋商采购文件规定向甲方提供服务。

2． 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3． 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担

一切费用。

十四、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之

五向乙方支付违约金。

3． 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十五、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十六、解决争议的方法

1. 如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成的通过以下方式解决（两种解决方式只能择其一）：
（1） 提交台州仲裁委员会仲裁。
（2） 依法向人民法院提起诉讼。

十七、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3. 本合同一式四份。甲、乙双方各执一份，×××政府采购中心及×××政府采购监管处各执一份。本项目未尽事宜以磋商采购文件、磋商响应文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）                                     乙方（公章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

帐号：                                           帐号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

签订时间：    年   月    日

# 第六章：响应文件格式附件

## 附件1

玉环市“雪亮工程”三期建设咨询、监理服务

项目编号：

磋

商

响

应

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

磋商响应文件目录

第一部分：资格证明部分

- 磋商声明书（附件2）

- 授权委托书（附件3）

3、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

4、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

6、本项目要求的特定资质证书

第二部分：商务与技术部分

1、供应商情况介绍（附件4）

2、项目组织实施方案(附件5、附件6)；

3、商务及技术响应表（附件7）；

4、证书一览表（附件8）；

5、类似项目业绩一览表（附件9）

6、售后服务措施及承诺（附件10）；

第三部分 ：报价部分

1、首次报价一览表（附件11）；

2、报价明细表（附件12）；

第四部分 ：其他部分

1、针对磋商，响应供应商认为其他需要说明的；

（以上内容具体描述详见“第二章 供应商须知”中“二、磋商响应文件”的组成说明）

## 附件2：磋商声明书

杭州华旗招标代理有限公司：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（ 姓名 ）系（ 供应商名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的玉环市“雪亮工程”三期建设监理服务（HQ-YHZFCG-2020-31）的磋商，为此，我公司就本次磋商有关事项郑重声明如下：

- 我公司声明截止磋商时间近三年以来：在参加政府采购活动过程中无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

- 我公司在参与磋商前已详细审查了磋商采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此磋商采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商采购文件的相关条款，放弃对磋商采购文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司磋商响应的货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的总报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：年  月   日

## 附件3：授权委托书

杭州华旗招标代理有限公司：

（供应商全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	    项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

供应商全称（公章）：                              日期：

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表姓名： 全权代表身份证复印件粘帖处

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

## 附件4：供应商基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 | 平方米 □自有□租賃 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  |  | 发证机关 |  | 编号 | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

## 附件5：项目实施人员一览表

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书复印件；

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：磋商截止日之前六个月以内的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

## 附件6：项目负责人资格情况表

采购项目：                                            采购编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （供货合同或成交通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

## 附件7：商务及技术响应表

项目名称及编号：

| 类别 | 内容 | 磋商文件服务技术要求 | 磋商响应文件 服务技术响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务响应情况 | 项目工期 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 类别 | 设备品牌型号 | 磋商文件服务技术要求 | 磋商响应文件服务技术响应 | 偏离情况 |
| 技术响应情况 |  |  |  |  |

备注：供应商在填写其中的“磋商响应文件产品技术响应”内容时，必须对照本磋商文件“产品技术要求”中各指标项逐条说明，写出各磋商产品的具体参数响应内容，不得以“符合”或“满足”等词语作简单回答或者完全复制本项目采购需求中参数内容，否则磋商小组有权视其磋商响应文件未响应磋商文件要求。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

## 附件8：证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写磋商供应商获得资质、认证或企业信誉证书。

2.附所列证书复印件或其他证明材料。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：                            ：

## 附件9:类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖磋商供应商公章）；

2.磋商供应商可按此表格式复制。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

## 附件10: 售后服务情况表

| 序号 | 项目 | 磋商供应商承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期内售后服务情况(服务方式、服务网点、售后服务的内容和措施等等，可用附页和宣传材料) | 磋商供应商售后服务情况： |  |
| 2 | 服务期后售后服务 |  |  |
| 3 | 培训方案（可用附页） |  |  |
| …… | …… |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

## 附件11：首次报价一览表

项目编号：

项目名称：                                   [货币单位：人民币元]

| 总报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

填报要求：

1.总报价是包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则作无效标处理。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

## 附件12: 报价明细表

项目编号：                                    [货币单位：人民币元]

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人工费（含交通、食宿、保险） |  |
| 2 | 基础资料调查费用 |  |
| 3 | 办公经费 |  |
| 4 | ............. |  |
| 5 | ............. |  |
| 6 | 其他费用 |  |
| 7 | 采购代理费 |  |
| 8 | 税金 |  |
|  | 合计 |  |

要求：

1. 本表为《首次报价一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为磋商报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“首次报价一览表”中的总报价相一致，不一致时，以首次报价一览表为准。

3.报价明细表所填内容按磋商文件采购设备清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在磋商总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

▲4. 本表中的型号规格必须明确，磋商文件中明确要求定制的除外。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件13

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员和营业收入的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加×××政府采购中心组织的采购项目（项目编号： ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（单位公章）：

日期：××年××月××日

“国家企业信用信息公示系统---小微企业名录”页面查询结果参考格式

投标供应商全称（盖章）：

日期

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：