- 玉环市供水管网建设工程项目全过程工程咨询服务项目

公 开 招 标 文 件

招标编号：ZJDO2020-YH02

招标单位：玉环市供水管网建设有限公司

代理单位：浙江东瓯工程造价咨询有限公司

二○二○年八月

目    录

第一章  投标人须知……………………………………………………………………………2

第一节	总  则 ………………………………………………………………………………5

第二节	招标文件  ……………………………………………………………………………6

第三节	投标文件的编制………………………………………………………………………7

第四节	投标文件的递交………………………………………………………………………8

第五节	开   标………………………………………………………………………………9

第六节	评   标………………………………………………………………………………9

- 授予合同…………………………………………………………………………11

第二章  评标办法………………………………………………………………………………12

第三章  合同条款………………………………………………………………………………13

附件一～附件七………………………………………………………………………………30

第一章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程综合说明 | 工程名称：玉环市供水管网建设工程项目全过程工程咨询服务项目 建设地点：台州市玉环市 工程概算投资额：暂定2800万元每年。 要求质量等级：合格 |
|  |  | 招标人：玉环市供水管网建设有限公司 地 址：玉环市县前街 联系人：黄先生 电 话：0576-87231820 |
|  |  | 招标代理机构：浙江东瓯工程造价咨询有限公司 地 址：玉环市章家行政村广陵南路139号302室 电 话：0576-87352099 |
| 2 | 招标范围 | 招标人2020年8月至2022年8月所包含的全部工程的项目管理、施工图纸绘制、竣工图纸绘制、施工资料编制、预决算造价。 |
| 3 | 工作内容 | - 项目管理期限： 暂定24 个月，自开工报告签发之日开始，至承接范围内所有工程竣工验收合格结束。 2、本工程项目管理工作内容包括投资管理、采购管理、施工期的管理（含质量、 进度、安全、协调、组织等）、配合项目前期准备工作、施工阶段全过程、配合 结算审核及保修阶段的管理工作。 - 具体项目管理工作按《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》组织实施。 - 施工图纸、竣工图纸的绘制工作（关键部位的坐标测量数据由招标人提供） - 施工资料的编制工作（不含测绘资料）。 6、预决算工作。 |
| 4 | 资金来源 | 自筹 |
| 5 | 资质要求 | 投标人：综合资质或市政公用工程监理甲级以上； 是否接受联合体投标：本项目不接受联合体投标； 项目管理负责人：国家注册监理工程师（市政公用工程专业）。 |
| 6 | 投标人确定方式 | 资格后审 |
| 7 | 招标方式 | 公开招标 |
| 8 | 投标文件组成 | 投标文件由资信标和商务标二部分组成。 1、资信标包括： （1）派驻本工程管理人员一览表（附件二）； （2）台州市建设工程投标人资格自查表（附件三）； （3）台州市建设工程投标项目管理负责人资格自查表（附件四）； （4）台州市建设工程诚信投标承诺书（附件五）； （5）证书材料： ①证书材料原件及复印件：对应附件二派驻本工程的在本单位注册的国家《注册监理工程师注册执业证书》、 现场管理人员岗位证书或职称证等。若证书不能反映注册单位的，应提供相应的劳动合同； ②资质证书（副本）复印件。 （6）针对本项目的实施方案。 2、商务标包括： （1）投标函（附件一）。 |
| 9 | 投标文件格式 | 1、投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。 2、投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展。 |
| 10 | 投标保证金 | 投标保证金：壹万元 2.投标保证金的缴纳方式：银行转账（不接受现金或其他方式，并且必须在投标截止时间前提交） 收款单位：浙江东瓯工程造价咨询有限公司台州分公司 开户银行：台州银行玉环支行 银行账号： 550082119900015 |
| 11 | 报价方式 | 项目管理费率最高不超过3.0%；施工图最高不得超过0.6%；竣工图最高不得超过0.6%；竣工资料最高不得超过0.6%；预决算造价费率最高不超过0.35%。 |
| 12 | 管理机构组成 要求 | 项目管理机构组成要求： - 项目管理负责人： 1 人，已取得《中华人民共和国注册监理工程师注册执 业证书》的监理工程师。 2、现场管理人员基本要求： 3 人（须具备市政专业工程师职称或市政专业监 理员证书）。 3、图纸绘制人员： 1 人（须为给排水专业） 5、预决算造价人员： 1 人（须为造价工程师） 4、资料员： 1 人 5、项目管理机构组成应根据工程实际进展需要确保工程相应专业人员配套齐 全、安排充足。 |
| 13 | 投标有效期 | 90日历天（自投标截止日起计算） |
| 14 | 投标文件的份数 | 正本一份、副本二份（包括证书材料复印件）。 |
| 15 | 投标文件密封 及装订 | 投标文件的资信标和商务标必须采取单独密封。 |
| 16 | 投标文件提交 地点与开标地点 | 投标文件提交地点：因疫情防控需要，供应商应将投标文件密封以邮寄方式在2020年9月1日14:30 前送达响应文件参加投标。建议投标供应商提前一个工作日邮寄到地址为玉环市章家行政村广陵南路139号302室 联系人：吕先生，电话：0576-87352099。 开标地点：玉环市公共资源交易中心 |
| 17 | 招标文件发售及投标文件提交截止时间与开标时间 | 招标文件发售时间：2020年8月11日至2020年8月18日(双休日及法定节假日除外)（每日上午9：30—11：30，下午13：30—16：30，北京时间）。 |
| 18 | 招标文件所需提交的资料 | a) 企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）； b) 法人授权委托书原件； c) 报名人有效身份证件（复印件加盖公章）； d) 综合资质或市政公用工程监理资质证书及项目负责人证书（复印件加盖公章）； e）投标商报名登记表 |
| 19 | 投标文件递交 要求 | 1、因疫情防控需要，供应商应将投标文件密封以邮寄方式在2020年8月31日14:30前送达响应文件参加投标。投标文件收件地址为玉环市章家行政村广陵南路139号302室 联系人：吕先生，电话：0576-87352099。如因邮寄原因造成采购人或采购代理机构未能在响应文件递交截止时间前收到响应文件的，责任由供应商自负。 2.因本项目采用不见面形式，供应商不得派代表来现场参加开标活动，但供应商必须派授权代表远程参与开标，并保证其授权代表电话畅通。在代理机构电话通知开标结果前必须确保授权代表始终在岗，开标过程中的澄清等工作将以电话形式进行。如因供应商的通信原因造成的通话不畅，责任由供应商自行承担。 |
| 20 | 开标顺序 | 先开资信标，再开商务标。 |
| 21 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 22 | 代理服务费 | 成交供应商在领取成交通知书前须支付采购代理费8000元人民币，采购代理费包含在投标总价中。招标代理服务费汇入以下账户： 开户银行：台州银行玉环支行 开户名称：浙江东瓯工程造价咨询有限公司台州分公司 开户帐号：550082119900015 |

## 总  则

### 工程说明

  - 本招标工程项目综合说明详见本须知前附表第1项。

### 招标范围

  - 本招标工程项目范围详见本须知前附表第2项。

### 工作内容

  - 本招标工作内容详见本须知前附表第3项。

### 资金来源

  - 本招标工程项目资金来源详见本须知前附表第4项。

### 投标资格

5.1 投标人应具备承担本工程管理的资质条件和其他要求等。

5.1.1投标人资质条件：见投标人须知前附表第5项；

5.1.2项目管理负责人资格：见投标人须知前附表第5项；

5.2项目管理负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（仅指项目管理负责人不得同时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响）。

5.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本工程提供招标代理服务的；

（3）为本工程的代建人；

（4）与本工程的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（5）与本工程的代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（6）与本工程的代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（7）被责令停业的；

（8）根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，投标人（包括法定代表人）和项目项目管理负责人其一有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；

（9）投标人及其人员有关证书有下列情况之一的：项目管理负责人证书上的企业名称与投标人不一致的。

5.4本须知前附表第5项规定接受联合体投标的，除应符合本章第5.1款和第5.2款要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

### 投标费用

  - 投标人应自行承担其参加投标活动自身发生的费用。

  - 代理费由中标单位支付壹万元。

### 踏勘现场

  - 招标人将不统一组织投标人踏勘现场，投标人可自行对工程施工现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

  - 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责。

  - 除招标人向投标人提供本工程有关的情况外，投标人应通过自行调查取得与本工程施工承包可能发生的费用等有关的全部情况，包括交通、环保、治安等规定和要求。

## 招标文件

### 招标文件的组成

  - 招标文件包括下列内容：

（1）投标须知及投标须知前附表；

（2）评标办法；

（3）合同条款；

（4）投标承诺书格式及辅助资料表格式等；

（5）有关图纸及资料。

  - 除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，投标人应经常浏览发布招标公告的媒体。

  - 投标人通过在交易场所（发布招标公告的媒体上）自行下载的方式获取招标文件及相关附件。投标人在获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人应同时认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

### 招标文件的澄清

  - 投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内，以无记名书面形式（格式参考招标文件附件）向招标人提出，招标人的答复将发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

### 招标文件的修改

  - 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在提交投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

### 招标文件的备案

  - 本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、答复等）未经招标管理机构备案的一律无效。

### 招标文件的解释权

  - 本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、答复等）的解释权属招标人。

## 投标文件的编制

### 投标文件的组成

  - 本招标工程项目的投标文件组成详见本须知前附表第8项。

### 投标文件的格式

  - 本招标工程项目的投标文件格式要求详见本须知前附表第9项。

  - 投标人与招标人之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均应用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其他语言，但必须附中文译文。在此，为了解释投标文件，应以中文为准。

  - 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 投标报价组成及要求

  - 投标人以总报价的形式报价，该投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。各投标人可根据管理期限和工作内容，结合自身技术与管理水平、经济实力、市场风险等因素自行报价。

  - 各投标人可根据管理工期内容，结合自身技术与管理水平、经济实力、市场风险等因素自行报价。本项目管理结束后，管理结算价格由被管理部分的工程结算价（一个项目一结算）和中标费率确定（费率一次性包死，不予调整）。即：

1）、项目管理费率一次性包死，项目管理费结算价格=被项目管理部分的工程结算价×

项目管理费率；

2）、施工图绘制费率一次性包死，施工图绘制结算价=工程结算价×施工图绘制费率；

3）、竣工图绘制费率一次性包死，竣工图绘制结算价=工程结算价×竣工图绘制费率；

4）、施工资料编制费率一次性包死，施工资料结算价=工程结算价×施工资料编制费率；

5）、预决算造价费率一次性包死，预决算造价结算价=工程结算价×预决算造价费率；

6）、以上1-5项的费率是指中标价的费率。

  - 投标人的报价要求详见本须知前附表第11项，未按要求报价的，作无效标处理。

### 管理机构组成要求（管理人员基本配备要求）

  - 本招标工程项目的管理机构组成要求详见本须知前附表第12项。

### 投标担保

  - 投标人按本须知前附表第10项规定提交投标担保。

  - 对于未能按要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

  - 投标担保按以下方式退还：

（1）中标人凭《建设工程中标通知书》退还；

（2）未中标的投标人（含无效标的）公示结束后退还；

17.4 投标人有下列情形的，招标人对投标人的投标担保按下列相应规定进行处理：

（1）投标人违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》承诺内容，或者对《台州市建设工程投标人资格自查表》和《台州市建设工程投标项目总监资格自查表》中的自查内容进行虚假瞒报，在评标过程中发现并以无效标处理的，对其投标担保总金额的5%～10%不予退还；在评标结束后被查实的，对其投标担保总金额的20%～30%不予退还；涉及中标候选人的，对其投标担保总金额的30%～40%不予退还；

（2）投标人放弃中标候选人或中标资格的（包括中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件；不按照招标文件要求提交安全资格审查材料和履约担保），对其投标担保全部不予退还；

（3）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的，对其投标担保全部不予退还；

（4）投标人因同一行为涉及上述多种情形的，招标人按投标担保不予退还金额高的进行处理。

17.5投标人涉嫌违法违规或被投诉的，在调查处理期间，其投标担保暂不退还，待调查处理结果明确后，按有关规定处理。

### 投标有效期

  - 投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

  - 在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标担保。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本节关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

### 投标文件的份数和签署

  - 投标人按本须知前附表第14项规定的份数递交投标文件。

  - 招标文件附件中注明由投标人法定代表人亲自签署或印鉴、并加盖法人单位公章的，投标人均按要求签章。

  - 当正本与副本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由评标委员会或工作人员随机抽签确认一本作为正本。

## 投标文件的递交

### 投标文件的装订、密封与标志

  - 投标人应将投标文件按规定密封，并注明项目名称、投标人名称及标函名称。

  - 密封要求：密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。

  - 投标文件的密封及装订要求详见本须知前附表第15项。

### 投标文件的递交

  - 投标人应按本须知前附表第16项规定的地点，在本须知前附表第17项规定的截止时间前提交投标文件。

  - 投标人提交投标文件时需同时满足本须知前附表第18项要求，否则该投标文件予以拒收。

### 投标截止期

  - 投标文件的截止时间详见本须知前附表第17项。

  - 招标人可以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

  - 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

### 投标文件的补充、修改与撤回

  - 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

  - 投标人对投标文件的补充、修改，应按本节有关投标文件规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

  - 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标担保将被没收。

## 开   标

### 开标

  - 招标人将于投标截止期的同一时间按本须知前附表第16项所规定的地点公开举行开标会议。

  - 开标会议由招标人组织并主持。

  - 开标顺序详见本须知前附表第19项。

### 投标文件公布

  - 由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，未按本招标文件要求密封的投标文件则退还投标人，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标承诺的主要内容。

  - 招标人将对开标过程进行记录，以存档备查。

## 评   标

### 评标会议

  - 评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

  - 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

  - 评审开始前，评标委员会成员须签署《台州市建设工程公正评标承诺书》。

### 评标过程的保密

  - 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

  - 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

  - 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

### 投标文件符合性鉴定

  - 评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。实质性内容包括投标承诺书是否按招标文件要求编制，总报价、投标资格等实质内容的承诺是否响应招标文件要求等。投标文件是否响应招标文件实质性内容由评标委员会界定。

  - 如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

### 投标文件的澄清

  - 评标委员会可以书面方式要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但根据本节错误的修正的规定，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

  - 评审过程中，评标委员会可能以书面或电话形式通知投标人要求投标人就投标文件中的内容进行澄清或说明。投标人应在接到询标通知后30分钟内作出答复，若在规定时间内未作出答复的，可视作拒绝或放弃澄清或说明。

### 投标文件的评审

30.1投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按无效标处理：

- 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

- 投标文件未按招标文件签署条款要求签章的；

- 投标文件份数不符合招标文件前附表要求的；

- 投标文件组成不符合招标文件要求的；

- 管理机构组成不符合招标文件要求的；

- 法律法规规定无效标的。

30.2投标文件有下列情形之一的，由评标委员会进行实质性评审后按无效标处理：

（1）  投标承诺的总报价、投标资格等不符合招标文件前附表要求的；

（2）  违反招标文件其他实质性条款规定的。

30.3投标文件有下列情形之一的，经评标委员会详细评审后认定该投标文件对招标文件要求存在重大偏离的，则该投标文件按无效标处理：

（1）  技术标评审中规定作无效标的；

（2）  招标文件中其他内容明确规定作无效标的。

30.4评标委员会在评标过程中发现招标投标活动中有以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，则评标委员会应认定该投标人有串通投标的行为，其投标文件按无效标处理：

（1）  招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标人撤换投标文件、更换报价；

（2）  招标人（或招标代理机构）泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密事项；

（3）  不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；

（4）  不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；

（5）  不同投标人的投标文件内容出现非正常一致，或者报价细目呈明显规律性变化；

（6）  不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的情况；

（7）  不同投标人的投标文件相互混装；

（8） 法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

30.5如有效标不足三家使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，则本次招标失败，重新组织招标。

### 商务标的修正

投标承诺书中的文字表示的量和以数字表示的量不一致时，以文字表示的量为准。

## 授予合同

### 中标候选人公示

32.1招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人在交易场所（发布招标公告的媒体上）进行公示，公示期不得少于七个工作日。招标人应当将全部投标人不良行为情况等进行公示。公示期间，招标人（招标代理机构）应按照《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，对中标候选人有无行贿犯罪记录进行查询。在公示结束后向招标管理机构提交书面核查意见。

32.2投标人对评标结果有异议的（包括全部投标人不良行为情况等）有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人（招标代理机构）提出（附相关有效证明材料）。招标人（招标代理机构）应当自收到异议之日起3日内作出答复，作出答复前应当暂停招标投标活动。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标管理机构书面申请核查，并提交相关材料。

32.3涉及中标候选人投标资格等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。

32.4中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：

（1）投标资格不符合本章第5项规定的；

（2）按本章第30项规定应作无效标处理的；

（3）拒绝按本章第32.3款规定进行说明或不能合理说明理由的；

（4）法律法规规定作无效标处理的其它情形。

### 中标通知书

  - 招标人应当确定第一中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因违反本章第32.4项规定造成其资格无效的，招标人可以确定第二中标候选人为中标人；如第二中标候选人存在上述同样情形的,本次招标失败，重新组织招标。涉及到其他投标人资格无效，则评标结果不作调整。

  - 中标人确定后，招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》。

  - 招标人在发出《建设工程中标通知书》的同时，应当将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。

  - 《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新进行招标。

### 合同签订

  - 自《建设工程中标通知书》发出之日起30日内，招标人应当与中标人按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，并到招标办办理备案手续。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

  - 招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，草签施工合同，待合同管理部门审查后正式签订。

  - 同时，按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求，双方签订《廉政合同》。

- 第二章 评标办法

1、依据

1.1 为规范建设工程招标的评标工作，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》、《关于废止和修改部分招标投标规章和规范性文件的决定》（国家发改委等九部委联合令2013年第23号令）等有关规定，制定本办法。

2、评标原则

2.1  评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

3、评标委员会

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会的组建见投标须知前附表。

评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

4、评标程序和内容

4.1. 评标的一般程序：

4.1.1  熟悉招标文件和评标办法；

4.1.2  投标文件资信标的符合性审查；

4.1.3  投标人的资信评审；

4.1.4  投标文件商务标的符合性审查；

4.1.5  投标文件的商务评审；

4.1.6  根据评标办法对投标文件进行评分；

4.1.7  完成评标报告，推荐中标候选人。

4.2  投标文件的资信评审（70分）

由评标委员会全体成员查阅投标文件及相关证明材料并进行集体讨论后统一评分。资信评分的内容和标准为：

4.2.1  根据投标人针对本项目的实施方案酌情打分，优得18-24分；良得9-17分；一般0-8分。

4.2.2  投标人近3年以来的台州市自来水工程项目管理业绩单个合同造价（合同内工程投资额）在2000万元及以上  21分：

投标人近3年以来的台州市自来水工程项目管理业绩单个合同造价（合同内工程投资额）在2000万元及以上的每一个得7分最高可得21分，业绩证明材料需提供合同原件及相对应合同期内二张及以上发票复印件（发票开具单位为总公司或分公司，需在国家税务总局全国增值税发票查验平台查验）备查，否则不得分；业绩必须为项目管理业绩，监理业绩不得分。

4.2.3 施工图纸、竣工图纸绘制人员      15分

在台州市内自来水工程施工图纸、竣工图纸绘制工作满5年以上得10分，工作满4年未满5年得8分，工作不满4年得6分。（需提供业主证明材料）

具有给排水专业人员 （需提供给排水专业证书）得5分，其他人员不得分。

4.2.5  施工资料的编制人员      10分

独立承担过台州市内自来水管道施工资料编制（需提供业主证明材料）得5分，未独立承担不得分。

独立承担过台州市内给排水施工资料编制（需提供业主证明材料）     得5分，未独立承担不得分。

4.3 投标文件的商务标评审（30分）

1、管理费率最高不超过3.0%，取所有有效报价的算术平均值作为评标基准价；

a.投标评标价等于评标基准价时，得10分；

b.投标评标价每低于评标基准价1个百分点，扣0.1分；

c.投标评标价每高于评标基准价1个百分点，扣0.2分。

2、施工图不得超过0.60%，取所有有效报价的算术平均值作为评标基准价；

a.投标评标价等于评标基准价时，得5分；

b.投标评标价每低于评标基准价1个百分点，扣0.05分；

c.投标评标价每高于评标基准价1个百分点，扣0.1分。

3、竣工图不得超过0.60%，取所有有效报价的算术平均值作为评标基准价；

a.投标评标价等于评标基准价时，得5分；

b.投标评标价每低于评标基准价1个百分点，扣0.05分；

c.投标评标价每高于评标基准价1个百分点，扣0.1分。

4、施工资料不得超过0.60 %，取所有有效报价的算术平均值作为评标基准价；

a.投标评标价等于评标基准价时，得5分；

b.投标评标价每低于评标基准价1个百分点，扣0.05分；

c.投标评标价每高于评标基准价1个百分点，扣0.1分。

5、预决算造价不得超过0.35 %，取所有有效报价的算术平均值作为评标基准价；

a.投标评标价等于评标基准价时，得5分；

b.投标评标价每低于评标基准价1个百分点，扣0.05分；

c.投标评标价每高于评标基准价1个百分点，扣0.1分。

6、商务报价打分(保留二位小数)=管理费率报价得分+竣工图报价得分+竣工资料报价得分+预决算造价得分。

5、评标总得分（满分为100分，最后结果保留二位小数，小数点后第三位四舍五入）

投标人的评标总得分＝资信标得分+商务标得分。

6、中标候选人的确定

评标委员会按评标总得分从高到低顺序排列，推荐1名中标候选人，确定评标总得分最高的为中标候选人。如出现总得分相同的，按以下优先顺序确定中标候选人推荐次序：

- 资信标得分高者；

（2）  投标报价低者；

（3）  由招标人抽签确定；

- 第三章  合同条款

合同文本采用建设工程委托管理合同示范文本（ＧＦ－2012－0202）。

由招标人   玉环市供水管网建设有限公司   与                    （中标人）根据本章合同条款格式及投标文件签订管理合同。

第一部分  协议书

委托人（全称）：玉环市供水管网建设有限公司

管理人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托管理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

- 一、工程概况

1. 工程名称：玉环市供水管网建设工程项目全过程工程咨询服务项目；

2. 工程地点：台州市玉环市；

3. 工程概算投资额：  暂定2800万元每年 。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

- 三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

- 四、项目管理负责人

项目管理负责人姓名：          ，身份证号码：        ，证书号：               。

- 五、签约酬金

签约酬金（大写）：                               （¥：           ）。

备注：1、项目管理费率一次性包死，项目管理费结算价格=被项目管理部分的工程结算价

×项目管理费率；

2、施工图绘制费率一次性包死，施工图绘制结算价=工程结算价×施工图绘制费率；

3、竣工图绘制费率一次性包死，竣工图绘制结算价=工程结算价×竣工图绘制费率；

4、施工资料编制费率一次性包死，施工资料结算价=工程结算价×施工资料编制费率；

5、预决算造价费率一次性包死，预决算造价结算价=工程结算价×预决算造价费率。

6、以上1-5项的费率是指中标价的费率。

- 六、期限

1. 项目管理期限：施工管理服务期自开工报告签发之日开始，至承接范围内所有工程竣工验收合格结束。

2. 项目管理服务期：暂定24个月

3. 管理人工作范围包含以下内容，但不计入管理服务期：①资料及时归档；②合同签订后，参与设计文件、工程预算、施工招标文件审查及现场调查等前期工作；③配合结算审核及保修阶段管理服务。

- 七、双方承诺

- 1. 管理人向委托人承诺，按照本合同约定提供管理与相关服务。

- 2. 委托人向管理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

- 八、合同订立

1. 订立时间：          年       月      日。

2. 订立地点：                                 。

3. 本合同一式    份，具有同等法律效力，双方各执正本     份，副本     份，其它分送相关部门备案。

| 委 托 人（公章）： 住 所： 法定代表人(签字)： 委 托 代 理 人： 电 话： 开 户 银 行： 账 号： | 管 理 人（公章）： 住 所： 法定代表人(签字)： 委 托 代 理 人： 电 话： 开 户 银 行 ： 账 号： |
| --- | --- |
| 监证方（公章）： 法定代表人（委托代理人）： 电话： 年 月 日 |  |

第二部分  通用条件

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施管理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托管理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “管理人”是指本合同中提供管理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “管理”是指管理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指管理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的管理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外管理人的工作。

1.1.9 “项目管理机构”是指管理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “项目管理负责人”是指由管理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目管理机构工作的管理工程师。

1.1.11 “酬金”是指管理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付管理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指管理人完成正常工作，委托人应给付管理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指管理人完成附加工作，委托人应给付管理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或管理人；“双方”是指委托人和管理人；“第三方”是指除委托人和管理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和管理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件（适用于招标工程）或管理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 管理人的义务

2.1 管理的范围和工作内容

2.1.1 管理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，管理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制项目管理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和管理工作需要，编制管理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持管理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写项目管理总结；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程管理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 管理与相关服务依据

2.2.1 管理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定管理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目管理机构和人员

2.3.1 管理人应组建满足工作需要的项目管理机构，配备必要的检测设备。项目管理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，项目管理负责人及重要岗位管理人员应保持相对稳定，以保证管理工作正常进行。

2.3.3管理人可根据工程进展和工作需要调整项目管理机构人员。管理人更换项目管理负责人时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；管理人更换项目管理机构其他管理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 管理人应及时更换有下列情形之一的管理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求管理人更换不能胜任本职工作的项目管理机构人员。

2.4 履行职责

管理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在管理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，管理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，管理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，管理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 管理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，管理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，管理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

管理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交管理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，管理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录管理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将管理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

管理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，管理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确管理人、项目管理负责人和授予项目管理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向管理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向管理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为管理人完成管理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供管理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为管理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与管理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知管理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知管理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的管理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知管理人，由管理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对管理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向管理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 管理人的违约责任

管理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因管理人违反本合同约定给委托人造成损失的，管理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。管理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 管理人向委托人的索赔不成立时，管理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成管理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向管理人的索赔不成立时，应赔偿管理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非管理人的原因，且管理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，管理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

管理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对管理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到管理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向管理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

5.5本招标文件采用每一项目一结算的原则。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和管理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非管理人原因导致管理人履行合同期限延长、内容增加时，管理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的管理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得管理人不能完成全部或部分工作时，管理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。管理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起管理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非管理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、管理范围的变化导致管理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或管理人的部分义务。在解除之前，管理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除管理人的部分义务导致管理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非管理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知管理人要求暂停全部或部分工作。管理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致管理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分管理与相关服务时间超过182天，管理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，管理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将管理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当管理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知管理人限期改正。若委托人在管理人接到通知后的7天内未收到管理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达管理人时本合同解除。委托人应将管理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达管理人之日，但管理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 管理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出管理人可以接受的延期支付安排，管理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内管理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，管理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）管理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与管理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，管理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求管理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由管理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

管理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

管理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

管理人对其编制的文件拥有著作权。

管理人可单独或与他人联合出版有关管理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果管理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关管理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

第三部分  专用条件

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用    /     。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：     按通用条款    。

2. 中标人义务

2.1 中标人工作的范围和内容

2.1.1 工作范围包括：招标人2020年8月至2022年8月所包含的全部工程的项目管理、施工图纸绘制、竣工图纸绘制、施工资料编制、预决算造价。

2.1.2本次项目管理工作内容包括投资管理、采购管理、施工期的管理、配合项目前期准备工作、施工阶段全过程管理、配合结算审核及保修阶段的管理。（具体管理内容为：1）现场踏勘，踏勘后协助招标人签订施工合同；2）开工报告、方案编制及送达签字；3）编制订货单（材料单），签收发货单；4)原材料取样、送检；5）组织协调会议的召开，做好施工现场协调、处理；6）停水方案商议及停水报告送达签字：7）编制技术变更联系单并送达相关部门签字；8）组织管道冲洗、消毒、试压、取水检测等工作；9）工程项目库建立及OA汇报、生产报表及进度计划编制；10）关键部位的坐标测量数据由甲方提供后，乙方再绘制施工、竣工图中；11）丈量工程量、编制联系单并送达业主签字及发票送达。12）现场安全、文明施工、进度的管理；13）施工合同、信息管理；14）设计、勘察、施工、质监等部门的协调工作；15）开工前进行安全、图纸交底；16）施工原材料、构配件质量管理及合格证明文件的审核；17）施工资料的管理，配合业主后期存档）。

2.1.3 施工图纸绘制：关键部位的坐标点数据由招标人提供，后由中标单位的绘图人员绘入施工图纸中；

2.1.4 工程施工资料和竣工图绘制： 单个项目水压试验合格后一个月内工程施工资料或工程竣工图纸需完成（特殊项目除外，不含测绘资料）；编制工程施工资料和绘制工程施工图纸、竣工图纸过程中所需的办公设备（电脑、打印机、复印机等）和办公耗材（纸张、油墨等）均由中标人负责提供。

2.2 管理与相关服务依据

2.2.1 管理依据包括：《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《浙江省建设工程管理工作标准》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》等有关法律、法规、规章、标准和规范性文件。

2.2.2 相关服务依据包括：                              。

2.3项目管理机构和人员

2.3.4 更换管理人员的其他情形：                        。

2.4 履行职责

2.4.3 对管理人的授权范围： 在行使权力涉及到施工合同价款变更和工期调整时。

在涉及工程延期  /    天内和（或）金额    /   万元内的变更，管理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 管理人有权要求承包人调换其人员的限制条件： 1、管理人要求承包人调换项目经理的，应事先和委托人协商，委托人同意后提前7天向承包人发出调换项目经理通知。2、管理人要求承包人调换其他管理人员的应提前7天通知委托人   。

2.5 提交报告

管理人应提交报告的种类(包括管理规划及约定的专项报告)、时间和份数：1、管理人应在工程开工前14日向委托人提供2套《项目管理规划》；2、管理人应及时或按照委托人的要求时限和份数提供专项报告。

2.7 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备等的所有权属于： 委托人 。

管理人应在本合同终止后          天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：                       。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：                                        。

3.6 答复

委托人同意在        天内，对管理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 管理人的违约责任

4.1.1管理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5. 支付

5.1 支付货币

币种为：  人民币   ，比例为：      ，汇率为：      。

5.3 支付酬金

正常的酬金费用计取及支付：

1）、项目管理费率一次性包死，项目管理费结算价格=被管理部分的工程结算价×项目管理费率；

2）、施工图绘制费率一次性包死，施工图绘制结算价=工程结算价×施工图绘制费率；

3）、竣工图绘制费率一次性包死，竣工图绘制结算价=工程结算价×竣工图绘制费率；

4）、施工资料编制费率一次性包死，施工资料结算价=工程结算价×施工资料编制费率；

5）、预决算造价费率一次性包死，预决算造价结算价=工程结算价×预决算造价费率；

6）、以上1-5项的费率是指中标价的费率。

5.3.1合同签订并签发工程开工报告后，支付项目管理合同总价的10%；工程施工期间，项目管理费按施工进度拨付，可支付该部分项目管理费的70%，该部分项目管理费=施工工程量×项目管理费率，施工工程量每个完成，付至总项目管理费的80%后暂停，余额待发包人与施工承包商工程结算后结清，以上时间段的付款期限为十天。

单个项目的施工资料和竣工图绘制完成后，支付单个项目费用的80%，余额待工程结算后十天内全额付清。

单个项目的施工图纸绘制完成交招标人后，支付单个项目费用的80%，余额待工程结算后十天内全额付清。

单个预决算造价完成项目的结算工作，待工程审计结束后按单个项目审计价十天内付清费用。

工程结算和保修期间每3个月提供不少于一次的走访服务。工程保修期间：保修期间，管理方须根据工程保修需要随时到位服务。费用已包括在合同价内，不另行计取。

工程保修阶段的服务内容：检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，审核修复方案，监督修复过程并验收，审核修复费用。

其他阶段的相关服务收费一般按相关服务工作所需工日和《建设工程管理与相关服务人员人工日费用标准》（附表四）收费。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：本合同自双方经法定代表人或其授权的代理人签字，加盖本单位公章后生效。

6.2 变更

6.2.2 若工程涉及到2022年8月以后的项目，经委托人同意后可纳入相应的项目管理范围，执行原相应的投标费率结算。

6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：

正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×投标费率（五项内容）。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交工程所在地建设行政主管部门进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第   （1）   种方式：

（1）提请  台州  仲裁委员会进行仲裁。

（2）向 工程所在地 人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后     天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后     天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为       %。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：                         。

管理人申明的保密事项和期限：                         。

第三方申明的保密事项和期限：                         。

8.8著作权

管理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关管理与相关服务的资料的限制条件：                                              。

9. 补充条款（附加协议条款）：

管理方在投标时承诺的拟派人员和主要检测设备必须按工程进度及时到位，人员必须在岗，不得擅自更换，到岗以发包人现场签到为依据，因不可抗力因素确需更换人员的，须经委托人确认。管理负责人到岗以天为统计单位，其他人员到岗以半天为统计单位；管理负责人及其他人员发生违纪违法等严重失职行为的，或工程出现重大事故的，或委托人要求更换有失职行为（如施工方不按技术规范施工而人员不予阻止）的人员，管理人员不予合作的，委托人有权中止合同，不支付管理酬金，同时管理方赔偿委托人由此造成的全部损失。

管理人员上班期间必须每天在岗位，否则每人每天扣除管理费2000元。因管理人监督不力，工程出现质量、安全问题，如列入管理部门不良纪录的，每次扣除管理费2万元，列入黑名单的，每次扣除管理费5万元。

工程质量未达到承包人投标时承诺的质量等级时，管理人应承担违约责任，并向委托人支付合同价10%的违约金。

隐蔽工程验收时，管理方必须会同委托人一起验收，并经管理方、委托人代表签字盖章确认后，方可进行下道工序施工。

管理人应对驻现场人员的人身和财产安全负全部责任，在管理服务期内为派驻到项目所在地的人员办理人身和自有财产的有关保险，并承担有关费用。保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如监理人不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。

管理人须设立监察点，全程监察施工时对相邻建筑物的安全影响。

委托的建设工程管理所必要的人员外出考察、订购材料设备监制，其费用已包含在合同价内，委托人不再另行支付。如委托方要求管理人员外出考察、订购材料设备监制的，其费用由委托人另行支付。

管理方须协助委托人做好工程前期准备工作，包括工程设备材料招标、办理各项手续等工作。

附录A  相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：                                。

。

A-2 设计阶段：

。

A-3 保修阶段：                                。

。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：

。

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 |  |  |  |
| 2. 辅助工作人员 |  |  |  |
| 3. 其他人员 |  |  |  |

B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 | 2间 | 40平方米 |  |
| 2. 生活用房 |  |  |  |
| 3. 试验用房 |  |  |  |
| 4. 样品用房 |  |  |  |
| 用餐及其他生活条件 | 提供：中餐、通讯、办公桌、椅、资料柜。 |  |  |

B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程立项文件 |  |  |  |
| 2. 工程勘察文件 |  |  |  |
| 3. 工程设计及施工图纸 |  |  |  |
| 4. 工程承包合同及其他相关合同 |  |  |  |
| 5. 施工许可文件 |  |  |  |
| 6. 其他文件 |  |  |  |

B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 名称及数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 | 座机2部 |  |  |
| 2. 办公用品、设备、耗材 | 电脑2台（配打印机） |  |  |
|  | A0、A3打印机各1台 |  |  |
|  | 纸张、油墨 |  |  |
| 3. 交通工具 |  |  |  |
| 4. 检测和试验设备 |  |  |  |

第四部分  工程管理廉政责任书

工程项目名称：玉环市供水管网建设工程项目全过程工程咨询服务项目

工 程 地  点：台州市玉环市

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000预报业监理工程师（总监不得兼任）：市政0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000建设单位（甲方）：玉环市供水管网建设有限公司

管理单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设管理委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条　甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、工程管理和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目管理合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、建设管理的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的管理分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

第三条　乙方的责任

应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，以及管理法规，认真履行管理职责，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。

（五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（六）不准接受受管理单位的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条　违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）乙方工作人员有违反本责任书第三条责任行为中任何一条规定的，每次罚款人民币1000元。

第五条　本责任书作为工程管理合同的附件，与工程管理合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条　本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　　　　　　乙方单位：（盖章）

法定代表人（签章）：			             法定代表人（签章）：

甲方监督单位（盖章）　　　　　　　　       乙方监督单位（盖章）

年　月　日                               　年　月　日

附件一：

- 玉环市供水管网建设工程项目全过程工程咨询服务项目

- 投  标  函

浙江玉环市供水管网建设有限公司：

- 根据已收到的 玉环市供水管网建设工程项目全过程工程咨询服务项目招标文件，我单位经考察现场和研究上述项目的招标文件后，我方愿以项目管理费率        %（保留二位小数，最高不可超过3.0%）、施工图绘制费率        %（保留二位小数，最高不可超过0.6%）、竣工图绘制费率        %（保留二位小数，最高不可超过0.6%）、施工资料编制费率        %（保留二位小数，最高不可超过0.6%）、预决算造价费率       %（保留二位小数，最高不超过0.35%），费率均一次性包死，结算时不作任何调整。

- 一旦我方中标，我方在全部同意招标文件内容前提下，并保证人员设备按项目管理规划的部署及时到位。保证项目管理负责人与管理工程师的到位率达到招标文件要求，同时保证本投标文件的所有资料真实有效，如有虚假成份，愿承担一切后果。

三、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

四、我方的投标担保已按招标文件的要求递交。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

年    月    日

附件二：

- 玉环市供水管网建设工程项目全过程工程咨询服务项目

管理人员一览表

| 职务 | 姓名 | 岗位证书号码 | 身份 证号 | 进场安排 | 须提供的证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管理负责人 （市政公用工程） |  |  |  |  | 《中华人民共和国注册管理工程师注册执业证书》 | 必须 配备 |
| 现场管理人员 （市政） |  |  |  |  | 市政工程师职称证或市政监理员证 | 必须 配备 |
| 现场管理人员 （市政） |  |  |  |  | 市政工程师职称证或市政监理员证 | 必须 配备 |
| 现场管理人员 （市政） |  |  |  |  | 市政工程师职称证或市政监理员证 | 必须 配备 |
| 绘图员 |  |  |  |  | 给排水专业证书 | 必须 配备 |
| 预决算造价 人员 |  |  |  |  | 造价工程师证书 | 必须 配备 |
| 资料员 |  |  |  |  |  | 必须 配备 |

注意：1、表中招标人所列的人员必须填写，其余管理人员的配备及到位安排由投标人根据工程实际情况结合评标办法自行配备。

2、岗位证书必须为在本单位注册的证书。若证书不能反映注册单位的，应提供相应的劳动合同。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件三：

玉环市供水管网建设工程项目全过程工程咨询服务项目

台州市建设工程投标人资格自查表

| 序号 | 自查内容 | 招标文件 条款号 | 投标 要求 | 自查 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资质条件是否符合 | 5.1.1 | 是 |  |
| 2 | 是否为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位） | 5.3（1） | 否 |  |
| 3 | 是否为本工程提供招标代理业务 | 5.3（2） | 否 |  |
| 4 | 是否为本工程的代建人 | 5.3（3） | 否 |  |
| 5 | 是否与本工程的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人 | 5.3（4） | 否 |  |
| 6 | 是否与本工程的代建人或招标代理机构相互任职或工作 | 5.3（5） | 否 |  |
| 7 | 是否与本工程的代建人或招标代理机构相互控股或参股 | 5.3（6） | 否 |  |
| 8 | 是否被责令停业 | 5.3（7） | 否 |  |
| 9 | 是否存在投标人（包括法定代表人）有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准） | 5.3（8） | 否 |  |
| 10 | 专业管理工程师、监理员证书上的企业名称是否与投标人不一致； | 5.3（9） | 否 |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

年    月    日

附件四：

玉环市供水管网建设工程项目全过程工程咨询服务项目

台州市建设工程投标项目管理负责人资格自查表

| 序号 | 自查内容 | 招标文件条款号 | 投标要求 | 自查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标项目管理负责人专业和等级是否符合 | 5.1.2 | 是 |  |
| 2 | 投标项目管理负责人是否同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（仅指负责人不得同时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响）。 | 5.2 | 否 |  |
| 3 | 投标项目管理负责人是否有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准） | 5.3（9） | 否 |  |
| 4 | 投标项目管理负责人证书上的企业名称是否与投标人不一致 | 5.3（10） | 否 |  |

我们郑重承诺：自查内容如有虚报瞒报，一经查实，愿意接受下列处罚：在评标过程中被查实的，愿意接受对公司和项目总监记不良行为记录一次；若是中标候选人被取消中标资格，愿意接受对公司和项目总监记黑名单一次。

法定代表人（签字或盖章）：             项目总监（签字 ）：

投  标  人（盖章）：                    年    月    日

附件五：

台州市建设工程诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

- 一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加玉环市供水管网建设工程项目全过程工程咨询服务项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益，不少报漏报不良行为记录情况；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、本公司的投标资格已按照《台州市建设工程投标人资格自查表》和《台州市建设工程投标项目管理负责人资格自查表》逐条自查，并如实填写。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投  标  人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月    日

附件六：

法定代表人授权委托书

（参考样张）

本授权委托书声明：我         （姓名）系

（投标人）的法定代表人，现授权委托我单位         （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加浙江玉环市供水管网建设有限公司（招标人）的玉环市供水管网建设工程项目全过程工程咨询服务项目（工程名称）的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

代理人：              性别：              年龄

身份证号码：                  职务：

授权委托日期：            年            月             日

附件七：

玉环市供水管网建设工程项目全过程工程咨询服务项目

招标文件澄清资料

1、

2、

…

日期：    年   月   日